# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

От    12.10.2022

№   322

..

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу   «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы»;

- Признать утратившим силу:

постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 05.10.2021г. №331 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Чагодощенского муниципального района на 2022-2026 годы»;

- Распространить действие настоящего постановления на правоотношения,  возникшие с 01.01.2023 года.

4.      Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель

администрации района                                          И.Ю. Зорикова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Чагодощенского муниципального  района

от _12.10.2022_№_322_

Муниципальная программа

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное

использование природных ресурсов

Чагодощенского муниципального округа

на 2023 - 2025 годы"

Ответственный исполнитель программы:

Администрация Чагодощенского

муниципального округа

Лицо ответственное за разработку программы:

Главный специалист администрации

Чагодощенского муниципального района

Старшинова Маргарита Анатольевна

______________________

т.  8(81741) 2-21-15

Email: hda.chagoda@vologda.ru

- Паспорт муниципальной программы

| Название программы | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Чагодощенского муниципального округа 2023 - 2025 годы" (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Чагодощенского муниципального округа |
| Цели программы | Обеспечение экологической безопасности и сохранение природных систем на территории Чагодощенского муниципального округа |
| Задачи программы | 1. Снижение загрязнения окружающей среды округа отходами: - разработка проектной документации по ликвидации объекта, обладающего признаками объектов накопленного вреда окружающей среде (смоляные отходы, накопленные в результате деятельности стекольного завода); - ликвидация несанкционированных свалок (навалов); - 2. Обеспечение экологической безопасности и рациональное природопользование: - сохранение площади округа, занятой особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) местного значения; 3. Экологическое образование и просвещение населения: - совершенствование системы экологического образования, просвещения и информирования населения; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - сокращение площади земель, занятых смоляными отходами, накопленными в результате деятельности стекольного завода; - сокращение площади земель, занятых свалками (навалами) мусора; - площадь округа, занятая особо охраняемыми природными территориями местного значения; - доля населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности; |
| Сроки реализации программы | 2023 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | общий объем средств бюджета на реализацию программы – 22 039,5 тыс. рублей, в том числе бюджет округа - 1 039,5 тыс. рублей: 2023 год - 759,5 тыс. рублей; 2024 год - 140,0 тыс. рублей; 2025 год - 140,0 тыс. рублей; областной бюджет - 21 000 тыс. рублей: 2023 год - 21 000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | за период с 2023 по 2025 годы планируется достижение следующих результатов: - сокращение площади земель, занятых смоляными отходами, накопленными в результате деятельности стекольного завода, на 9,6445га - сокращение площади свалок (навалов) мусора – на 0,05га; - сохранение площади Чагодощенского округа, занятой особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) местного значения, в размере 97га; - увеличение доли населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности до 50% |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Экологическая обстановка в районе оценивается как стабильная с тенденцией к улучшению, но, несмотря на некоторые позитивные результаты, многие проблемы в сфере экологии до конца не решены и требуют программного подхода и дополнительных действий.

Чагодощенский муниципальный район расположен в юго-западной части Вологодской области, на расстоянии 326 км от областного центра города Вологды. Общая площадь района 2,4 тыс. кв. км, что составляет 1,6% от всей площади Вологодской области. На северо-западе район граничит с Ленинградской областью, на юго-западе с Новгородской областью, на северо-востоке и востоке его соседями являются Бабаевский и Устюженский районы нашей области. Наибольшее протяжение района в меридианном направлении 60 км, в широтном – 68 км. В состав района входят 2 поселка городского типа (районный центр п. Чагода и п. Сазоново) и 90 населенных пунктов. Численность постоянного населения Чагодощенского района по состоянию на 01.01.2021 года составила 11427 человек, в том числе 74% – городское, 26% – сельское.

Район имеет разветвленную гидросеть. Все реки относятся к бассейну реки Волги, т.е. бассейну внутреннего стока, и посредством Тихвинской водной системы через реки Чагодощу, Чагоду, Горюн и Сомину имеют связь с Невой и Балтийским морем. 
Основные реки района - Чагодоща и Кобожа - являются левыми притоками р. Мологи. Более крупные притоки - реки Песь, Смердомка, Лидь, Внина, Кобожа с притоками Веуч, Черная, Белая. Все реки берут начало за пределами области из болот и озер Валдайской возвышенности. Озера в районе немногочисленны, их всего 11. Самые крупные - Черное и 
Сиглинское. Объем водопотребления из природных водных источников на нужды 
объектов промышленности, коммунального и сельского хозяйства района  находится на уровне 580 тыс. куб. м. Основными водопользователями являются крупные промышленные предприятия (стеклозаводы) и предприятия коммунального хозяйства. Водоснабжение населения осуществляется из артезианских скважин.

Рыбные ресурсы района весьма значительны. В реках и озерах водятся различные виды рыб, такие как щука, лещ, плотва, окунь, карась, язь. В районе промысловый лов не ведется, но широко развито спортивно-любительское рыболовство. 
         Разнообразна флора района. Ботаническими экспедициями описаны и собраны в гербарии более 500 видов растений, том числе 173 редких, 159 лекарственных. Особый интерес с геологической и ботанической точки зрения представляет местечко Глинное, поставленное на учет как геологический памятник «Аномальное меандрирование русла реки Чагодоща». К особо охраняемым природным территориям также относятся: 
комплексные (ландшафтные) государственные природные заказники «Ратца», «Чагодощенский» и «Черноозерский»; природный заказник «Падун», природный резерват местного значения «Старая Пустынь».

Минерально-сырьевой потенциал Чагодощенского района оценен в 7,11 млрд. руб. и составляет 2,7% от областного. Основная потенциальная ценность связана с запасами месторождений торфа (83,3%) и карбонатных пород (11,3%).

Общая площадь лесного фонда – 200,8 тыс. га.

Экологическая обстановка в районе оценивается как стабильная с тенденцией к улучшению, но, несмотря на некоторые позитивные результаты, многие проблемы в сфере экологии до конца не решены и требуют программного подхода и дополнительных действий.

Загрязнение территории района отходами является одной из проблем.	На территории района ежегодно образуется около 60 тыс. тонн отходов  производства и потребления, в том числе около 3 тыс. тонн твердых коммунальных отходов.  Благодаря  последовательно реализуемым в районе мероприятиям по оптимизации количества объектов размещения отходов,  ликвидированы несанкционированные свалки на площади 12,24га.  В региональном кадастре отходов зарегистрирован по району 1 объект для захоронения твердых бытовых отходов – полигон ТБО. Систематическое предоставление услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов организовано во всех поселениях района. На территории всех поселений сбор отходов осуществляется в контейнеры. Средний процент охвата населения  систематическим сбором  твердых бытовых отходов  по району  составляет 98%.

С целью увеличения объема перерабатываемых отходов законом Вологодской области от 2 декабря 2008г. №1912-ОЗ «Об обращении с отходами производства и потребления на территории Вологодской области» введен запрет передачи и приема отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, для размещения на полигонах.

Администрацией Чагодощенского муниципального района  ежегодно организуются акции по передаче специализированным организациям отработанных ртутьсодержащих ламп  бюджетными организациями, предприятиями  социальной сферы района, а также   сбору  и передаче специализированной организации отработанных гальванических элементов (батареек и аккумуляторов).

Одной из проблем является расположение в границах МО п. Чагода территории, занятой смоляными отходами стекольного производства Чагодощенского стеклозавода. Образование данных отходов  датируется периодом 1931-1965г.г.  На территории находятся три «смоляных озера», общая площадь зеркал  которых   25900 кв. м.  По  результатам натурных измерений установлено, что объем видимых запасов смоляных отходов составляет около 40 тыс. куб.м. на левом берегу – на территории, прилегающей к  заводу,  и около 40 тыс. куб.м. в русле реки Чагодощи.

- Комплексная токсикологическая оценка  компонентов окружающей среды позволяет отнести воздействие «смоляных озер» к воздействиям, формирующим ситуацию экологического риска. Государственной программой Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» », утвержденной постановлением Правительства области от 7 октября 2019 года № 938, (приложение 6 к Подпрограмме 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области»)   предусмотрены мероприятия  по ликвидации смоляных отходов, накопленных на территории п. Чагоды в результате деятельности стекольного завода, что приведет к  ликвидации «горячей» экологической точки.

- В условиях  развития предприятий промышленности и  транспорта,  постоянно увеличивается  техногенная  нагрузка на природные системы. Поэтому все большую актуальность приобретают проблемы развития сети особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) и сохранения биологического разнообразия в целях поддержания экологического баланса, воспроизводства природных ресурсов, сохранения эталонных экосистем и ценного генофонда растений и животных. В соответствии с законом области от 2 октября 2008 года N 1848-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области" (с изменениями) каждая существующая ООПТ должна иметь положение, определяющее режим природопользования и охраны ее территории.  На территории района находятся  пять особо охраняемых природных территории, в том числе и ООПТ  местного значения «Природный резерват «Старая пустынь».

Экологическое образование в последние годы является одним из приоритетных направлений природоохранной деятельности в районе. Очевидно, что проблема воспитания экологической культуры не может решаться силами только образовательных учреждений. В течение последних лет отмечается позитивная тенденция развития экологического образования в условиях конструктивного взаимодействия органов представительной и исполнительной государственной власти с учреждениями образования, культуры, природоохранными, научными и общественными организациями на областном и местном уровнях.

Обеспечение населения района информацией об экологической ситуации осуществляется путем размещения информации на официальном сайте администрации  района.

2. Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы.

Одним из основных принципов деятельности органов  местного самоуправления округа является ответственность за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях.

Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года N 1225-р, определяет в качестве стратегической цели государственной политики в области экологии сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683, рассматривает обеспечение экологической безопасности как важную составляющую национальной безопасности государства. При этом стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования являются сохранение и восстановление природных систем, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для жизни человека и устойчивого развития экономики, ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, устанавливает в качестве основной цели экологической политики значительное улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и экологически конкурентоспособных производств за счет снижения уровня экологического воздействия в 2 - 2,5 раза, роста уровня экологических издержек (затрат на снижение вредных выбросов, утилизацию отходов и восстановление природной среды) до 1 - 1.5 процента валового внутреннего продукта в 2020 году.

Документы стратегического планирования области развивают положения федеральных правовых актов.

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года

N920, определяет основные направления в сфере обеспечения экологического благополучия и создания основ «зеленого» региона: снижение негативного воздействия на атмосферный воздух, уменьшение уровня загрязнения водных объектов, строительство комплексов очистных сооружений, стимулирование использования возобновляемых энергетических ресурсов, сокращение объема размещаемых отходов, внедрение и совершенствование технологий по экологически безопасной утилизации отходов,

создание комплексной системы по сбору, сортировке и переработке твердых коммунальных отходов, обеспечение функционирования и развитие территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды, стимулирование внедрения наилучших доступных технологий и развития экологически безопасных производств, достижение качественно нового уровня развития экологической культуры населения, организация и развитие системы экологического образования, обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды и экологической обстановке.

Программа разработана в развитие Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года.

Основная цель муниципальной программы - обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природных систем на территории Чагодощенского муниципального округа.

Задачи программы:

- разработка проектной документации на ликвидацию объекта, обладающего признаками накопленного вреда окружающей среде (смоляные отходы, накопленные в результате деятельности стекольного завода)

- ликвидация несанкционированных свалок (навалов);

- сохранение  площади округа, занятой особо охраняемыми  природными территориями местного значения;

- совершенствование системы экологического образования, просвещения и информирования населения;

- обеспечение реализации программы.

Реализация программы предусмотрена в период 2023 - 2025 годов.

- 3. Ресурсное обеспечение программы, обоснование объема

финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Расходы на реализацию программы формируются за счет средств областного бюджета и бюджета округа. Общий объем финансирования программы из бюджета округа в 2023 – 2025 годах предусмотрен в размере 1039,5 тыс. рублей. Сведения в приложении №1.

Основанием для определения объемов средств, необходимых для реализации мероприятий программы, являются данные проектно-сметной документации на объекты реконструкции и строительства, смет расходов и расчетов объемов расходов тех или иных мероприятий программы. Прогнозная оценка расходов областного бюджета и бюджета округа приведена в приложении №2

4.Система программных мероприятий.

| - № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |

- 1. Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды  округа отходами :

| - 1.1 | Разработка проектной документации по ликвидации объекта, обладающего признаками накопленного вреда окружающей среде, (смоляные отходы, накопленные в результате деятельности стекольного завода |
| --- | --- |
| - 1.2 | Ликвидация выявляемых свалок (навалов) мусора |

- 2. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности и рациональному природопользованию

| - 2.1 | Аналитический контроль сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду, размещения отходов в рамках мероприятий по надзору |
| --- | --- |
| - 2.2 | Содержание территории ООПТ местного значения |

- 3. Мероприятия по экологическому образованию и просвещению

| - 3.1 | Проведение мероприятий в рамках международной экоакции «Дни защиты от экологической опасности» |
| --- | --- |
| - 3.2 | Экологическое информирование, образование, просвещение населения (семинары, выставки, конкурсы, конференции), участие в областных конкурсах, поощрение участников и победителей окружных и областных акций |

- Ресурсное обеспечение мероприятий программы приведено в приложении №3

- 5. Целевые показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач программы, прогноз

конечных результатов реализации программы

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Основные показатели (индикаторы) программы:

- разработка проектной документации по сокращению площади земель, загрязненных смоляными отходами, накопленными в результате деятельности стекольного завода;

- уменьшение площади земель, занятых свалками (навалами) мусора;

- площадь округа, занятая  ООПТ местного значения;

- - доля населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности;

За период с 2023 по 2025 годы планируется достижение следующих результатов:

В рамках выполнения задачи «Снижение  загрязнения окружающей среды  округа отходами»:

- сокращение площади земель, загрязненных смоляными отходами, накопленные в результате деятельности стекольного завода, на 9,6445га;

-   сокращение площади земель, занятых свалками (навалами) мусора на 0,05га ;

- В рамках выполнения задачи « Обеспечение экологической безопасности и рациональное природопользование»:

- сохранение  площади территории округа, занятой особо охраняемыми природными территориями местного значения, в размере  97 га;

В рамках выполнения задачи «Экологическое образование и просвещение населения округа»:

- рост доли населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности до 50%;

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в приложении № 4 к программе.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Приложение №4

| № п/п | Задачи направленные на достижение цели | Наименование индикатора, показателя | Ед. изме-рения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Разработка проектной документации на ликвидацию объекта, обладающего признаками накопленного вреда окружающей среде (соляные отходы, накопленные в результате деятельности стекольного завода) | Разработка проектной документации по сокращению площади земель, занятых смоляными отходами, накопленными в результате деятельности стекольного завода | га | на 9,6445 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Ликвидация свалок (навалов) мусора | Уменьшение площади земель, занятых свалками (навалами) мусора | га | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Сохранение площади округа, занятой особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) местного значения | Площадь округа, занятая особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) местного значения | га | 97 | 97 | 97 |
| 5 | Совершенствование системы экологического образования, просвещения и информирования населения | Доля населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | % | 40 | 45 | 50 |

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета округа

Приложение №3

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Расходы, тыс. рублей, годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 9 |  |
| Программа ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 - 2025 ГОДЫ |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа |  | 759,5 | 140,0 | 140,0 | 1039,5 |  |
| 1.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОКРУГА ОТХОДАМИ |  |  |  | 694,5 | 70,0 | 70,0 | 794,5 |  |
| 1.1. | Разработка проектной документации по ликвидации объекта, обладающего признаками накопленного вреда окружающей среде, (смоляные отходы, накопленные в результате деятельности стекольного завода |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 649,5 | 0,00 | 0,00 | 649,5 |  |
| 1.2. | Ликвидация свалок (навалов) мусора |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 145,00 |  |
| 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ |  |  |  | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 55,0 |  |
| 2.1 | Аналитический контроль сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду, размещения отходов в рамках мероприятий по надзору |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |  |
| 2.2 | Обустройство и содержание территорий ООПТ местного значения |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 25,0 |  |
| 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий в рамках международной экоакции «Дни защиты от экологической опасности» |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |  |
| 3.2 | Экологическое информирование, образование, просвещение населения (семинары, выставки, конкурсы, конференции), участие в областных конкурсах, поощрение участников и победителей окружных и областных акций |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа (тыс. рублей)

Приложение №1

| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 759,5 | 140,0 | 140,0 | 1039,5 |
| Администрация Чагодощенского муниципального округа | 759,5 | 140,0 | 140,0 | 1039,5 |

Прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджета и бюджета округа,

бюджетов поселений, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

Приложение №2

| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 21 759,5 | 140,0 | 140,0 | 22 039,5 |
| Бюджет округа | 759,5 | 140,0 | 140,0 | 1 039,5 |
| Бюджет области | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 | 21 000,0 |