# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

От    14.10.2022

№  334

р.п.Чагода

Об утверждении   муниципальной  программы  «Проект «Народный бюджет»  Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы»

## В соответствии с постановлением Правительства области от 20 мая 2019 года № 469 Об утверждении государственной программы Вологодской области "Управление региональными финансами Вологодской области на 2021 - 2025 годы"

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Проект «Народный бюджет»  Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы» (далее - Программа).

2. Финансовому управлению  администрации округа   ежегодно при   разработке бюджета округа предусматривать  финансирование мероприятий указанной программы  с учетом возможностей доходной  базы бюджета округа.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Руководитель  администрации района                                        И.Ю. Зорикова

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Чагодощенского муниципального района

от «_14_»  _октября_ 2022  года   №_334_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Проект «Народный бюджет»  Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель программы:

Администрация Чагодощенского

муниципального округа

____________________________________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Проект «Народный бюджет»  Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Проект «Народный бюджет» Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Чагодощенского муниципального округа |
| Соисполнители программы | Чагодский территориальный отдел Сазоновский территориальный отдел Белокрестский территориальный отдел Первомайский территориальный отдел |
| Цели Программы | привлечения дополнительных финансовых средств областного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения. |
| Задачи Программы | - организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций культуры; - сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся соответственно в собственности муниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных соответственно на территории муниципального округа; - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества; - обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа; - создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест массового отдыха населения; - участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; - организация благоустройства территории муниципального округа в соответствии с правилами благоустройства территории муниципального округа; - создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа; - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном округе; - оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
| Сроки реализации Программы | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем финансирования Программы в 2023-2025 годах: всего – 63 386 750,0 * руб., в том числе: 1. областной бюджет – 44 370 725* руб. 2. бюджет округа – 15 846 687,50* руб. 3. пожертвования физических лиц – 3 169 337,50* руб. Финансирование по годам: 2023 год – 41 348 050* руб. 1. областной бюджет – 28 943 635* руб. 2. бюджет округа – 10 337 012,50* руб. 3. пожертвования физических лиц – 2 067 402,50* руб. 2024 год – 11 447 700* руб. 1. областной бюджет – 8 013 390* руб. 2. бюджет округа – 2 861 925* руб. 3. пожертвования физических лиц – 572 385* руб. 2025 год – 10 591 000* руб. 1. областной бюджет – 7 413 700* руб. 2. бюджет округа – 2 647 750* руб. 3. пожертвования физических лиц – 529 550* руб. *В течение реализации программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа |
| Система контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют руководитель администрации Чагодощенского муниципального округа, отдел ЖКХ и жилищной политики администрации округа, территориальные отделы, финансовое управление администрации округа. |

1.Общая характеристика сферы реализации Программы, описание текущего состояния основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития.

Проект «Народный бюджет» - это возможность для жителей нашего округа принять активное участие в разработке и реализации социальных инициатив, направленных на улучшение качества жизни, а также возможность участия в распределении части средств местного бюджета на конкурсной основе, на принципах софинансирования.

Цель Проекта – развитие эффективной системы взаимодействия власти и общества в бюджетной сфере. В цели проекта входит информирование жителей об объемах финансирования на реализацию народных проектов, вынесение на оценку жителей предложений администраций муниципалитетов по перечню объектов и работ по ним, сбор предложений жителей по другим проектам и их предварительная оценка, выбор на сходах граждан наиболее важных проектов, отвечающих интересам большинства жителей населенных пунктов. Проект «Народный бюджет» реализуется с целью формирования и повышения гражданской активности населения и заинтересованности жителей района в работе местного самоуправления, привлечения населения к участию в решении вопросов социально-экономического развития территории на которой они проживают и, безусловно, развития самого муниципального образования.

Задачи Проекта -

1.  активное вовлечение населения в деятельность по выявлению и определению степени приоритетности по решению вопросов округа;

2.   осуществление отбора общественно значимых народных проектов, отвечающих интересам наибольшего числа жителей округа;

3.  обеспечение гласности в вопросах выделения из областного бюджета средств на софинансирование расходов местных бюджетов, направленных на реализацию проектов, предлагаемых к реализации органами местного самоуправления, сформированных с учетом предложений населения;

4.  повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне;

5. повышение открытости деятельности органов местного самоуправления;

6. повышение информированности и финансовой грамотности населения.

Само название "Народный бюджет" позволяет вовлечь людей в непосредственное распределение бюджетных средств на нужды поселения и повысить открытость деятельности органов местного самоуправления. В рамках проекта решаются задачи по строительству, восстановлению или ремонту коммунальной инфраструктуры, тротуаров, придомовых территорий, площадей, парков, спортивных и детских площадок, мест массового отдыха, объектов культуры, по обеспечению мер пожарной безопасности, услугами связи, организации сбора и транспортированию ТБО, охране общественного порядка.

В Чагодощенском муниципальном районе с 2015 г. по 2022 г. было реализовано 136 мероприятий по проекту «Народный бюджет», в том числе:

В сфере организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения было заменено 10 котлов в котельных района, отремонтированы участок тепловой сети д. Анишино, с. Покровское, п. Борисово, отремонтированы скважины в д. Анишино, п. Сазоново, установлены автоматические системы очистки воды на артскважины д. Анишино, д. Трухино, д. Мегрино, с. Покровское, заменены участки водопроводной сети в с. Белые Кресты, с. Покровское,, д. Залужье, п. Борисово, п. Смердомский, д. Анишино, п. Сазоново.

В сфере создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций культуры отремонтирована кровля и заменены окна в Смердомском клубе, приобретены театральные кресла для зрительных залов Мегринского ДК и Покровского ДК, изготовлены сценические комплекты для хореографического коллектива «Вдохновение».

В сфере организации благоустройства территории муниципального округа в соответствии с правилами благоустройства территории муниципального округа приобретены и установлены светодиодные светильники, обустроены детские, спортивные площадки, дворовые территории.

В сфере участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов приобретены контейнеры и бункеры для ТКО, обустроены контейнерные площадки для сбора и накопления твердых коммунальных отходов

В сфере обеспечение первичных мер пожарной безопасности приобретена мотопомпа для оснащения добровольной пожарной дружины п. Чагода, установлены пожарные водоемы п. Чагода - 2 шт,, п. Сазоново – 3 шт., обустроен 3 пожарных водоема п. Чагода, проведена расчистка мелиоративной канавы вдоль ул. Северная п. Чагода.

2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Главной целью Программы является привлечения дополнительных финансовых средств областного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения.

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся соответственно в собственности муниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных соответственно на территории муниципального округа;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа;

- создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- организация благоустройства территории муниципального округа в соответствии с правилами благоустройства территории муниципального округа;

- создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном округе;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

3. Перечень программных мероприятий

В соответствии с поставленными целями и задачами перечень программных мероприятий включает в себя работу по направлениям, указанным в приложении № 1 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложениях № 2, № 3 к настоящей Программе.

Распределение финансирования Программы по годам с указанием мероприятий в рамках Программы – в приложении № 6.

Ориентировочный общий объем финансирования Программы составляет 64 041 900 (шестьдесят четыре миллиона сорок одну тысячу девятьсот) рублей

Финансирование общественно значимых муниципальных проектов осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов, добровольных пожертвований юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области (далее - уровень софинансирования) на реализацию общественно значимых муниципальных проектов устанавливается в размере 70% от полной стоимости проекта, но не более:

900,0 тыс. рублей для реализации общественно значимых муниципальных проектов-победителей, планируемых к реализации в сельских населенных пунктах муниципальных округов области (за исключением населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных округов области);

1800,0 тыс. рублей для реализации общественно значимых муниципальных проектов-победителей, планируемых к реализации в городских населенных пунктах муниципальных округов области, а также в населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных округов области.

Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших в виде добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, устанавливается в размере полной стоимости реализации проекта за вычетом объема субсидии из областного бюджета, при этом за счет средств, поступивших в виде добровольных пожертвований физических лиц, - в размере не менее 5% от полной стоимости реализации общественно значимого муниципального проекта. Софинансирование проекта за счет добровольных пожертвований осуществляется с соблюдением требований, в том числе в части добровольности и свободы выбора целей, установленных действующим законодательством.

- 5. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы, прогноз конечных результатов реализации Программы.

- Целевые показатели достижения целей и решения задач Программы представлены в приложениях № 4, к настоящей Программе.

- В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

Увеличение доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа

- 6. Управление Программой, контроль за ее реализацией

- и порядок отчетности

1. Управление Программой осуществляет администрация Чагодощенского муниципального округа.

2. Контроль  за реализацией Программы осуществляют руководитель администрации Чагодощенского муниципального округа, отдел ЖКХ и жилищной политики администрации округа, территориальные отделы, финансовое управление администрации округа.

- Приложение № 1

- к Программе

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

- тыс. руб.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнители | Источник финансирования | Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обустройство общественного колодца д. Бельское | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Замена участка тепловой сети д. Анишино ул. Советская | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Замена участка водопроводной сети д. Залужье | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Благоустройство общественных колодцев | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Замена участка сети водоотведения д. Мегрино ул. Школьная | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Очистка сточной канавы п. Борисово | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Замена участка тепловой сети ул. Школьная – детский сад п. Борисово | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Обеспечение качества питьевой воды с. Белые Кресты (система водоподготовки и обезжелезивания) | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Обеспечение качества питьевой воды п. Смердомский (система водоподготовки и обезжелезивания) | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Обеспечение надежного водоснабжения д. Анисимово | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства (приобретение дизельного генератора) | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 400,8 | 1 400,8 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Обустройство артезианских скважин приборами учета | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Замена участков водопроводной сети п. Смердомский | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Установка приборов учета воды на артскважины | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 520,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Обеспечение надежного теплоснабжения д. Анишино | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Замена участка тепловой сети от колодца до ул. Молодежная д. 103 с. Покровское | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Замена участка тепловой сети д. Анисимово | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Замена тепловых сетей | 2024-2025 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 900,0 | 0,0 | 950,0 | 950,0 |
| 19 | Замена водопроводных сетей | 2024-2025 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 600,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 |
| 20 | Ремонт и устройство колодцев | 2024-2025 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| 21 | Обеспечение качества питьевой воды (станция обезжелезивания) | 2024-2025 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 22 | Ремонт зданий водозаборов | 2024-2025 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 2 000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 23 | Приобретение контейнеров под ТКО | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Благоустройство контейнерных площадок под ТКО | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Свод деревьев угрожающих пожарной безопасности | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Расчистка канавы ул. Новостроек – ул. Коллективная | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Обустройство детской площадки во дворе дома 17А | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Обустройство детской игровой площадки ул. Кирова д. 9 и 11 | 2024 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 |
| 29 | Приобретение светильников | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 290,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Выполнение работ по освещению пешеходных переходов | 2023-2025 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 2 580,0 | 1 580,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 31 | Обустройство питьевых колодцев ул. Заводская и ул. Новая | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Вырубка деревьев в парке | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Реконструкция сцены у РДК | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Устройство организованного подъезда на ул. Кирова (искусственные неровности 2 шт) | 2024 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 35 | Подключение газа к жилому дому уд. Пролетарская д. 35 | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Подключение газа на пищеприготовление к жилому дому ул. Стекольщиков д. 10 | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Ремонт дворовых детских площадок | 2025 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 38 | Приобретение качели «Гнездо» ул. Кирова у РДК | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Приобретение качели «Гнездо» ул. Кирова д. 24 и д. 26 | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Обустройство покрытия на детской площадке | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1929,45 | 1929,45 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Дополнительные элементы на детской площадке у РДК в мик-не ЛПХ | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | ПГ на ул. Рабочая | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 869,0 | 869,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Водоразборная колонка ул. Тракторная | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 962,0 | 962,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Благоустройство контейнерных площадок под ТКО на кладбище | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 580,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Приобретение автобуса | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 2900,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Ограждение ДП на ул. Советская 15г | 2023 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 179,0 | 179,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Ремонт корта в ЛПХ | 2025 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| 48 | Обустройство покрытия на детской площадке ул. Солнечная | 2024 | Чагодский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| 49 | Ремонт корта на ул. Комсомольская | 2023 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Обустройство детской игровой площадки на ул. Заречная | 2023 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 660,2 | 660,2 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | Обустройство колодцев с запорной арматурой | 2023 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | Обустройство детской игровой площадки на ул. Авиации | 2023 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 405,7 | 405,7 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Устройство тротуара п. Сазоново ул. Бульварная | 2023 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Обеспечение надлежащего водоснабжения населения ул. Хвойная от дома 34 до ул. Лесная д. 1 | 2023 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Обеспечение надлежащего водоотведения | 2023 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Обеспечение надежного водоотведения с КНС на ул. Комсомольская | 2023 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Установка пожарного водоема на ул. Графская | 2023 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 363,2 | 363,2 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | Поставка мусорных контейнеров | 2023 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | Свод аварийных деревьев | 2023 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | Обустройство родника на ул. Бульварная | 2023 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 894,9 | 1 894,9 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Обустройство контейнерных площадок | 2023 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | Приобретение светодиодных светильников | 2023 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | Благоустройство парка на ул. Бульварная | 2024 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 64 | Благоустройство сквера на ул. Советская | 2025 | Сазоновский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 65 | Строительство площадок для размещения контейнеров ТБО | 2023-2025 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 820,2 | 427,2 | 393,0 | 0,0 |
| 66 | Строительство площадок для размещения бункеров | 2024 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |
| 67 | Устройство пожарного водоема (емкости) в с. Покровское | 2023 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 584,0 | 584,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Свод деревьев на кладбищах | 2023 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | Расчистка мелиоративных канав п. Борисово | 2023 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | Приобретение и установка турника (рукохода с брусьями и шведской стенкой) в д. Залужье | 2023 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 143,9 | 143,9 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | Поставка театральных кресел для МБУ «Белокрестское СКО» в Избоищский ДК | 2023 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | Поставка театральных кресел для МБУ «Белокрестское СКО» в Борисовский ДК | 2023 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | Ремонт обелиска д. Лешутинская Гора | 2023 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | Ремонт обелиска д. Мегрино | 2024 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 75 | Приобретение и установка уличных тренажеров д. Анишино | 2023 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | Приобретение и установка футбольных (гандбольных) ворот д. Избоищи | 2023 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 107,7 | 107,7 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | Приобретение и установка одежды сцены для МБУ «Белокрестское СКО» в Борисовский ДК | 2023 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 241,4 | 241,4 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | Приобретение и установка одежды сцены и окон для МБУ «Белокрестское СКО» в Избоищский ДК | 2023 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 215,4 | 215,4 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | Приобретение мультимедиа для МБУ «Белокрестское СКО» в Борисовский ДК | 2023 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | Ремонт кровли Избоищский ДК МБУ «Белокрестское СКО» | 2023 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | Ремонт входной группы (крыльцо) МБУ «Белокрестское СКО» | 2023 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | Приобретение и установка элементов на детские площадки | 2024-2025 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 540,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
| 83 | Ремонт обелиска д. Избоищи | 2024 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 84 | Ремонт обелиска д. Анишино | 2025 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 85 | Замена ограждения на детских площадках | 2024-2025 | Белокрестский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 180,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 |
| 86 | Устройство пожарного водоема (емкости) в д. Анисимово | 2023 | Первомайский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 584,2 | 584,2 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | Ремонт пожарного бокса п. Смердомский | 2023 | Первомайский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | Косметический ремонт библиотеки в п. Первомайский | 2023 | Первомайский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | Ремонт здания библиотеки п. Смердомский | 2023 | Первомайский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | Ремонт обелисков | 2023-2024 | Первомайский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1600,0 | 1000,0 | 600,0 | 0,0 |
| 91 | Устройство пожарного водоема (емкости) п. Смердомский | 2024 | Первомайский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 764,7 | 0,0 | 764,7 | 0,0 |
| 92 | Устройство пожарного водоема (емкости) п. Первомайский | 2025 | Первомайский территориальный отдел | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1001,0 | 0,0 | 0,0 | 1001,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 63 386.75 | 41 348.05 | 11 447.7 | 10 591.0 |

- Приложение № 2

- к Программе

- РЕСУРСНОЕ

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ  СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ОКРУГА (тыс. руб.)

| - Ответственный исполнитель, соисполнители | - Расходы (тыс. руб.) годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 2023 | - 2024 | - 2025 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - Всего | - 10 337,1 | - 2 862,0 | - 2 647,8 |
| - Администрация Чагодощенского муниципального округа | - 2 010,2 | - 937,5 | - 812,5 |
| - Чагодский территориальный отдел | - 4 504,9 | - 837,5 | - 1 125,0 |
| - Сазоновский территориальный отдел | - 2 031,0 | - 250,0 | - 250,0 |
| - Белокрестский территориальный отдел | - 919,9 | - 495,8 | - 210,0 |
| - Первомайский территориальный отдел | - 871,1 | - 341,2 | - 250,3 |

- Приложение № 3

- к Программе

- ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА, ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  ЦЕЛЕЙ  ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

| - Ответственный исполнитель, - соисполнители, муниципальный - заказчик-координатор | - Оценка расходов (тыс. руб.) годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 2023 | - 2024 | - 2025 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - Всего | - 41 348,05 | - 11 447.7 | - 10 591.0 |
| - Областной бюджет (округ) | - 5 628,6 | - 2 625,0 | - 2 275,0 |
| - Администрация Чагодощенского муниципального округа | - 2 010,2 | - 937,50 | - 812,5 |
| - Пожертвования физических лиц (округ) | - 402,0 | - 187.5 | - 162.5 |
| - Итого по округу | - 8 040,8 | - 3 750,0 | - 3 250,0 |
| - Областной бюджет (п. Чагода) | - 12 613,6 | - 2 345,0 | - 3 150,0 |
| Чагодский территориальный отдел | - 4 504,9 | - 837,5 | - 1 125,0 |
| Пожертвования физических лиц (п.Чагода) | - 900,95 | - 167,5 | - 225.0 |
| Итого по п. Чагода | - 18 019,45 | - 3 350,0 | - 4 500,0 |
| Областной бюджет (п. Сазоново) | - 5 686,8 | - 700,0 | - 700,0 |
| Сазоновский территориальный отдел | - 2 031,0 | - 250,0 | - 250,0 |
| Пожертвования физических лиц (п. Сазоново) | - 406,2 | - 50,0 | - 50,0 |
| Итого по п. Сазоново | - 8 124,0 | - 1 000,0 | - 1 000,0 |
| Областной бюджет (Белокрестский) | - 2 575,7 | - 1 388,1 | - 588,0 |
| Белокрестский территориальный отдел | - 919,9 | - 495,8 | - 210,0 |
| Пожертвования физических лиц (Белокрестский) | - 184,0 | - 99,1 | - 42,0 |
| Итого по Белокрестскому ТО | - 3 679,6 | - 1 983,0 | - 840,0 |
| Областной бюджет (Первомайский) | - 2 438,9 | - 955,3 | - 700,7 |
| Первомайский территориальный отдел | - 871,1 | - 341,2 | - 250,3 |
| Пожертвования физических лиц (Первомайский) | - 174,2 | - 68,2 | - 50,0 |
| Итого по Первомайскому ТО | - 3 484,2 | - 1 364,7 | - 1 001,0 |

- <*> Объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджета округа,  ежегодно подлежат уточнению и корректировке.

- -Приложение № 4

- к Программе

- Сведения о показателях (индикаторах) программы

| - № п/п | - Задачи, направленные на достижение цели | - Наименование показателя | - Ед. изм. | - Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2023 | - 2024 | - 2025 |
| - 1 | - организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | - Доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа | - % | - 00,01 | - 00,02 | - 00,03 |
| - 2 | - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций культуры | - Доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа | - % | - 0,01 | - 0,02 | - 0,03 |
| 3 | сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся соответственно в собственности муниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных соответственно на территории муниципального округа | - Доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа | - % | - 0,01 | - 0,02 | - 0,03 |
| 4 | создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества | - Доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа | - % | - 0,01 | - 0,02 | - 0,03 |
| 5 | обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа | - Доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа | - % | - 0,01 | - 0,02 | - 0,03 |
| 6 | обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа | - Доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа | - % | - 0,01 | - 0,02 | - 0,03 |
| 7 | создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | - Доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа | - % | - 0,01 | - 0,02 | - 0,03 |
| 8 | участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | - Доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа | - % | - 0,01 | - 0,02 | - 0,03 |
| 9 | организация благоустройства территории муниципального округа в соответствии с правилами благоустройства территории муниципального округа | - Доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа | - % | - 0,01 | - 0,02 | - 0,03 |
| 10 | создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи | - Доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа | - % | - 0,01 | - 0,02 | - 0,03 |
| 11 | обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа | - Доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа | - % | - 0,01 | - 0,02 | - 0,03 |
| 12 | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном округе | - Доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа | - % | - 0,01 | - 0,02 | - 0,03 |
| 13 | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном округе | - Доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа | - % | - 0,01 | - 0,02 | - 0,03 |
| 14 | оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | - Доля жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта, от общего количества населения, проживающего на территории муниципального округа | - % | - 0,01 | - 0,02 | - 0,03 |