****

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 \_13.10.2022\_ № \_327\_

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы **«**Благоустройство на территории Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025годы» |  |

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению в телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель администрацииЧагодощенского муниципального района | И.Ю.Зорикова |

 Приложение к постановлению

администрации Чагодощенского

муниципального района

от 13.10.2022 № 327

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025годы»**

Ответственный исполнитель программы: Администрация Чагодощенского муниципального округа Вологодской области (отдел архитектуры и градостроительства)

Разработчик: начальник отдела архитектуры и градостроительства

Кувалдова Ирина Сергеевна,

тел. (81741)2-15-78

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы | «Благоустройство Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Чагодощенского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Чагодский территориальный отделСазоновский территориальный отделБелокрестский территориальный отделПервомайский территориальный отдел |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Благоустройство территорий населенных пунктов Чагодощенского муниципального округа»;«Формирование современной городской среды» |
| Цель муниципальной программы | повышение уровня жизни граждан Чагодощенского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | Организация уличного освещения;Благоустройство и повышение внешней привлекательности населенных пунктов;Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа; Повышение уровня благоустройства общественных территорий Чагодощенского муниципального округа. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения;Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами;Доля отремонтированных памятников;Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий;Количество благоустроенных детских площадок.Количество благоустроенных дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа;Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа (%); Количество благоустроенных общественных территорий Чагодощенского муниципального округа;Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий Чагодощенского муниципального округа (%),Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе (%) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 90945,18 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2023 год – 32281,2 тыс. рублей;2024 год – 31707,58 тыс. рублей;2025 год – 26956,4 тыс. рублей.из них: за счет средств бюджета округа —68223,788 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2023 год – 23186,54 тыс. рублей;2024 год – 23398,648 тыс. рублей;2025 год – 21638,6 тыс. рублей. за счет бюджете Вологодской области – 17876,682 тыс.руб.2023 год – 6243,72 тыс.руб2024 год – 6315,162 тыс.руб.2025 год – 5317,8 тыс.руб.за счет федерального бюджета – 3844,71 тыс.руб.2023 год – 1850,94 тыс.руб.2024 год – 1993,77 тыс. руб2025 год -0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результатыреализации муниципальной программы  | - создание безопасной и комфортной среды для проживания населения;- благоустройство общественных и дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа;- улучшение эстетического состояния дворовых и общественных территорий Чагодощенского муниципального округа. |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Разработка муниципальной программы «Благоустройства Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы" (далее Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической обстановки. Благоустройству территории округа придается большое значение. Селитебные территории, являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций:

- Это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно удобных пешеходных и проезжих дорожек, а также благоустроенных площадок для временной парковки автомобилей.

- Это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки.

- Зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, способствуют биологическому комфорту.

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику населенных пунктов. Необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению дворов, к внешнему облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории округа. В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику населенных пунктов. Наиболее важным элементом в благоустройстве территорий является уличнодорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального назначения. Совершенствование и развитие территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. Основанием разработки программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

II. Приоритеты социальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи,

сроки реализации муниципальной программы

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

Достижение указанной цели предполагает выполнение следующих задач:

- организация уличного освещения;

- благоустройство и повышение внешней привлекательности поселка;

 - благоустройство дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа;

-благоустройство общественных территорий Чагодощенского муниципального округа.

Сроки реализации муниципальной программы: 2023 - 2025 годы.

III. Обоснование выделения и включения

в состав муниципальной программы подпрограмм и их общая характеристика

Настоящая муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

«Благоустройство территорий населенных пунктов Чагодощенского муниципального округа» (приложение 1 к муниципальной программе);

 «Формирование современной городской среды» (приложение 2 к муниципальной программе);

Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач муниципальной программы, прогноз

конечных результатов реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности деятельности системы социальной поддержки населения предлагается использовать целевые показатели (индикаторы) программы, которые приведены в таблице 3 к муниципальной программе.

Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- создание безопасной и комфортной среды для проживания населения;

- благоустройство общественных и дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа;

- улучшение эстетического состояния дворовых и общественных территорий Чагодощенского муниципального округа.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы,

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

 общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 90945,18 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 32281,2 тыс. рублей;

2024 год – 31707,58 тыс. рублей;

2025 год – 26956,4 тыс. рублей.

из них:

за счет средств бюджета округа —68223,788 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 23186,54 тыс. рублей;

2024 год – 23398,648 тыс. рублей;

2025 год – 21638,6 тыс. рублей.

за счет бюджете Вологодской области – 17876,682 тыс.руб.

2023 год – 6243,72 тыс.руб

2024 год – 6315,162 тыс.руб.

2025 год – 5317,8 тыс.руб.

за счет федерального бюджета – 3844,71 тыс.руб.

2023 год – 1850,94 тыс.руб.

2024 год – 1993,77 тыс. руб

2025 год -0 тыс.руб.

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа приведено в таблице 1 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета округа на 2023-2025 годы на реализацию целей Программы приведена в таблице 2 к муниципальной программе. Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы в целом соответствует сложившимся объемам областных обязательств по соответствующим направлениям расходования средств.

Таблица 1

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 (тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов, тыс. рублей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Подпрограмма 1 Благоустройство территорий населенных пунктов Чагодощенского муниципального округа** | всего | 28195,8 | 28384,1 | 26956,4 |
| местный бюджет | 22878,0 | 23066,3 | 21638,6 |
| областной бюджет | **5317,8** | **5317,8** | **5317,8** |
| **Подпрограмма 2****Формирование современной городской среды**  | всего | **3085,4** | **3323,48** | **0** |
| местный бюджет | **308,54** | **332,348** | **0** |
| областной бюджет | **925,92** | **997,362** | **0** |
| федеральный бюджет  | **1850,94** | **1993,77** | **0** |

Таблица 2

к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета округа, областного, федерального бюджетов и внебюджетные средства

 на реализацию целей муниципальной программы (тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Оценка расходов (тыс.руб.) | итого |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Всего | 32281,2 | 31707,58 | 26956,4 | 90945,18 |
| бюджет округа | 23186,54 | 23398,648 | 21638,6 | 68223,788 |
| областной бюджет | 6243,72 | 6315,162 | 5317,8 | 17876,682 |
| федеральный бюджет | 1850,94 | 1993,77 | 0 | 3844,71 |

Таблица 3

к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи, направленныена достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм | Значение показателей, годы |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма 1**. Организация уличного освещения;Благоустройство и повышение внешней привлекательности населенных пунктов; | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 88 | 95 | 100 |
| Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами | Га | 13 | 13,5 | 14 |
| Доля отремонтированных памятников | % | 95 | 97 | 100 |
| Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий | тонн | 900 | 1000 | 1100 |
| Количество благоустроенных детских площадок | Ед. | 18 | 19 | 20 |
| Доля контейнерных площадок, на которых проводятся мероприятия по их содержанию | % | 75 | 75 | 75 |
|  | **Подпрограмма 2.** Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа; повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Чагодощенского муниципального округа. | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Единиц | 2 | 2 | 2 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | Процент | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Количество благоустроенных общественных территорий  | Единиц | 1 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, включенных в муниципальную программу | Процент | 100 | 0 | 0 |
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе (%) | Процент | 25 | 30 | 35 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**Подпрограмма 1**

«Благоустройство территорий населенных пунктов Чагодощенского муниципального округа»

(далее – подпрограмма1)

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Содержание |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Администрация Чагодощенского муниципального округа Вологодской области |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Чагодский территориальный отделСазоновский территориальный отделБелокрестский территориальный отделПервомайский территориальный отдел |
| Цели подпрограммы 1 | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов округа  |
| Задачи подпрограммы 1 | - организация уличного освещения;-благоустройство и повышение внешней привлекательности поселка. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения;Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами;Доля отремонтированных памятников;Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий;Количество благоустроенных детских площадок. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий – 83536,3 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 год – 28195,8тыс. руб.; 2024 год – 28384,1тыс. руб.; 2025 год – 26956,4тыс.руб.из них по источникам финансирования: - средства бюджета округа – 67582,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 год – 22878,0 тыс. руб.; 2024 год – 23066,3 тыс. руб.; 2025год – 21638,6 тыс.руб.- средства бюджета Вологодской области – 15953,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год – 5317,8 тыс. руб.  2024 год – 5317,8 тыс. руб. 2025 год – 5317,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | - создание безопасной и комфортной среды для проживания населения;- обеспечение надлежащего содержания территории кладбищ;- увеличение доли энергоэффективных светильников до 100%;- проведение ремонта памятников – 100%;- увеличение площади обработки акарицидными средствами;- увеличение площади, подлежащей санитарной очистке;- увеличение количества благоустроенных детских площадок на 10%. |

**I. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной подпрограммы 1, текущее состояние,**

**основные проблемы и перспективы развития**

Благоустройство территорий округа - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения является необходимым условием стабилизации и подъема экономики, а также повышения уровня жизни населения.

В целях организации уличного освещения на территории округа в вечернее и ночное время заключены контракты с ресурсоснабжающей и обслуживающей организациями, своевременно производится приобретение и замена уличных светильников, проводится реконструкция и строительство линий электропередач.

Выстроена система взаимодействия с учреждениями, организациями, предприятиями и жителями округа по поддержанию чистоты и порядка, благоустройству и озеленению территорий. Ежегодно проводятся двухмесячники по благоустройству для проведения коллективных работ по санитарной очистке поселка.

Организуются мероприятия по противоклещевой обработке мест массового пребывания населения, своду аварийно-опасных деревьев, скашиванию травы, ликвидации несанкционированных свалок, сносу ветхих, аварийных зданий, сооружений, текущему ремонту памятников.

На территориях округа организован сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Установлено более 250 современных пластиковых контейнеров.

Для повышения уровня благоустройства и внешней привлекательности территорий населенных пунктов округа, а также создания комфортных условий для проживания, необходимо последовательное исполнение всех запланированных мероприятий данной Программы.

**II. Цели, задачи, сроки реализации подпрограммы 1**

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

Достижение указанной цели предполагает выполнение следующих задач:

- организация уличного освещения;

- благоустройство и повышение внешней привлекательности поселка.

Срок реализации программы: 2023-2025 годы.

**III. Механизм реализации подрограммы 1**

Разработчик Программы определяет перечень основных мероприятий программы (таблица 1), план реализации муниципальной программы (таблица 2), являющиеся неотъемлемой частью Программы.

**IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

 Мероприятия Программы предполагается реализовать за счет средств бюджета Чагодощенского муниципального округа и областного бюджета.

Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий – 83536,3 тыс. руб., в том числе по годам:

 2023 год – 28195,8тыс. руб.;

 2024 год – 28384,1тыс. руб.;

 2025 год – 26956,4тыс.руб.

 из них по источникам финансирования:

- средства бюджета округа – 67582,9 тыс. руб., в том числе по годам:

 2023 год – 22878,0 тыс. руб.;

 2024 год – 23066,3 тыс. руб.;

 2025год – 21638,6 тыс.руб.

- средства бюджета Вологодской области – 15953,4 тыс. руб., в том числе по годам:

 2023 год – 5317,8 тыс. руб.

 2024 год – 5317,8 тыс. руб.

 2025 год – 5317,8 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета округа, областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, исходя из реальных возможностей (таблица 3).

В случае дополнения, изменения мероприятий Программы, объемы финансирования подлежат корректировке, при изменении объемов финансирования в процессе выполнения Программы мероприятия и сроки их реализации подлежат уточнению.

Финансовые средства на выполнение работ по благоустройству территорий округа определяются на основании результатов мониторинга и оценки состояния территории.

**V. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1**

Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Результатом реализации муниципальной программы станет:

- создание безопасной и комфортной среды для проживания населения;

- обеспечение надлежащего содержания территории кладбищ;

-увеличение доли энергоэффективных светильников до 100%;

- проведение ремонта памятников – 100%;

- увеличение площади обработки акарицидными средствами;

- увеличение площади, подлежащей санитарной очистке;

- увеличение количества благоустроенных детских площадок на 10%;

**VI. Оценка эффективности подпрограммы 1**

Методика оценки эффективности реализации Программы представляет собой сравнение текущих показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленным целевым показателям, степени приближения к ним в процентном отношении выполнения целевых показателей Программы.

Таблица 1

к подпрограмме 1

Сведения

о составе и значениях целевых показателей

муниципальной программы

Наименование подпрограммы: Благоустройство территорий населенных пунктов Чагодощенского муниципального округа

Администратор муниципальной программы Администрация Чагодощенского муниципального округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| прогноз | прогноз | прогноз |
| Муниципальная программа |
| 1. | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 88 | 95 | 100 |
| 2. | Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами | Га | 13 | 13,5 | 14 |
| 3. | Доля отремонтированных памятников | % | 95 | 97 | 100 |
| 4. | Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий | тонн | 900 | 1000 | 1100 |
| 5. | Количество благоустроенных детских площадок | Ед. | 18 | 19 | 20 |
| 6 | Доля контейнерных площадок, на которых проводятся мероприятия по их содержанию | % | 75 | 75 | 75 |

Таблица № 2

к подпрограмме 1

Перечень

основных мероприятий подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Наименование целевого показателя основного мероприятия | Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие |
|  | **Повышение уровня благоустройства территорий Чагодощенского муниципального округа** | **Администрация Чагодощенского муниципального округа** | **2023-2025 годы** | **X** | **Создание безопасной и комфортной среды для проживания населения** |
| **1.** | **Уличное освещение и его организация** |
| 1.1. | Уличное освещение и его организация | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 2023-2025 годы | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | Создание безопасной и комфортной среды для проживания населения |
| 2. | **Благоустройство и повышение внешней привлекательности территорий округа** |
| 2.1. | Благоустройство и повышение внешней привлекательности территорий округа | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 2020-2025 годы | - площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами;- доля отремонтированных памятников;- количество благоустроенных детских площадок;- объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий. | Создание безопасной и комфортной среды для проживания населения |

Таблица 3

К подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение реализации подрограммы 1

 (тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов, тыс. рублей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Благоустройство территорий Чагодощенского муниципального округа** | всего(справочно) | **28195,8** | **28384,1** | **26956,4** |
| местный бюджет(спавочно) | **22878,0** | **23066,3** | **21638,6** |
| областной бюджет(справочно) | **5317,8** | **5317,8** | **5317,8** |
| Уличное освещение | всего(справочно) | **7942,3** | **8059,8** | **6410,6** |
| местный бюджет(спавочно) | **7942,3** | **8059,8** | **6410,6** |
| областной бюджет(справочно) | **0** | **0** | **0** |
| Организация уличного освещения (оплата электроэнергии, потребленной на уличное освещение) | всего(справочно) | **7090,4** | **7090,4** | **7090,4** |
| местный бюджет(спавочно) | **1772,6** | **1772,6** | **1772,6** |
| областной бюджет(справочно) | **5317,8** | **5317,8** | **5317,8** |
| Благоустройство и повышение внешней привлекательности | всего(справочно) | **12273,1** | **12353,9** | **12635,4** |
| местный бюджет(спавочно) | **12273,1** | **12353,9** | **12635,4** |
| областной бюджет(справочно) | **0** | **0** | **0** |
| Организация и содержание мест захоронения | всего(справочно) | **890,0** | **880,0** | **820,0** |
| местный бюджет(спавочно) | **890,0** | **880,0** | **820,0** |
| областной бюджет(справочно) | **0** | **0** | **0** |
| **«Благоустройство территории Белокрестского территориального отдела на 2023-2025 годы»** | всего(справочно) | **2688,9** | **2710,3** | **2885,0** |
| местный бюджет(спавочно) | **1649,4** | **1670,8** | **1845,5** |
| областной бюджет(справочно) | **1039,5** | **1039,5** | **1039,5** |
| Уличное освещение | всего(справочно) | **413,6** | **434,1** | **460,9** |
| местный бюджет(спавочно) | **413,6** | **434,1** | **460,9** |
| областной бюджет(справочно) | **0** | **0** | **0** |
| Организация уличного освещения (оплата электроэнергии, потребленной на уличное освещение) | всего(справочно) | **1386,0** | **1386,0** | **1386,0** |
| местный бюджет(спавочно) | **346,5** | **346,5** | **346,5** |
| областной бюджет(справочно) | **1039,5** | **1039,5** | **1039,5** |
| Благоустройство и повышение внешней привлекательности | всего(справочно) | **704,3** | **715,2** | **948,1** |
| местный бюджет(спавочно) | **704,3** | **715,2** | **948,1** |
| областной бюджет(справочно) | **0** | **0** | **0** |
| Организация и содержание мест захоронения | всего(справочно) | **185,0** | **175,0** | **90,0** |
| местный бюджет(спавочно) | **185,0** | **175,0** | **90,0** |
| областной бюджет(справочно) | **0** | **0** | **0** |
| **«Благоустройство территории Первомайского территориального отдела на 2023-2025 годы»** | всего(справочно) | **1233,6** | **1293,5** | **1357,1** |
| местный бюджет(справочно) | **774,5** | **834,4** | **898,0** |
| областной бюджетсправочно) | **459,1** | **459,1** | **459,1** |
| Уличное освещение | всего(справочно) | **169,7** | **169,7** | **169,7** |
| местный бюджет(спавочно) | **169,7** | **169,7** | **169,7** |
| областной бюджет(справочно) | **0** | **0** | **0** |
| Организация уличного освещения (оплата электроэнергии, потребленной на уличное освещение) | всего(справочно) | **612,1** | **612,1** | **612,1** |
| местный бюджет(спавочно) | **153,0** | **153,0** | **153,0** |
| областной бюджет(справочно) | **459,1** | **459,1** | **459,1** |
| Благоустройство и повышение внешней привлекательности | всего(справочно) | **366,8** | **436,7** | **485,3** |
| местный бюджет(спавочно) | **366,8** | **436,7** | **485,3** |
| областной бюджет(справочно) | **0** | **0** | **0** |
| Организация и содержание мест захоронения | всего(справочно) | **85,0** | **75,0** | **90,0** |
| местный бюджет(спавочно) | **85,0** | **75,0** | **90,0** |
| областной бюджет(справочно) | **0** | **0** | **0** |
| **«Благоустройство территории п. Чагода на 2023-2025 годы»** | всего(справочно) | **18015,7** | **18112,7** | **16436,7** |
| местный бюджет(справочно) | **16017,2** | **16114,2** | **14438,2** |
| областной бюджетсправочно) | **1998,5** | **1998,5** | **1998,5** |
| Уличное освещение | всего(справочно) | **6359,0** | **6456,0** | **4780,0** |
| местный бюджет(спавочно) | **6359,0** | **6456,0** | **4780,0** |
| областной бюджет(справочно) | **0** | **0** | **0** |
| Организация уличного освещения (оплата электроэнергии, потребленной на уличное освещение) | всего(справочно) | **2664,7** | **2664,7** | **2664,7** |
| местный бюджет(спавочно) | **666,2** | **666,2** | **666,2** |
| областной бюджет(справочно) | **1998,5** | **1998,5** | **1998,5** |
| Благоустройство и повышение внешней привлекательности | всего(справочно) | **8502,0** | **8502,0** | **8502,0** |
| местный бюджет(спавочно) | **8502,0** | **8502,0** | **8502,0** |
| областной бюджет(справочно) | **0** | **0** | **0** |
| Организация и содержание мест захоронения | всего(справочно) | **490,0** | **490,0** | **490,0** |
| местный бюджет(спавочно) | **490,0** | **490,0** | **490,0** |
| областной бюджет(справочно) | **0** | **0** | **0** |
| **«Благоустройство территории п. Сазоново на 2023-2025 годы»** | всего(справочно) | **6257,6** | **6267,6** | **6277,6** |
| местный бюджет(справочно) | **4436,9** | **4446,9** | **4456,9** |
| областной бюджетсправочно) | **1820,7** | **1820,7** | **1820,7** |
| Уличное освещение | всего(справочно) | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| местный бюджет(спавочно) | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| областной бюджет(справочно) | **0** | **0** | **0** |
| Организация уличного освещения (оплата электроэнергии, потребленной на уличное освещение) | всего(справочно) | **2427,6** | **2427,6** | **2427,6** |
| местный бюджет(спавочно) | **606,9** | **606,9** | **606,9** |
| областной бюджет(справочно) | **1820,7** | **1820,7** | **1820,7** |
| Благоустройство и повышение внешней привлекательности | всего(справочно) | **2700** | **2700** | **2700** |
| местный бюджет(спавочно) | **2700** | **2700** | **2700** |
| областной бюджет(справочно) | **0** | **0** | **0** |
| Организация и содержание мест захоронения | всего(справочно) | **130,0** | **140,0** | **150,0** |
| местный бюджет(спавочно) | **130,0** | **140,0** | **150,0** |
| областной бюджет(справочно) | **0** | **0** | **0** |

Приложение 2

к муниципальной программе

Подрограмма 2

«Формирование современной городской среды»

(далее – подпрограмма 2)

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды » (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Администрация Чагодощенского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы 2 | Администрация Чагодощенского муниципального округа Сазоновский территориальный отделЧагодский территориальный отдел(по согласованию) |
| Цель(и) подпрограммы 2 | Повышение уровня благоустройства территории Чагодощенского муниципального округа |
| Задача(и) подпрограммы 2 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа; повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Чагодощенского муниципального округа. |
| Сроки и (или) этапы реализации подпрограммы 2 |  2023-2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | - количество благоустроенных дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа;- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа (%); - количество благоустроенных территорий общего пользования Чагодощенского муниципального округа;- доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий Чагодощенского муниципального округа (%),- доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе (%) |
| Объем финансового обеспеченияподпрограммы 2 | Объем финансирования –по годам реализации:2023 год – 3085,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 1850,94тыс. рублей,за счет средств областного бюджета – 925,92 тыс. рублей;за счет средств бюджета округа – 308,54 тыс. руб.;2024 год – 3323,48 тыс. рублей , из них за счет средств федерального бюджета – 1993,77 тыс. рублей,за счет средств областного бюджета – 997,362 тыс. рублей;за счет средств бюджета округа– 332,348 тыс. руб.2025 год – 0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;за счет средств бюджета округа – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы на 2023-2025 годы: - благоустройство территории общего пользования в поселке Сазоново Чагодощенского муниципального округа на протяжении действия программы;- благоустройство не менее 6 дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа на протяжении действия программы; - улучшение эстетического состояния дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа.- улучшение эстетического состояния общественных территорий Чагодощенского муниципального округа. |

1. **Общая характеристика сферы**

**реализации подпрограммы 2**

На территории Чагодощенского муниципального округа Вологодской области расположено 2 населенных пункта с численностью населения свыше 1000 человек, а именно административный центр - п.Чагода, и моногород п. Сазоново.

В этих населенных пунктах уже были благоустроены дворовые и общественные территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чагодощенского муниципального района на период 2018-2022 годы».

В настоящее время в благоустройстве нуждаются 23 дворовых территорий. Основной проблемой в округе является значительное количество неблагоустроенных дворов: отсутствие детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточное освещение и скудное озеленение придомовых газонов.

Наиболее острыми проблемами дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории округа, не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории округа вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

На территории округа необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и эстетических характеристик территорий и предусматривающих следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров, а также архитектурно-планировочную организацию территории, озеленение, обеспечение освещения, размещение малых архитектурных форм, устройство современных детских игровых площадок и комфортных зон отдыха во дворах, установка скамеек, урн, устройство ограждения территорий. Работы по благоустройству территорий населенных пунктов должны приобрести не только комплексный, но и постоянный характер с эффективным внедрением передовых технологий и новых современных материалов.

Места общественных территорий кратковременного отдыха, прогулок будут все более востребованы жителями округа.

Таким образом, назрела необходимость реализации программных мероприятий, в рамках которых предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий округа.

Основные понятия в муниципальной программе применяются в соответствии с действующим законодательством.

Под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим на территории населенного пункта правилам благоустройства.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественными территориями понимаются территории соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории). В рамках реализации муниципальной программы при формировании адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, принимаются в расчет территории населенного пункта соответствующего функционального назначения, такие как: парки, площади, улицы, пешеходные зоны.

Важную роль играет качество современной городской среды обитания - способность городской среды удовлетворять объективным потребностям и запросам жителей муниципальных образований в соответствии с общепринятыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедеятельности.

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства территорий округа разработаны порядки проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий.

По итогам проведения муниципальными образованиями района инвентаризации сформированы и утверждены в муниципальных программах поселений «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству. В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения выявлена необходимость реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий округа, в соответствии с современными требованиями.

Комплексное решение проблемы благоустройства будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, развитию современной городской среды.

Муниципальное образование в праве исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Муниципальное образование в праве исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Муниципальному образованию необходимо провести работы по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

1. **Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы,**

**цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и сроки**

**реализации подпрограммы 2**

Приоритеты в сфере благоустройства определены в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710, государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (с изменениями на 7 сентября 2020 года), утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851, Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, к ним относится: повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований.

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания граждан.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующей задачи - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий округа.

Срок реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы.

**III. Целевые показатели (индикаторы), достижения цели и решения задачи муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2**

Сведения о показателях (индикаторах), а также методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 3 к подпрограмме 2.

Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов:

 - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий за период реализации программы на не менее 6 ед.;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий за период реализации программы на 1 ед.;

 - увеличение доли дворовых территорий благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, участвующих в программе на не менее 26 % к 2025 году;

 - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, участвующих в программе до 100 % к 2025 году.

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.

**IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2**

Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий».

Дворовые территории - это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя виды работ, предполагаемые к выполнению из минимального перечня работ.

Минимальный перечень работ (визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в таблице № 4 к подпрограмме 2):

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн.

2. Дополнительного перечня работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) озеленение территорий.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия в размере не менее 5 % от стоимости мероприятий. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий может софинансироваться из федерального бюджета при условии софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как: субботники; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); участие в строительных работах: снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории; обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещается территориальными отделами на своих официальных сайтах в сети «Интернет», а также непосредственно в многоквартирных домах − на информационных стендах. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, планируемый к благоустройству, приведен в таблице 1 к подпрограмме 2.

Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий».

Под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).

Участие в данном мероприятии предполагает реализацию мероприятий по:

благоустройству общественных территорий в рамках муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2023-2025 годы за счет средств субсидии из областного и федерального бюджетов, а также за счет собственных средств бюджетов поселений, участвующих в программе;

реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций.

В период подготовки к реализации мероприятий программы проводится инвентаризация общественных территорий в целях формирования адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2023 -2025 годы.

Адресный перечень общественных территорий, планируемый к благоустройству, приведен в таблица 2 к подпрограмме 2.

**V. Финансовое обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2**

Объем финансирования –по годам реализации:

2023 год – 3085,4 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 1850,94тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 925,92 тыс. рублей;

за счет средств бюджета округа – 308,54 тыс. руб.;

2024 год – 3323,48 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 1993,77 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 997,362 тыс. рублей;

за счет средств бюджета округа– 332,348 тыс. руб.

2025 год – 0 тыс. рублей, из них

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета округа – 0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в таблице № 5 к подпрограмме 2.

Оценка расходов федерального бюджета осуществляется на основании участия района в реализации государственной целевой программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении 6 к муниципальной программе.

 Таблица № 1

к подпрограмме 2

Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023-2025 г.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адресный ориентир |
| 1 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15а, ул. Советская, п. Чагода |
| 2 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15б ул. Советская, п. Чагода |
| 3 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15в ул. Советская, п. Чагода |
| 4 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15г ул. Советская, п. Чагода |
| 5 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15д ул. Советская, п. Чагода |
| 6 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15е ул. Советская, п. Чагода |
| 7 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15м ул. Советская, п. Чагода |
| 8 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15ж по ул. Советская, п. Чагода |
| 9 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15з по ул. Советская, п. Чагода |
| 10 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15и по ул. Советская, п. Чагода |
| 11 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15к по ул. Советская, п. Чагода |
| 12 | Дворовая территория многоквартирного дома № 16а, 16в ул. Советская, п. Чагода |
| 13 | Дворовая территория многоквартирных домов № 16бпо ул. Советская, п. Чагода |
| 14 | Дворовая территория многоквартирных домов № 16гпо ул. Советская, п. Чагода |
| 15 | Дворовая территория многоквартирных домов №16д по ул. Советская, п. Чагода |
| 16 | Дворовая территория многоквартирного дома № 16е по ул. Советская, п. Чагода |
| 17 | Дворовая территория многоквартирного дома № 107,109 по ул. Авиации, д. 107,109, п. Сазоново |
| 18 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Первомайская, д.18, п. Сазоново |
| 19 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Первомайская, д.20, п. Сазоново |
| 20 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Первомайская, д.22, п. Сазоново |
| 21 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Первомайская, д.24, п. Сазоново |
| 22 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Первомайская, д.26, п. Сазоново  |
| 23 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Бульварная, д.41, п. Сазоново |

Таблица № 2

к подпрограмме 2

Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2023-2025 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1 | ул. Бульварная, п. Сазоново  | Ремонт тротуара |

Таблица № 3

к подпрограмме 2

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета

1. Перечень целевых показателей муниципальной программы

| №п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Наименование целевого показателя | Единица измерения целевого показателя | Значения целевых показателей\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий округа | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Единиц | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | Процент | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий округа | Количество благоустроенных общественных территорий  | Единиц | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, включенных в муниципальную программу | Процент | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе (%) | Процент | 25 | 30 | 35 |  |  |  |  |  |

\* значения целевых показателей в 2023-2025 годах подлежат корректировке после формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории округа и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в 2023 – 2025 годах

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Источник данных, используемых для расчета показателей | Периодичность сбора данных | Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий  | Единиц | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется  |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | Процент | муниципальный контракт,данные Чагодского территориального отдела ,данные Сазоновского территориального отдела | ежегодно | Ддт=(Бдт/Кд)\*100%, где:Бдт – количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период;Кд – общее количество дворовых территорий, включенных в муниципальную программу |
| Количество благоустроенных общественных территорий  | Единиц | муниципальный контракт | ежегодно | не требуется  |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий  | Процент | муниципальный контракт, данные Чагодского территориального отдела,данные Сазоновского территориального отдела  | ежегодно | Дбт=(Бмт/Кт)\*100%, где:Бмт – количество благоустроенных территорий общего пользования за отчетный период;Кт – общее количество общественных территорий, включенных в муниципальную программу |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе (%) | Процент | данные Чагодского территориального отдела ,данные Сазоновского территориального отдела | ежегодно | Дг=(Н/Чн)\*100%, где:Н – численность населения, принявших участие в решении вопросов городской среды за отчетный период;Чн – общая численность населения округа |

Таблица 4

к подпрограмме 2

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Виды работ с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории |
| 1. | Ремонт дворовых проездов |
| 1.1. | Асфальтобетонная смесь (проезд) Тип: Б Марка: II Размер: мелкозернистая Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |
| 1.2. | Асфальтобетонная смесь  Тип: Б Марка: II Размер: крупнозернистая Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |
| 1.3. | Асфальтобетонная смесь (тротуар) Тип: Г Марка: II Размер: мелкозернистая Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |
| 1.4. | Асфальтобетонная смесь  Тип: Г Марка: II Размер: крупнозернистая Вид смеси: горячая, плотная Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013 |
| 1.5. | Щебень  Фракция: св. 40 до 70 мм Назначение: для дорожного строительства Шлаковый Требование к качеству: ГОСТ 3344-83 |
| 1.6. | Камни бортовые  Размер (длина\*высота\*ширина), см.: 100\*30\*15 Тип: БР соответствие Класс бетона: В30 Требования к качеству: ГОСТ 6665-91 |
| 1.7. | Камни бортовые  Размер (длина\*высота\*ширина), см.: 100\*20\*8 Тип: БР соответствие Класс бетона: В22,5 Требования к качеству ГОСТ: 6665-91 |
| 1.8. | Песок  Вид: природный Группа: средний Назначение: для строительных работ Требование к качеству: ГОСТ 8736-2014 |
| 1.9. | Битум Марка: БНД (битум нефтяной дорожный) 60/90 соответствие Требования к качеству: ГОСТ 22245-90 |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 2.1. | Картинки по запросу Светодиодный светильник Wolta 12W, с датчиком движения | Светодиодный светильник Wolta 12W, с датчиком движенияХарактеристики:Вес: 1 кгМощность, Вт: 12 Световой поток, Лм: 960Цветовая температура, К: 6500 Степень защиты, IP: 65Размеры, мм: 300х300х100Тип рассеивателя: матовыйТип монтажа: накладнойОсобенности: датчик движения |
| 2.2. | C:\Users\Gw\Desktop\Снимок.JPG | Светодиодный светильник «ВАРТОН» антивандальный с микроволновым датчикомХарактеристики:Мощность, Вт: 10 Световой поток, Лм: 1000Цветовая температура, К: 4000 Степень защиты, IP: 65Размеры, мм: 185\*70Тип рассеивателя: матовыйТип монтажа: накладнойОсобенности: микроволновый датчик |
| 2.3. | https://avselectro.ru/upload/images/577b5d9a350fe/91137b4ce13bb82ad5df7fb23c3cd0a9.png | Светильник уличный консольный Galad светодиодныйХарактеристики:Мощность, Вт: 80 ВтСветовой поток, Лм: 8000Цветовая температура, К: 4700-5300Степень защиты, IP: 65Тип монтажа: установка на консоль 48-50 ммМатериал корпуса: алюминийМатериал плафона: пластик прозрачный (светопроницаемый)Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): LED-драйвер (блок питания для светодиодов)Класс защиты: I |
| 3. | Установка скамеек |
| 3.1. |  | Скамья «Трапеция» №17Характеристики:Материал: хвойный брус сорт А сечением 60\*40 мм, стальной прокат, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение.Длина: 1,5 - 2,0 м. Вес: 25 кг (1.5 м). Ширина: 70 см, Высота: 50 см, Высота сиденья: 45 см. |
| 3.2. |  | Скамейка «Дунай» № 12Характеристики:Материал: хвойный брус сорт А сечением 60\*40 мм, стальная труба 40\*2,0 мм, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение.Длина: 1,5 - 2,0 м. Вес: 42 кг (2 м). Ширина: 59 см, Габаритная высота: 80 см, Высота сиденья: 46 см. |
| 4. | Установка урн |
| 4.1. |  | Урна уличнаяХарактеристики:Материал: металлОкраска: эмаль Объем: 25 л |
| 4.2. |  | Урна уличнаяХарактеристики:Материал: металлОкраска: эмаль Объем: 50 л |

Таблица 5

к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов поселений, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2023год | 2024год | 2025 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Администрация Чагодощенского муниципального округа | Всего | 3085,4 | 3323,48 | 0 |  |
| Бюджет округа | 308,54 | 332,348 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 1850,94 | 1993,77 | 0 |  |
| Областной бюджет | 925,92 | 997,362 | 0 |  |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |

Таблица 6

к подрограмме 2

План реализации муниципальной программы

| №№п/п | Наименование задачи, мероприятия муниципальной программы | Исполнитель, участник муниципальной программы | Ожидаемые результаты муниципальной программы на период 2018-2024г. | Финансирование программы по годам реализации(тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий округа |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий  в том числе - областной бюджет- федеральный бюджет- бюджет округа | Сазоновский территориальный отделЧагодский территориальный отдел | Не менее шести благоустроенных дворовых территорий | 3085,4925,921850,94308,54 | 3323,48997,3621993,77332,348 | 0,0 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий округа |
| 2.1 | Благоустройство общественых территорий в том числе - областной бюджет- федеральный бюджет- бюджет округа | Сазоновский территориальный отдел | Благоустроенная общественная территория  | 0 | 0 | 0,0 |

Таблица 7

к подпрограмме 2

Перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адресный ориентир | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1 | Дворовая территория по адресу: п. Сазоново, ул. Авиации, д. 107,109 | Ремонт асфальтобетонного покрытия. Установка урн, скамеек.  |
| 2 | Дворовая территория по адресу: п. Чагода, ул. Советская, д.16а, 16в | Ремонт асфальтобетонного покрытия. Установка урн и скамеек. Обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 | Общественная территория по адресу: п. Сазоново, ул. Бульварная | Ремонт тротуара |