# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# 12.07.2023г. № 866

# О внесении изменений в постановление администрации

# Чагодощенского муниципального района от 13.10.2022 г. № 328

# 

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Чагодощенского муниципального округа от 26.01.2023 г. № 107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Чагодощенском муниципальном округе и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Чагодощенского муниципального округа», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 13.10.2022 г. № 328 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы»» следующие изменения:

1.1. Изложить муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации округа предусмотреть финансирование мероприятий программы в бюджете Чагодощенского муниципального округа, исходя из возможностей доходной базы бюджета округа.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию.

# 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Чагодощенского А. В. Косёнков

# муниципального округа

Приложение 1

к постановлению администрации

округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы:  Ответственный исполнитель:  Соисполнители программы: | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы» (далее - Программа)  Администрация Чагодощенского муниципального округа  Комитет по управлению муниципальным имуществом, Чагодское территориальное управление, Сазоновское территориальное управление, Белокрестское территориальное управление Первомайское территориальное управление |
| Цель  Программы:  Задачи  Программы:  Целевые индикаторы и показатели Программы: | Развитие сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с потребностями населения, темпами социально-экономического развития округа  -приведение в нормативное состояние к транспортно-эксплуатационным характеристикам автомобильных дорог общего пользования местного значения;  -увеличение площади дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия;  -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения  - протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог с а/б покрытием уличной дорожной сети, км.:  2023 г.- 0,5; 2024 г.- 0,5; 2025 г.- 0,5  -протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог с гравийным покрытием уличной дорожной сети, км.:  2023 г.- 0,5; 2024 г.- 0,5; 2025 г.- 0,5  -площадь отремонтированных участков придворовых территорий, кв.м.:  2023 г.- 0,00; 2024 г.- 0,00; 2025 г.- 0,00  -протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся на содержании, км.:  2023 г.- 269,5; 2024 г.- 269,5; 2025 г.- 269,5 |
| Сроки реализации Программы: | 2023 – 2025 года |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы: | - общий объем финансирования:  51777,40000 рублей, в том числе:  - за счет субсидий областного бюджета:  18424,50000 рублей  - за счет бюджета округа:  33 352,90000 рублей  В том числе по годам:  2023 год:  - 19453,00000 рублей, в том числе:  - за счет субсидий областного бюджета:  6233,20000 рублей  - за счет бюджета округа:  13219,8000 рублей    2024 год:  - 15876,70000 рублей, в том числе:  - за счет субсидий областного бюджета:  6095,70000 рублей  - за счет бюджета округа:  9781,00000 рублей  2025 год:  - 16447,70000 рублей, в том числе:  - за счет субсидий областного бюджета:  6095,60000 рублей  - за счет бюджета округа:  10352,10000 рублей  *(объемы финансирования из регионального и местного бюджетов будут уточняться ежегодно).* |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | за период реализации Программы:  - выполнен ремонт а/б покрытия уличной дорожной сети протяжённостью **1,5** км.;  - ежегодно поддерживаются в нормативном состоянии автомобильные дороги местного значения и обеспечивается безопасность дорожного движения на них протяженностью **269,5** км.;  - произведен ремонт гравийного покрытия уличной дорожной сети протяженностью **1,5** км. |

Приложение 2

к постановлению администрации

округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

Приложение №1 к Программе

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Чагодощенского

муниципального округа на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | **Объем финансирования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего:** | | | | | **2023 г.** | | | | | **2024 г.** | | | | | **2025 г.** | | | | |
| **Потребность в средствах, тыс. рублей** | **в том числе бюджет, тыс. рублей** | | **Км.** | **Кв. м.** | **Потребность в средствах, тыс. рублей** | **в том числе бюджет, тыс. рублей** | | **Км.** | **Кв. м.** | **Потребность в средствах, тыс. рублей** | **в том числе бюджет, тыс. рублей** | | **Км.** | **Кв. м.** | **Потребность в средствах, тыс. рублей** | **в том числе бюджет, тыс. рублей** | | **Км.** | **Кв. м.** |
| **Областной** | **Местный** | **Областной** | **Местный** | **Областной** | **Местный (** | **Областной** | **Местный** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
|  | ***Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Чагодощенского муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них | 32463,94024 |  | 32463,94024 | 808,5 |  | 12838,94024 |  | 12838,94024 | 269,5 |  | 9526,95000 |  | 9526,95000 | 269,5 |  | 10098,05000 |  | 10098,05000 | 269,5 |  |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Садовая, ул. Летняя»  с. Белые Кресты | 877,00000 | 841,20000 | 35,80000 | 0,5 |  | 877,00000 | 841,20000 | 35,80000 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Солнечная»  п. Сазоново | 879,70000 | 844,50000 | 35,20000 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 879,70000 | 844,50000 | 35,20000 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Набережная»  п. Чагода | 879,60000 | 844,40000 | 35,20000 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 879,60000 | 844,40000 | 35,20000 | 0,5 |  |
| 5 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Советская»  п. Чагода | 2610,81626 | 2462,00000 | 148,81626 | 0,2 |  | 2610,81626 | 2462,00000 | 148,81626 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Физкультурная»  п. Смердомский | 3126,24350 | 2930,00000 | 196,24350 | 0,3 |  | 3126,24350 | 2930,00000 | 196,24350 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Авиации» п. Сазоново | 5470,05000 | 5251,20000 | 218,85000 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 5470,05000 | 5251,20000 | 218,85000 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Коллективная»  п. Чагода | 5470,05000 | 5251,20000 | 218,85000 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5470,05000 | 5251,20000 | 218,85000 | 0,5 |  |
| 10 | **Итого** | **51777,40000** | **18424,50000** | **33352,90000** | **3,0** | **-** | **19453,00000** | **6233,20000**  **(5392,00000+841,20000)** | **13219,80000** | **1,0** | **-** | **15876,700000** | **6095,70000**  **(5251,20000+844,50000)** | **9781,00000** | **1,0** | **-** | **16447,70000** | **6095,60000**  **(5251,20000+844,40000)** | **10352,10000** | **1,0** | **-** |

Приложение №2 к Программе

**Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств**

**бюджета Чагодощенского муниципального округа (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор** | **Расходы, (тыс. руб.), годы** | | |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| ВСЕГО | 13219,80000 | 9781,00000 | 10352,00000 |
| Администрация Чагодощенского муниципального округа | 40,91667 | 35,20000 | 35,20000 |
| Чагодское территориальное управление | 6718,31626 | 3464,70000 | 4035,80000 |
| Сазоновское территориальное управление | 3000,00000 | 3000,00000 | 3000,00000 |
| Белокрестское территориальное управление | 2330,35000 | 2330,30000 | 2330,30000 |
| Первомайское территориальное управление | 1130,16350 | 950,80000 | 950,80000 |

**Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета округа, субсидий Дорожного фонда области**

**на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** | | |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| Всего: | 19453,0000 | 15876,70000 | 16447,70000 |
| Бюджет Чагодощенского муниципального округа | 13219,80000 | 9781,00000 | 10352,10000 |
| Субсидия из областного Дорожного фонда | 5392,00000 | 5251,20000 | 5251,20000 |
| Дополнительная субсидия из областного Дорожного фонда | 841,20000 | 844,50000 | 844,40000 |

Приложение №3 к Программе

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки реализации** | | **Заказчик** | **Мощность по проектно-сметной документации, км** | **Планируемые показатели результативности** | | | **Объемы**  **финансирования** | | |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Целевое значение** | **Всего** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Чагодское территориальное управление:** | | | | | | | | | **8960,46626** | **8557,60000** | **402,86626** |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Советская»  п. Чагода | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | | 0,2 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,2 | 2610,81626 | 2462,00000 | 148,81626 |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Коллективная»  п. Чагода | 2025 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | | 0,5 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,5 | 5470,05000 | 5251,20000 | 218,85000 |
| 3 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Набережная»  п. Чагода | 2025 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | | 0,5 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,5 | 879,70000 | 844,40000 | 35,20000 |
| **Сазоновское территориальное управление:** | | | | | | | | | **6349,75000** | **6095,70000** | **254,05000** |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Авиации» п. Сазоново | 2024 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | | 0,5 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,5 | 5470,05000 | 5251,20000 | 218,85000 |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Солнечная»  п. Сазоново | 2024 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | | 0,5 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,5 | 879,70000 | 844,50000 | 35,20000 |
| **Первомайское территориальное управление:** | | | | | | | | | **3126,24350** | **2930,00000** | **196,24350** |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Физкультурная»  п. Смердомский | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | | 0,3 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,5 | 3126,24350 | 2930,00000 | 196,24350 |
| **Белокрестское территориальное управление:** | | | | | | | | | **877,00000** | **841,20000** | **35,80000** |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Садовая, ул. Летняя»  с. Белые Кресты | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | | 0,5 | Ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе искусственных сооружений (п.м) | км | 0,5 | 877,00000 | 841,20000 | 35,80000 |