# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

№ 198

ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

09.02.2024

О внесении изменений в постановление администрации

Чагодощенского муниципального района

от 12.10.2022г. № 322

В соответствии со ст.179 БК РФ,  руководствуясь постановлением администрации Чагодощенского муниципального округа от 26 января 2023 года №107  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Чагодощенском муниципальном округа и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Чагодощенского муниципального округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление администрации Чагодощенского муниципального округа от 12.10.2022 № 322 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Чагодощенского муниципального округа на 2023-2026 годы» следующие изменения:

  - Муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Чагодощенского муниципального района на 2023-2026 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Чагодощенского муниципального округа                         А.В. Косёнков

Приложение

к постановлению

от 09.02.2024 № 198

Муниципальная программа

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное

использование природных ресурсов

Чагодощенского муниципального округа

на 2023 - 2026 годы"

Ответственный исполнитель программы:

Администрация Чагодощенского

муниципального округа

Лицо ответственное за разработку программы:

Главный специалист администрации

Чагодощенского муниципального округа

Старшинова Маргарита Анатольевна

______________________

т.  8(81741) 2-12-93

Email: 41Chagodoschenskij@r22.gov35.ru

- Паспорт муниципальной программы

| Название программы | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Чагодощенского муниципального округа 2023 - 2026 годы" (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Чагодощенского муниципального округа |
| Цели программы | Обеспечение экологической безопасности и сохранение природных систем на территории Чагодощенского муниципального округа |
| Задачи программы | - Снижение загрязнения окружающей среды округа отходами: - ликвидация несанкционированных свалок (навалов); - разработка проектной документации на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде Смоляные отходы, накопленные в результате деятельности стекольного завода, Чагодощенский район, п. Чагода (Вологодская область, кадастровый номер земельного участка 35:18:0201018:426); - 2. Обеспечение экологической безопасности и рациональное природопользование: - сохранение площади округа, занятой особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) местного значения; 3. Экологическое образование и просвещение населения: - совершенствование системы экологического образования, просвещения и информирования населения; 4. Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных: - содержание скотомогильников, расположенных на территории округа |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - сокращение площади земель, занятых свалками (навалами) мусора; - сокращение площади земель, занятых смоляными отходами, накопленными в результате деятельности стекольного завода; - площадь округа, занятая особо охраняемыми природными территориями местного значения; - доля населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности; - количество обслуживаемых скотомогильников |
| Сроки реализации программы | 2023 - 2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем средств бюджета на реализацию программы – 23334,08763 тыс. рублей, в том числе бюджет округа – 1 199,58763 тыс. рублей: 2023 год - 110,0 тыс. рублей; 2024 год - 140,0 тыс. рублей; 2025 год - 140,0 тыс. рублей; 2026 год – 809,58763 тыс. рублей; областной бюджет – 22 134,5 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 161,5 тыс. рублей; 2025 год - 161,5 тыс. рублей; 2026 год – 21 811,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | за период с 2023 по 2026 годы планируется достижение следующих результатов: - сокращение площади свалок (навалов) мусора – на 0,04га; - разработка проектной документации на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде площадью 9,6445га Смоляные отходы, накопленные в результате деятельности стекольного завода, Чагодощенский район, п. Чагода (Вологодская область, кадастровый номер земельного участка 35:18:0201018:426); - сохранение площади Чагодощенского округа, занятой особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) местного значения, в размере 97га; - увеличение доли населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности до 55%; - выполнение работ по содержанию обустроенных скотомогильников, расположенных на территории округа |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Чагодощенский муниципальный округ расположен в юго-западной части Вологодской области, на расстоянии 326 км от областного центра города Вологды. Общая площадь округа 2,4 тыс. кв. км, что составляет 1,6% от всей площади Вологодской области. На северо-западе округ граничит с Ленинградской областью, на юго-западе с Новгородской областью, на северо-востоке и востоке его соседями являются Бабаевский и Устюженский округа нашей области. Наибольшее протяжение округа в меридианном направлении 60 км, в широтном – 68 км. В состав округа входят 4 территориальных управления: п. Чагода, п. Сазоново и 90 населенных пунктов. Численность постоянного населения Чагодощенского района по состоянию на 01.01.2023 года составила 11110 человек, в том числе 74,6% – городское, 25,4% – сельское.

Округ имеет разветвленную гидросеть. Все реки относятся к бассейну реки Волги, т.е. бассейну внутреннего стока, и посредством Тихвинской водной системы через реки Чагодощу, Чагоду, Горюн и Сомину имеют связь с Невой и Балтийским морем. 
Основные реки округа - Чагодоща и Кобожа - являются левыми притоками р. Мологи. Более крупные притоки - реки Песь, Смердомка, Лидь, Внина, Кобожа с притоками Веуч, Черная, Белая. Все реки берут начало за пределами области из болот и озер Валдайской возвышенности. Озера в округе немногочисленны, их всего 11. Самые крупные - Черное и 
Сиглинское. Объем водопотребления из природных водных источников на нужды 
объектов промышленности, коммунального и сельского хозяйства округа  находится на уровне 624 тыс. куб. м. Основными водопользователями являются крупные промышленные предприятия (стеклозаводы) и предприятия коммунального хозяйства. Водоснабжение населения осуществляется из артезианских скважин.

Рыбные ресурсы округа весьма значительны. В реках и озерах водятся различные виды рыб, такие как щука, лещ, плотва, окунь, карась, язь. В округе промысловый лов не ведется, но широко развито спортивно-любительское рыболовство. 
         Разнообразна флора округа. Ботаническими экспедициями описаны и собраны в гербарии более 500 видов растений, том числе 173 редких, 159 лекарственных. Особый интерес с геологической и ботанической точки зрения представляет местечко Глинное, поставленное на учет как геологический памятник «Аномальное меандрирование русла реки Чагодоща». К особо охраняемым природным территориям также относятся: 
комплексные (ландшафтные) государственные природные заказники «Ратца», «Чагодощенский» и «Черноозерский»; природный заказник «Падун», природный резерват местного значения «Старая Пустынь».

Минерально-сырьевой потенциал Чагодощенского округа оценен в 7,11 млрд. руб. и составляет 2,7% от областного. Основная потенциальная ценность связана с запасами месторождений торфа (83,3%) и карбонатных пород (11,3%).

Общая площадь лесного фонда – 200,8 тыс. га.

Экологическая обстановка в округе оценивается как стабильная с тенденцией к улучшению, но, несмотря на некоторые позитивные результаты, многие проблемы в сфере экологии до конца не решены и требуют программного подхода и дополнительных действий.

Загрязнение территории округа отходами является одной из проблем.	На территории округа ежегодно образуется около 60 тыс. тонн отходов  производства и потребления, в том числе около 3 тыс. тонн твердых коммунальных отходов.  Благодаря  последовательно

реализуемым в округе мероприятиям по оптимизации количества объектов размещения отходов,  ликвидированы несанкционированные свалки на площади 12,24га.  В региональном кадастре отходов зарегистрирован по округу 1 объект для захоронения твердых бытовых отходов – полигон ТБО. Систематическое предоставление услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов организовано во всех поселениях округа. На территории всех поселений сбор отходов осуществляется в контейнеры. Средний процент охвата населения  систематическим сбором  твердых бытовых отходов  по округу  составляет 98%.

С целью увеличения объема перерабатываемых отходов законом Вологодской области от 2 декабря 2008г. №1912-ОЗ «Об обращении с отходами производства и потребления на территории Вологодской области» введен запрет передачи и приема отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, для размещения на полигонах.

Одной из проблем является расположение в границах ТУ п. Чагода территории, занятой смоляными отходами стекольного производства Чагодощенского стеклозавода. Образование данных отходов  датируется периодом 1931-1965г.г.  На территории находятся три «смоляных озера», общая площадь зеркал  которых   25900 кв. м.  По  результатам натурных измерений установлено, что объем видимых запасов смоляных отходов составляет около 40 тыс. куб.м. на левом берегу – на территории, прилегающей к  заводу,  и около 40 тыс. куб.м. в русле реки Чагодощи.

- Комплексная токсикологическая оценка  компонентов окружающей среды позволяет отнести воздействие «смоляных озер» к воздействиям, формирующим ситуацию экологического риска.  В 2022 году в рамках исполнения п.1.4 Паспорта федерального проекта «Генеральная уборка» проведено обследование и оценка объекта негативного воздействия на окружающую среду. Объект включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (приказ Минприроды от 13.12.2023 г. №827). Мероприятие  по ликвидации смоляных отходов, накопленных на территории п. Чагоды в результате деятельности стекольного завода, приведет к  ликвидации «горячей» экологической точки.

- В условиях  развития предприятий промышленности и  транспорта,  постоянно увеличивается  техногенная  нагрузка на природные системы. Поэтому все большую актуальность приобретают проблемы развития сети особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) и сохранения биологического разнообразия в целях поддержания экологического баланса, воспроизводства природных ресурсов, сохранения эталонных экосистем и ценного генофонда растений и животных. На территории округа находятся  пять особо охраняемых природных территории, в том числе и ООПТ  местного значения «Природный резерват «Старая пустынь». В соответствии с законом области

от 7 мая 2014 года N 3361-ОЗ "Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области" (с изменениями) на особо охраняемых природных территориях:

- запрещается любая деятельность, противоречащая задачам и принципам особо охраняемых природных территорий и режиму их особой охраны, установленному в положении об особо охраняемой природной территории;

- ведение хозяйственной деятельности в пределах особо охраняемых природных территорий осуществляется по согласованию с органами власти, в ведении которых они находятся.

- Экологическое образование в последние годы является одним из приоритетных направлений природоохранной деятельности в округе. Очевидно, что проблема воспитания экологической культуры не может решаться силами только образовательных учреждений. В течение последних лет отмечается позитивная тенденция развития экологического образования в условиях конструктивного взаимодействия органов представительной и исполнительной государственной власти с учреждениями образования, культуры, природоохранными, научными и общественными организациями на областном и местном уровнях.

Обеспечение населения округа информацией об экологической ситуации осуществляется путем размещения информации на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа.

На территории Чагодощенского муниципального округа находятся три сибиреязвенных скотомогильника.

2. Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы.

Одним из основных принципов деятельности органов  местного самоуправления округа является ответственность за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях.

Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года N 1225-р, определяет в качестве стратегической цели государственной политики в области экологии сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 года N 400, рассматривает обеспечение экологической безопасности как важную составляющую национальной безопасности государства. При этом стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования являются обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека, сохранение и восстановление природной среды, сбалансированное природопользование, смягчение негативных последствий изменения климата.

Документы стратегического планирования области развивают положения федеральных правовых актов.

Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года

N920 (с изм.), определяет основные направления в сфере обеспечения экологического благополучия и создания основ «зеленого» региона:

- Снижение негативного воздействия на атмосферный воздух за счет модернизации производств, в том числе посредством внедрения наилучших доступных технологий;

- Строительство и модернизация систем очистки сточных вод организациями в сфере производства и в коммунальном комплексе в целях снижения загрязнения водных объектов;

- Улучшение экологического состояния гидрографической сети, в том числе сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в водные объекты Волжского бассейна (бассейн реки Волги);

- Формирование комплексной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, включая формирование системы раздельного сбора и накопления отходов, создание условий для увеличения обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов и сокращения объемов отходов, направляемых на размещение, обеспечение взаимодействия между органами государственной власти, региональными операторами и населением, в том числе в части учета, контроля и мониторинга потоков отходов;

- Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов и рекультивация несанкционированных свалок;

- Обеспечение контроля за состоянием окружающей среды. Обеспечение органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (население) достоверной информацией о состоянии окружающей среды (экологической информацией);

- Стимулирование внедрения наилучших доступных технологий и развития экологически безопасных производств;

-Достижение качественно нового уровня развития экологической культуры населения, организация и развитие системы экологического образования;

- Создание благоприятных условий для участия представителей предпринимательского сообщества, структур гражданского общества и муниципальных образований в решении наиболее важных проблем экологии и природопользования;

- Снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду. Экологизация общественного транспорта.

Основная цель муниципальной программы - обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природных систем на территории Чагодощенского муниципального округа.

Задачи программы:

- ликвидация несанкционированных свалок (навалов);

- разработка проектной документации на ликвидацию объекта наколенного вреда окружающей среде Смоляные отходы, накопленные в результате деятельности стекольного завода, Чагодощенский район, п. Чагода  (Вологодская область, кадастровый номер земельного участка 35:18:0201018:426);

- сохранение  площади округа, занятой особо охраняемыми  природными территориями местного значения;

- совершенствование системы экологического образования, просвещения и информирования населения;

- содержание  скотомогильников, расположенных на территории округа;

- обеспечение реализации программы.

Реализация программы предусмотрена в период 2023 - 2026 годов.

- 3. Ресурсное обеспечение программы, обоснование объема

финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Расходы на реализацию программы формируются за счет средств областного бюджета и бюджета округа. Общий объем финансирования программы в 2023 – 2026 годах - 23334,08763 тыс. рублей, в том числе из бюджета области - 22134,5 тыс. рублей,  из бюджета округа предусмотрено  1199,58763 тыс. рублей ( приложение №1).

Основанием для определения объемов средств, необходимых для реализации мероприятий программы, являются данные проектно-сметной документации на объекты реконструкции и строительства, смет расходов и расчетов объемов расходов тех или иных мероприятий программы. Прогнозная оценка расходов областного бюджета и бюджета округа приведена в приложении №2

4.Система программных мероприятий.

| - № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |

- 1. Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды  округа отходами :

| - 1.1 | Ликвидация выявляемых свалок (навалов) мусора |
| --- | --- |
| - 1.2. | Разработка проектной документации на ликвидацию объекта накопленного вреда Смоляные отходы, накопленные в результате деятельности стекольного завода, Чагодощенский район, п. Чагода (Вологодская область, кадастровый номер земельного участка 35:18:0201018:426) |

- 2. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности и рациональному природопользованию

| - 2.1 | Аналитический контроль сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду, размещения отходов в рамках мероприятий по контролю |
| --- | --- |
| - 2.2 | Содержание территории ООПТ местного значения |

- 3. Мероприятия по экологическому образованию и просвещению

| - 3.1 | Проведение мероприятий в рамках международной экоакции «Дни защиты от экологической опасности» |
| --- | --- |
| - 3.2 | Экологическое информирование, образование, просвещение населения (семинары, выставки, конкурсы, конференции), участие в областных конкурсах, поощрение участников и победителей окружных и областных акций |

- Осуществление деятельности  по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

| 4.1. | Выполнение работ по содержанию обустроенных скотомогильников, расположенных на территории округа |
| --- | --- |

- Ресурсное обеспечение мероприятий программы приведено в приложении №3

- 5. Целевые показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач программы, прогноз

конечных результатов реализации программы

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Основные показатели (индикаторы) программы:

- уменьшение площади земель, занятых свалками (навалами) мусора;

- сокращение площади земель, занятых смоляными отходами, накопленными в результате деятельности стекольного завода;

- площадь округа, занятая  ООПТ местного значения;

- - доля населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности;

- - количество обслуживаемых скотомогильников.

За период с 2023 по 2026 годы планируется достижение следующих результатов:

В рамках выполнения задачи «Снижение  загрязнения окружающей среды  округа отходами»:

-   сокращение площади земель, занятых свалками (навалами) мусора на 0,04га ;

- разработка проектной документации на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде площадью 9,6445 га Смоляные отходы, накопленные в результате деятельности стекольного завода, Чагодощенский район, п. Чагода  (Вологодская область, кадастровый номер земельного участка 35:18:0201018:426);

- В рамках выполнения задачи « Обеспечение экологической безопасности и рациональное природопользование»:

- сохранение  площади территории округа, занятой особо охраняемыми природными территориями местного значения, в размере  97 га;

В рамках выполнения задачи «Экологическое образование и просвещение населения округа»:

- рост доли населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности до 55%;

В рамках осуществления  отдельных государственных полномочий  по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных:

- Выполнение работ по содержанию обустроенных скотомогильников, расположенных на территории округа.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в приложении № 4 к программе.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Приложение №4

| № п/п | Задачи направленные на достижение цели | Наименование индикатора, показателя | Ед. изме-рения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ликвидация свалок (навалов) мусора | Уменьшение площади земель, занятых свалками (навалами) мусора | га | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Разработка проектной документации на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде Смоляные отходы, накопленные в результате деятельности стекольного завода, Чагодощенский район, п. Чагода (Вологодская область, кадастровый номер земельного участка 35:18:0201018:426) | Сокращение площади земель занятых смоляными отходами, накопленными в результате деятельности стекольного завода | га | 0 | 0 | 0 | на 9,6445 |
| 2 | Сохранение площади округа, занятой особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) местного значения | Площадь округа, занятая особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) местного значения | га | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 3 | Совершенствование системы экологического образования, просвещения и информирования населения | Доля населения округа, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | % | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 4 | Содержание скотомогильников, расположенных на территории округа | Количество обслуживаемых скотомогильников | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета округа

Приложение №3

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Расходы, тыс. рублей, годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Программа ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 - 2025 ГОДЫ |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа |  | 110,0 | 140,0 | 140,0 | 809,58763 | 1199,58763 |  |
| 1.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОКРУГА ОТХОДАМИ |  |  |  | 45,0 | 70,0 | 70,0 | 739,58763 | 924,58763 |  |
| 1.1. | Ликвидация свалок (навалов) мусора |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 45,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 255,00 |  |
| 1.2. | Разработка проектной документации на ликвидацию объекта накопленного вреда Смоляные отходы, накопленные в результате деятельности стекольного завода, Чагодощенский район, п. Чагода (Вологодская область, кадастровый номер земельного участка 35:18:0201018:426) |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 669,58763 | 669,58763 |  |
| 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ |  |  |  | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 75,0 |  |
| 2.1 | Аналитический контроль сбросов и выбросов вредных веществ в окружающую среду, размещения отходов в рамках мероприятий по контролю |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |  |
| 2.2 | Обустройство и содержание территорий ООПТ местного значения |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 35,0 |  |
| 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий в рамках международной экоакции «Дни защиты от экологической опасности» |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |
| 3.2 | Экологическое информирование, образование, просвещение населения (семинары, выставки, конкурсы, конференции), участие в областных конкурсах, поощрение участников и победителей окружных и областных акций |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа (тыс. рублей)

Приложение №1

| Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 110,0 |  | 140,0 | 140,0 | 809,58763 | 1 199,58763 |
| Администрация Чагодощенского муниципального округа | 110,0 |  | 140,0 | 140,0 | 809,58763 | 1 199,58763 |

Прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджета и бюджета округа,

бюджетов поселений, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)

Приложение №2

| Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 110,0 | 301,5 | 301,5 | 22 621,08763 | 23 334,08763 |
| Бюджет округа | 110,0 | 140,0 | 140,0 | 809,58763 | 1 199,58763 |
| Бюджет области | 0,0 | 161,5 | 161,5 | 21 811,5 | 22 134,5 |