# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- от 01.04.2024                                                                                   № 530

Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Чагодощенского муниципального округа на 2025-2027 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Вологодской области  от 24.06.2013 года  № 646 «О некоторых вопросах реализации Жилищного кодекса Российской Федерации в части обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить краткосрочный план реализации Областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Чагодощенского муниципального округа на 2025-2027 годы в следующем составе:

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту                 (приложение № 1),

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (приложение № 2),

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам работ (приложение № 3),

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава округа                                                                                         А.В.Косёнков

Приложение 1

к постановлению администрации  округа

от  «01»04.2024 года  № 530

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту № п/п; Адрес многоквартирного дома (далее - МКД); Год ввода в эксплуатацию; Материал стен; Тип кровли; Количество этажей; Общая площадь МКД, всего; Площадь помещений МКД; Количетво жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана; Стоимость капитального ремонта; Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД; Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД; Плановая дата завершения работ. площадь нежилых помещений многоквартирных домов; площадь жилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан; всего:; за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; за счет средств бюджета Вологодской области; за счет средств бюджета города Вологды; за счет средств собственников помещений МКД. кв.м; кв.м; кв.м; руб.; руб.; руб.; руб.; руб./кв.м; руб./кв.м. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18. 2025 год. 1; Чагодощенский р-н, п. Чагода, ул. Стекольщиков, д.9; 1950; деревянная; скатная; 2; 522,5; 0,0; 522,5; 22; 5 074 601,5; 0,00; 0,00; 0,00; 5 074 601,5; 9 911,6; 7 871,72; 31.12.2025. 2; Чагодощенский район, Анишино д, Мира ул, д. 6; 1984; каменная; скатная; 2; 401,7; 0,0; 500,9; 22; 4 174 717,5; 0,00; 0,00; 0,00; 4 174 717,5; 10 392,6; 18 138,59; 31.12.2025. 3; Чагодощенский р-н, пгт. Сазоново, ул. Строителей, д. 3; 1980; каменная; скатная; 3; 1 288,1; 0,0; 1 288,1; 81; 8 238 109,2; 0,00; 0,00; 0,00; 8 238 109,2; 6 395,6; 2 447,58; 31.12.2025. ИТОГО; 2 212,33; 0,0; 2 311,55; 125; 17 487 428,20; 0,0; 0,0; 0,0; 17 487 428,2; 26 699,80; 28 457,90. 2026 год. 1; Чагодощенский р-н, п. Чагода, ул. Стекольщиков, д.10; 1951; деревянная; скатная; 2; 443,4; 0,0; 443,4; 23; 4 113 210,00; 0,00; 0,00; 0,00; 4 113 210,00; 9 277,2; 9 277,2; 31.12.2026. 2; Чагодощенский р-н, с. Белые Крести, ул. Кооперативная, д. 12А; 1976; каменная; скатная; 2; 785,4; 0,0; 785,4; 46; 7 286 273,61; 0,00; 0,00; 0,00; 7 286 273,61; 9 277,2; 9 277,2; 31.12.2026. 3; Чагодощенский р-н, п Чагода, ул. Заводская, д. 2; 1972; каменная; скатная; 2; 3 579,1; 3 579,1; 96; 3 152 732,80; 0,00; 0,00; 0,00; 3 152 732,80; 880,9; 880,9; 31.12.2026. ИТОГО; 4 807,84; 0,00; 4 807,84; 165,00; 14 552 216,41; 0,00; 0,00; 0,00; 14 552 216,41; 19 435,20; 19 435,20. 2027 год. 1; Чагодощенский р-н, п. Чагода, ул. Советская, д.15Б; 1980; каменный; скатная; 2; 772,6; 772,6; 22; 7 167 711,63; 0,00; 0,00; 0,00; 7 167 711,63; 9 277,15; 9 277,15; 31.12.2027. 2; Чагодощенский р-н, пгт. Сазоново, ул. Первомайская, д. 26; 1980; каменный; скатная; 2; 394,6; 394,6; 23; 3 660 763,39; 0,00; 0,00; 0,00; 3 660 763,39; 9 277,15; 9 277,15; 31.12.2027. Чагодощенский р-н, пгт. Сазоново, ул. Строителей, д. 1; 1973; каменный; скатная; 3; 497,4; 497,4; 62; 2 477 147,20; 0,00; 0,00; 0,00; 2 477 147,20; 4 980,19; 4 980,19; 31.12.2027. ИТОГО; 1 664,62; 0,00; 1 664,62; 107,00; 13 305 622,22; 0,00; 0,00; 0,00; 13 305 622,22; 23 534,49; 23 534,49.

Приложение 2

к постановлению администрации округа

от  «01»04.2024 года  № 530

| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование МО |  | Общая площадь многоквартир-ного дома | Количество жителей, зарегистрированных в МКД* на дату утверждения программы |  | Количество МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | Всего | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | всего |  |  |
|  |  |  |  | кв.м | чел. |  | ед. |  | ед. |  | ед. |  | ед. |  | ед. | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  | руб. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Чагодощенский округ |  | 2 212,33 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17 487 428,20 |  |  | 17 487 428,20 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 2 212,33 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17 487 428,20 |  |  | 17 487 428,20 |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Чагодощенский округ |  | 4 807,84 | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14 552 216,41 |  |  | 14 552 216,41 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 4 807,84 | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14 552 216,41 |  |  | 14 552 216,41 |  |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Чагодощенский округ |  | 1 664,62 | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13 305 622,22 |  |  | 13 305 622,22 |  |  |
|  |  | Итого: |  | 1 664,62 | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13 305 622,22 |  |  | 13 305 622,22 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  | 8 684,79 | 397,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45 345 266,83 |  |  | 45 345 266,38 |  |  |

Приложение 3

к постановлению администрации  округ

от  «01»04.2024 года  № 530

| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п |  | Адрес МКД |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  | ремонт крыши |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  | ремонт и утепление фасада |  |  | ремонт фундамента |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электроснаб-жения |  | теплоснаб-жения |  | газоснаб-жения |  | холодного водоснаб-жения |  |  | горячего водоснабжения |  | водоотве-дения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  | тепловой энергии |  |  | газа | холодной воды | горячей воды |
|  |  |  |  |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  |  | ед. |  | руб. | кв.м. |  | руб. |  |  |  | кв.м. |  | руб | кв.м. |  | руб. | куб.м. |  | руб. |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. | руб. | руб. |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 | 23 | 24 |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Чагодощенский р-н, п. Чагода, ул. Стекольщиков, д.9 |  | 5 074 601,5 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 522,5 |  | 5 074 601,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Чагодощенский район, Анишино д, Мира ул, д. 6 |  | 4 174 717,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 401,7 |  | 4 174 717,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Чагодощенский р-н, пгт. Сазоново, ул. Строителей, д. 3 |  | 8 238 109,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 288,1 |  | 8 238 109,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 17 487 428,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 212,33 |  | 17 487 428,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Чагодощенский р-н, п. Чагода, ул. Стекольщиков, д.10 |  | 5 074 601,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 443,4 |  | 4 113 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Чагодощенский р-н, с. Белые Крести, ул. Кооперативная, д. 12А |  | 6 169 304,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 785,4 |  | 7 286 273,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Чагодощенский р-н, п Чагода, ул. Заводская, д. 2 |  | 3 152 732,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 152 732,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 14 552 216,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 152 732,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 228,77 |  | 11 399 483,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Чагодощенский р-н, п. Чагода, ул. Советская, д.15Б |  | 7 167 711,63 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 772,6 |  | 7 167 711,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Чагодощенский р-н, пгт. Сазоново, ул. Первомайская, д. 26 |  | 3 660 763,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 394,6 |  | 3 660 763,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Чагодощенский р-н, пгт. Сазоново, ул. Строителей, д. 1 |  | 2 477 147,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 477 147,20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | 13 305 622,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 477 147,20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 167,22 |  | 10 828 475,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 45 345 266,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 629 880,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 608,32 |  | 39 715 386,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |