- П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

- АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

22.04.2024                                                                     № 635

О внесении изменений в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 12.10.2022 № 320

В соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации  Чагодощенского муниципального округа от 26.01.2023 г. № 107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чагодощенского округа и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Чагодощенского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление   администрации Чагодощенского муниципального района от 12.10.2022 года № 320 «Об утверждении   муниципальной  программы  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы»  следующие изменения:

1.1 Изложить  муниципальную    программу  в новой редакции  (далее - Программа) (прилагается).

2. Финансовому управлению  администрации округа   ежегодно при   разработке бюджета округа предусматривать  финансирование мероприятий указанной программы  с учетом возможностей доходной  базы бюджета округа.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Чагодощенского муниципального округа                                 А.В. Косёнков

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Чагодощенского муниципального округа

от 22.04.2024 года   № 635

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГОГОХОЗЯЙСТВА ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НА 2023 – 2026 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель программы:

Администрация Чагодощенского

муниципального округа (отдел

жилищно-коммунального хозяйства

и жилищной политики)

Разработчик:

Отдела ЖКХ и жилищной

политики администрации Чагодощенского

муниципального округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬГО ХОЗЯЙСТВА ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НА 2023 – 2026 ГОДЫ»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Чагодощенского муниципального округа на 2023 – 2026 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
| Соисполнители Программы | Чагодское территориальное управление, Сазоновское территориальное управление, Белокрестское территориальное управление, Первомайское территориальное управление* |
| Цели Программы | Повышение качества коммунальных услуг: - привлечение к подключению к существующим централизованным системам объектов индивидуального жилищного строительства на выделенных участках; - повышение спроса на коммунальные услуг; -обеспечение граждан водой; - обеспечение граждан тепловой энергией. |
| Задачи Программы | - реализация мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства; - реализация мероприятий, направленных на повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов; - реализация мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1.Количество построенных и отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения; 2. Количество проведенных проверок качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения; 3.Количество продезинфицированных колодцев; 4. Количество приобретенных и установленных котлов; 5. Количество приобретенных и установленных насосов; 6. Количество подготовленных объектов теплоэнергетики; 7. Количество выполненных ремонтных мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры; |
| Сроки реализации Программы | 2023-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем финансирования Программы в 2023-2026 годах: 781 069,5 тысяч рублей Финансирование по годам: 2023 год – 76 523,3 тыс. руб. 2024 год – 215 048,0 тыс. руб. 2025 год – 352 435,0 тыс. руб. 2026 год – 137 063,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - В результате реализации мероприятий Программы ожидается: - строительство и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения - 13 - количество проведенных проверок качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения - 164; - работы по дезинфекции колодцев - 164; - приобретение и установка котлов - 4; - приобретение и установка насосов - 8; - подготовка объектов теплоэнергетики - 4; - ремонтные мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры - 4. |
| Система контроля за исполнением Программы | - Контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа. |

* по согласованию

1.Общая характеристика сферы реализации Программы, описание текущего состояния основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития.

Коммунальное хозяйство  Чагодощенского муниципального округа представлено предприятиями:

МУП «УниверсалСервис» -  осуществляет снабжение водой питьевого качества жителей, обслуживет жилье и инженерные системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях Белокрестского и Первомайского

ООО «Теплоресурс» -  основная деятельность теплоснабжение и обслуживание инженерных систем теплоснабжения на территории п. Чагода.

МУП «Универсал» - осуществляет услуги по обеспечению водоснабжения, водоотведения, обслуживает  инженерные системы  водоснабжения и водоотведения на территории п. Чагода и п. Сазоново.

ООО «Теплосфера» -   основная деятельность теплоснабжение и обслуживание инженерных систем теплоснабжения на территории  п. Сазоново.

1.1. Краткая характеристика системы водоснабжения

На территории  Чагодощенского муниципального округа действует 16  систем централизованного водоснабжения (Чагодощенский территориальное управление - 3,  Сазоновское территориальное управление-1, Белокрестское территориальное управление– 10, Первомайское территориальное управление – 2).

Источниками водоснабжения служат:

в  п. Чагода:

1. система центральной части и микрорайона Барачный (закольцованы на станцию водоочистки);

2. Система микрорайона Леспромхоз;

3. Система микрорайона Дачный.

Источниками водоснабжения в п. Чагода служат 1 станция водоочистки, 5 артезианских скважин.  В центральной части п. Чагода и  микрорайона Барачный подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин под естественным напором подается на станции подкачки, далее на станцию водоочистки и в магистральные распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к наружным сетям водопровода; Потребители «Дачного» микрорайона, находящегося на южном побережье реки Чагодощи, и жители западной части поселка микрорайона  «Леспромхоз» обеспечиваются водой от местных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источник питьевой воды – одна скважина и одна насосная станция. В неканализованном жилом секторе – в основном это частная жилая застройка, снабжение питьевой водой осуществляется от 2 водозаборных колонок, установленных на водопроводных сетях, 11 колодцев, а также от частных водозаборных скважин.

В настоящее время в п. Чагода остаются не обеспеченными качественной питьевой водой микрорайоны «ЛПХ» и «Дачный». Общее количество населения -1265 человек.

Микрорайон «ЛПХ» насчитывает 444 домовладения, количество потребителей, обеспеченных водой из центральной системы водоснабжения составляет 597 человек. Количество проживающих - 906 человек. В настоящее время водоснабжение микрорайона осуществляется путем эксплуатации артезианской скважины №80327. Протяженность водопроводных сетей в микрорайоне «Леспромхоз» составляет 8,8 км. По результатам лабораторных исследований воды на водозаборе артскважины наблюдается незначительное превышение по железу. При этом, при транспортировке воды конечному потребителю наблюдается вторичное загрязнение воды, а именно существенное превышение по содержанию железа, по микробиологическим показателям таким как мутность, цветность, в первую очередь, вызванное ветхим состоянием водопроводных сетей. Помимо этого, обеспечение водой жителей микрорайона от артезианской скважины осуществляется в недостаточном объеме, требуется присоединение микрорайона к центральной части поселка, что позволит предоставлять качественную услугу по водоснабжению всем жителям микрорайона.

В п. Сазоново – действует 1 централизованная система водоснабжения.  Источником водоснабжения служит 5 артезианских скважин, подключенных напрямую к сети водопровода. Водопроводная сеть центральной части поселка - тупиковая. Для бесперебойной подачи воды потребителям требуется  кольцевание водопроводных сетей. Также в поселке имеется 2 рабочие водонапорные башни «Рожновского», объемом бака 30 куб.м и 25 куб.м. Централизованная система водоснабжения работает по следующей схеме: вода из скважин забирается насосами и подаётся напрямую в сеть водопровода и через  водонапорные башни  в сеть к потребителям. Очистки питьевой воды не производится, вода отвечает требованиям санитарных норм.

На территориях Белокрестского и Первомайского территориальных отделов 15 артезианских скважин в  д. Избоищи , д. Трухино, д. Колобово, с. Белые Кресты, п. Смердомский, д Анисимово, д. Анишино, п. Борисово, п. Бараново, с. Покровское, д. Черенское, д. Залужье, д.Гора, д. Мегрино подключенных напрямую к сетям водопровода.

Краткая характеристика артезианских скважин представлена в таблице № 1.

Водоснабжение в остальных населенных пунктах осуществляется из колодцев, от водозаборных колонок, установленных на водопроводных сетях

Также в д. Избоищи, д. Трухино, п. Борисово, д. Анишино, п. Смердомский, д. Анисимово, с. Покровское, д. Мегрино имеется 9 рабочих водонапорных башень «Рожновского». Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

На территориях Белокрестского и Первомайского территориальных отделов централизованная система водоснабжения работает по следующей схеме: вода из скважин забирается насосами и подаётся напрямую в сеть водопровода и через водонапорные башни в сеть к потребителям.

На  артезианских скважинах  в д. Анишино, д. Трухино, д. Анисимово,  д. Мегрино и с. Покровское  установлена  автоматическая система  очистки воды.  На   остальных скважинах  очистки питьевой воды не производится.

Водопроводная сеть центральных частей поселков – тупиковая.

Суммарная протяженность сетей холодного водоснабжения потребителей  Чагодощенского муниципального округа составляет 91,19 км. Средний износ водопроводных сетей – около 70%.

Таблица № 1 – Краткая характеристика артезианских скважин

| № п/п | Номер скважины | Местонахождение объекта | Год бурения скважины, Год ввода в эксплуатацию. | Производительность (дебит) скважины куб.м/ч | Характеристика насосного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Установл. насосы (марка, фирма, производительность). | Характери-стика (напор, расход, паспортные данные) | Год установки | Состояние, степень износа |
| 1 | 148 | п. Чагода ул. Советская 30А | 1957 | 75/192 80 | Колпеда NM 80/16AC 18,5 кВт, 3000 об. | напор38.5 м3/час, подача 180м. | 2017 | хор. 100% |
| 2 | 1644 | п. Чагода ул. Советская 30Б | 1974 | 75/192 80 | Колпеда NM 80/16AC 18,5 кВт, 3000 об. | напор38.5 м3/час, подача 180м. | 2017 | хор. 100% |
| 3 | 74485 | п. Чагода ул. Советская 30В | 1991 | 75/192 80 | Колпеда NM 80/16AC 18,5 кВт, 3000 об. | напор38.5 м3/час, подача 180м. | 2017 | хор. 100% |
| 4 | 74486 | п. Чагода ул. Советская 30Г | 1991 | 75/192 80 | Колпеда NM 80/16AC 18,5 кВт, 3000 об. | напор38.5 м3/час, подача 180м. | 2017 | хор. 100% |
| 5 | 74487 | п. Чагода ул. Советская 30В | 1991 | 75/192 80 | Колпеда NM 80/16AC 18,5 кВт, 3000 об. | напор38.5 м3/час, подача 180м. | 2017 | хор. 100% |
| 6 | 1645 | п. Чагода ул. ул. Южная | 1974 | 50 | АИР100У3 | 5.5 кВт, 3000 об. | 2010 | уд. 100% |
| 7 | 80327 | п. Чагода ул. ул. Центральная | 2002 | 16 | ЭЦВ 6-16-100 | 7.5 кВт. 16 м3/час, напор 100м. | 2020 | хор. 60% |
| 8 | 2543 | п. Сазоново ул. Комсомольская | 1979 | 7,2 | ЭЦВ6-10-110 | 5. 5кВт, 10 м3/час, напор 100м. | 2011 | уд. 100% |
| 9 | 7/84 | п. Сазоново ул. Тракторная | 1984-85 | 9,0 | ЭЦВ6-10 -110 | 5.5, 10 кВт, м3/час, напор 100м. | 2011 | уд. 100% |
| 10 | 3142 | п. Сазоново ул. Коммунальная | 1996 | 12,0 | Калпеда 4CS 5ST | 5 кВт , 10 м3/час, напор 70 м. | 2020 | хор. 60% |
| 11 | 78 | п. Сазоново ул. Первомайская | 1960 | 4,5 | ЭЦВ6-10 -110 | 5.5 кВт, 10 м3/час, напор 100м. | 2012 | уд. 100% |
| 12 | 666 | п. Сазоново ул. Хвойная | 1968 | 6 | ЭЦВ6-10 -110 | 5.5 кВт, 10 м3/час, напор 100 м. | 2012 | уд. 100% |
| 13 | 69890 | п. Смердомский | 1988 | 10,0 | GRUNDFOS | G=15.0 т/ч H = 110 м.в.ст | нет | Уд. |
| 14 | 567 | д. Анисимово | 1967 | 10,0 | ЭЦВ 6х10х110 | G=10.0 т/ч H = 110 м.в.ст | 2021 | Уд. |
| 15 | 80326 | с. Белые Кресты | 2002 | 13,9 | Calpeda NM | G=15.0 т/ч H = 80 м.в.ст | 2013 | Уд. |
| 16 | 3204/1723 | с. Белые Кресты | резервная |  |  |  |  |  |
| 17 | 85 | д. Колобово | 1960 | 1,2 | ЭЦВ 6х10х80 | G=10.0 т/ч H = 80 м.в.ст | нет | Уд. |
| 18 | 1422 | д. Анишино | 1973 | 7,5 | ЭЦВ 6х10х80 | G=10.0 т/ч H = 80 м.в.ст | нет | Уд. |
| 19 | 1671 | п. Борисово | резервная |  |  |  |  |  |
| 20 | 586 | п. Борисово | 1967 | 7,0 | ЭЦВ 8х25х110 | G=25.0 т/ч H = 110 м.в.ст. | 2020 | Уд. |
| 21 | 2240 | п. Бараново | 1977 | 6,0 | ЭЦВ 6х10х80 | G=10.0 т/ч H = 80 м.в.ст. | нет | Уд. |
| 22 | 2126 | д. Избоищи, ул. Береговая | 1976 | 10,0 (2,8 л/с) | ЭЦВ 6х10х80 | G=10.0 т/ч H = 80 м.в.ст. | нет | Уд. |
| 23 | 2144 | д. Трухино | 1977 | 10,0 (2,8 л/с) | ЭЦВ 6х10х80 | G=10.0 т/ч H = 80 м.в.ст. | нет | Уд. |
| 24 | 2138 | с. Покровское ул. Молодежная | 1977 | 8,0 (2,2 л/с) | ЭЦВ 6х10х110 | G=10.0 т/ч H = 110 м.в.ст. | 2021 | Уд. |
| 25 | 2873 | д. Черенское | 1983 | 2,0 (0,55л/с) | ЭЦВ 6х10х80 | G=10.0 т/ч H = 80 м.в.ст. | нет | Уд. |
| 26 | 212 | д. Залужье | нет | 1,7 (0,47 л/с) | ЭЦВ 6х10х80 | G=10.0 т/ч H = 80 м.в.ст. | нет | Уд. |
| 27 | 236 | д. Гора | 1964 | 1,9 (0,53 л/с) | ЭЦВ 6х10х80 | G=10.0 т/ч H = 80 м.в.ст. | нет | Уд. |
| 28 | 2788 | д. Мегрино | 1971 | 15,0 | ЭЦВ 6х10х80 | G=10.0 т/ч H = 80 м.в.ст. | нет | Уд. |

1.2. Краткая характеристика системы водоотведения

В п. Чагода существующий жилой фонд обеспечен системами централизованной канализации  только в центральной части. В остальных микрорайонах в основном жилая застройка с септиками и с вывозом на очистные сооружения. Степень канализования жилых микрорайонов поселка Чагода неодинакова и зависит от капитальности зданий, их этажности и назначения. Централизованными системами водоотведения  с биологической очисткой сточных вод снабжены Центральный и Восточный жилые районы и их производственная база. К объектам канализования относятся: 2-5 этажные кирпичные и деревянные жилые дома, жилой фонд, ранее принадлежавший  стеклозаводу; школы, детские сады, ЦРБ, объекты соцкультбыта и магазины; промпредприятия: стеклозавод, хлебозавод, райпищепром; базы ПМК-19, АТП, ЖКХ, РБУ нижнего склада и т.д. Системы канализации – самотечно-напорные: сточные воды по самотечным канализационным трубопроводам направляются на канализационные насосные станции (КНС) и далее по напорным трубопроводам на очистные сооружения канализации (ОСК). На территории поселка функционируют три типа КНС.  Очистка сточных вод осуществляется по следующей схеме: из песколовки сточные воды направляются в анаэробный реактор, затем в аэротенк, в который подается воздух компрессором; из аэротенка – в реактор доочистки и далее на установку обеззараживания ультрафиолетовым облучением. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется по трубопроводу в реку Чагодощу, ниже по течению. В микрорайонах «Дачный» и «Леспромхоз», а также на территории индивидуальной застройки, здания централизованной системой канализации не обеспечены. В данных жилых районах водоотведение осуществляется в выгребные ямы, септики. Исходя из наличия дренирующих грунтов на территории п. Чагода система дождевой (ливневой) канализации не планировались и на настоящий момент отсутствует.

В п. Сазоново имеется единая централизованная система бытовой канализации.  Системы канализации – самотечно-напорные: со всего населенного пункта собираются стоки и по напорно-самотечным коллекторам на КНС Стеклозавода, откуда напорным коллектором перекачиваются на очистные сооружения канализации (ОСК) (принадлежат стеклозаводу). После локальной очистки стоки направляются в общую сеть бытовой канализационной сети и далее к главным очистным сооружениям канализации (ОСК). Выпуск очищенных сточных вод осуществляется по трубопроводу в реку Песь.

На территории п. Сазоново имеется три самотечно-напорных коллектора:

1. ул. Бульварная-Советская-КНС стеклозавода.

2. ул. Комсомольская-Детская-КНС Стеклозавода.

3. ул. Строителей-Покровская-Культуры-КНС стеклозавода.

Имеется 3 КНС: КНС ул. Бульварная, КНС ул. Советская, КНС Комсомольская.

С КНС стеклозавода стоки перекачиваются на БОС (сооружения  биологической очистки в аэротенках продленной аэрации с пневматическими аэраторами и отстаиванием в вертикальном отстойнике).

Все предприятия в промзоне имеют септики, выпуск производится на поля фильтрации. Усадебная застройка на септиках с вывозом на очистные сооружения или с выпуском на рельеф.

В  Первомайском сельском поселении существующий жилой фонд частично обеспечен системами централизованной канализации только в центральной части д. Анисимово, п. Первомайский, п. Смердомский, в остальных населенных пунктах в основном жилая застройка с септиками и с вывозом на очистные сооружения. Поселок Смердомский имеет сети централизованной канализации для промзоны «Стекольный завод» со своими очистными сооружениями; имеется самотечная канализация от двух домов с выпуском в отстойник. Деревня Анисимово имеет централизованные сети напорно-самотечной канализации от части  жилых и общественных зданий. Очистные канализации с большим износом, данных по степени очистки нет, требуется реконструкция. Большинство жилой застройки с выгребными ямами и септиками с вывозом.

На территории поселка Первомайский функционирует два вида очистных сооружений канализации с биологической очисткой сточных вод и септики.

Централизованной системой водоотведения  охвачены жилые и социально значимые здания д. Избоищи, с. Белые Кресты, с. Покровское.

Система централизованной канализации в деревне Анишино самотечная. Сточные воды по самотечным канализационным трубопроводам поступают через отстойники на рельеф местности.

Система централизованной канализации в поселке Борисово самотечная. Сточные воды по самотечным канализационным трубопроводам поступают в валовую канаву, впадающую в болото.

В д. Трухино, д. Семово, п. Бараново, по ул. Первомайская и частично по ул. Южная д. Анишино, д. Черенское, д. Залужье, д. Фишево централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и септики, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведенные для этой цели санитарным надзором.

Канализационные насосные станции в сети водоотведения п. Борисово, д. Анишино отсутствуют.

В с. Покровское очистные сооружения не работают, требуется их капитальный ремонт.

Протяженность сетей водоотведения Чагодощенского муниципального округа составляет 40,26 км.

1.3. Краткая характеристика системы  теплоснабжения

На территории  Чагодощенского муниципального округа  эксплуатируется  15 котельных, из них  4 котельных  работают на твердом топливе (дрова) ,  11 – на природном газе.  Общая характеристика котельных представлена в таблице 2.

|  | Таблица 2 –Характеристика котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | марка котлов | кол-во | год ввода | Вид топлива | КПД | Мощность котельной, Гкал/час | Подключенная нагрузка,Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовое потребление тепла,Гкал/год |  |  |  |  |  |  | Расход топлива, (газ) тыс.м3, (дрова) м3, (уголь) тонн, тыс.кВт.час |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | жилье |  |  | соц.сфера |  |  | прочие |  | Всего | жилье |  | соц.сфера |  | прочие |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопл. |  | ГВ | отопл. |  | ГВ | отопл. | ГВ |  | отоп. | ГВ | отоп. | ГВ | отопл. | ГВ |  |
| 1 | п. Чагода Центральная котельная ул. Кооперативная | ДКВР 10/13 | 2 | 19831987 | газ | 89 | 28,8 | 14,8 | 10,6 |  | 0,2 | 2,9 | 0,1 |  | 1,0 |  | 28451 | 20345 | 936 | 5532 | 58 | 1580 |  | 5001 тыс.м3 газа |
|  |  | ДЕ25-14ГМ | 1 | 2001 | газ | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п.Чагода ул.Пролетарская, д. 37 | Ferroli PEGASUS F2 N 85 2S | 2 | 2012 | газ | 89 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | м.Доломит, п.Сазоново | ДКВР4/13 | 2 | 19861986 | газ | 89 | 4,2 | 3,3 | 2,8 |  | 0,08 | 0,152 | 0,03 |  | 0,176 |  | 5324 | 4644 | 229 | 248 | 26 | 177 |  | 1130 тыс. м3 газа |
| 4 | ул.Хвойная, п.Сазоново | КВГМ-1,5 | 2 | 20062006 | газ | 89 | 2,6 | 1,08 | 0,496 |  | 0,002 | 0,679 |  |  | 0,038 |  | 2732 | 1076 | 12 | 1557 |  | 87 |  | 546 тыс.м3 газа |
| 5 | ул. Новая 2к, п.Сазонво (АПХ) | Термотехник ТТ 50 (2 шт)1200 кВт;КВР-0,8(1 шт) | 3 | 2023 | Газ, дрова | 70 | 2,4 | 1,4 | 1,2 |  | 0,06 | 0,09 |  |  | 0,05 |  | 2175 | 1884 | 81 | 106 | 1 | 103 |  |  |
| 6 | Авиации 103 п. Сазоново | КВА-0,5Г | 1 | 2007 | газ | 89 | 0,43 | 0,137 | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  | 345 | 330 | 15 |  |  |  |  | 58 тыс. м3 газа |
| 7 | п.Смердомский, котельная № 1 | GRIZZLY 100 KLO | 1 | 2018 | газ | 89 | 0,08 | 0,148 | 0,133 |  |  | 0,007 |  |  | 0,008 |  | 485,1 | 431,3 |  | 25,2 |  | 28,6 |  | 67,9 |
| 8 | Смердомский котельная №2 | GRIZZLY 100 KLO | 1 | 2018 | газ | 0,9 | 0,08 | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  |  | 90,3 |  |  | 90,3 |  |  |  | 12,6 |
| 9 | д. Анисимово | Viessmann Vitoplex 100 PV1 | 2 | 2020 | газ | 89 | 0,85 | 0,252 | 0,21 |  |  | 0,02 |  |  | 0,022 |  | 760 | 710 |  | 20 |  | 30 |  |  |
| 10 | д. Мегрино | Unical ELLPLEX-510 | 2 | 20072011 | газ | 89 | 0,88 | 0,425 |  | 0,278 |  | 0,147 |  |  |  |  | 1377,4 | 904,6 |  | 472,8 |  |  |  | 192,8 |
| 11 | с. Белые Кресты | Vitoplex100 | 2 | 2007 | газ | 89 | 2,47 | 0,880 |  | 0,758 |  | 0,098 |  |  | 0,024 |  | 2882,5 | 2447,5 |  | 352,3 |  | 82,7 |  | 403,6 |
| 12 | п. Борисово | Нева-КВР-1,1 | 1 | 2008 | дрова | 72 | 4,08 | 1,363 |  | 1,119 |  | 0,137 |  |  | 0,107 |  | 3408,0 | 2869,8 |  | 390,6 |  | 148 |  | 6034,6 |
|  |  | КВР-0,93 | 1 | 2008 | дрова | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВР – 08 на шахтной топке | 1 | 2021 | дрова | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВР – 0,93 на шахтной топке | 1 | 2023 | дрова | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВР-0,8 | 1 | 2018 | дрова | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Покровское | КВР-0,8 | 1 | 2018 | дрова | 81 | 3,2 | 0,8 |  | 0,613 | 0,032 | 0,128 |  |  | 0,027 |  | 2346,7 | 1744,2 | 194,3 | 336,5 | 0,4 | 71,3 |  | 3950,7 |
|  |  | КВР-0,8 | 1 | 2016 | дрова | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВР Нева | 1 | 2011 | дрова | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВР – 08 на шахтной топке | 1 | 2023 | дрова | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВР – 08 на шахтной топке | 1 | 2023 | дрова | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д. Анишино | Нева КВР-0,8 | 3 | 201820042005 | дрова | 65 | 3,36 | 0,968 |  | 0,683 |  | 0,237 |  |  | 0,048 |  | 1873,0 | 1505,3 |  | 253,8 |  | 100,2 |  | 3848,6 |
|  |  | КВР – 08 на шахтной топке | 1 | 2021 | дрова | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВР – 08 на шахтной топке | 1 | 2022 | дрова | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | д. Избоищи | КВР-0.63-115 | 1 | 2011 | дрова | 65 | 3,2 | 0,544 |  | 0,425 |  | 0,109 |  |  | 0,01 |  | 1107,0 | 820,7 |  | 245,2 |  | 33,5 |  | 2210,0 |
|  |  | КВР-0.08-115 | 1 | 2011 | дрова | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нева КВР-0,63 | 1 | 2006 | дрова | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВР – 08 на шахтной топке | 1 | 2021 | дрова | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВР – 08 на шахтной топке | 1 | 2020 | дрова | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВР – 08 на шахтной топке | 1 | 2023 | дрова | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Газовые  котельные в п. Чагода , п. Сазоново, с. Белые Кресты, в д. Мегрино, в  д. Анисимово, котельные №1,2  в п. Смердомский,   являются достаточно современными. Котельные содержат современное оборудование, которые на данный момент не требует ремонта или замены.

Котельные имеют значительный запас мощности, что позволяет в перспективе  увеличить число потребителей тепла от централизованной системы отопления. Новое строительство котельных не планируется  ввиду нецелесообразности.

Твердотопливные котельные  в  с. Покровское, д. Избоищи, д. Анишино  также имеют значительный запас мощности.  В 2016-2023 годах  во всех твердотопливных котельных произведена замена   части котлов на новые котлы марки  КВР-0,8.

Для  повышения энергоэффективности  работы котельной  в д. Анисимово и  улучшения качества теплоснабжения в 2020 году выполнена  реконструкция котельной путем перевода ее на природный газ.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха.

Тепловые сети изолированы с помощью матов минераловатных и рубероида.

К тепловым сетям котельных подключены жилые и общественные здания.

Твердотопливная котельная «Агропромхимия»(АПХ), расположенная по адресу: Чагодощенский район, п.Сазоново, ул.Новая, 2к, находится в собственности округа и обслуживает 25 многоквартирных жилых домов (146 домовладений) общей площадью -7092,6 м2. В 2023 году в котельной АПХ выполнена  реконструкция котельной путем перевода ее на природный газ.

Общая характеристика тепловых сетей представлена в таблице 3.

Таблица 3 –Характеристика  тепловых сетей

| № | Населенный пункт | вид прокладки сетей | протяженность сетей в двухтрубном, м | Материальная характеристика сети, кв.м | Подключенные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Чагода | подземная | 14700 | 3915,9 | 142 ж зд., больница, школы, д/сады, дворец спорта, клуб, прочие здания |
| 2 | п. Сазоново | подземная | 11000 | 2210,1 | 82 ж зд., школа, д/с, библиотека, прочие здания |
| 3 | п. Борисово | надземная | 2504,2 | 357,4 | 11 МКД, 8 жилых домов, школа-детский сад, ДК, прочие здания |
| 4 | п. Смердомский | подземная | 390,0 | 19,7 | 2 МКД, детский сад, ФАП, библиотека, прочие здания |
| 5 | с. Белые Кресты | подземная и надземная | 3732,0 | 663,4 | 7 МКД, 21 жилой дом, детский сад, библиотека, СКО, прочие здания |
| 6 | с. Покровское | подземная и надземная | 2477,0 | 329,4 | 7 МКД, 29 жилых домов, школа-детский сад, прочие здания |
| 7 | д. Мегрино | подземная | 1989,0 | 103,4 | 4 МКД, 7 жилых зданий, ФАП, школа-детский сад, библиотека, ДК, прочие здания |
| 8 | д. Анишино | подземная | 2000,0 | 226,8 | 6 МКД, 27 жилых домов, школа-детский сад, ДК, торговый центр, прочие здания. |
| 9 | д. Избоищи | подземная | 1710 | 184,7 | 4МКД, 21 жилое здание, ФАП, школа-детский сад, ДК, прочие здания |

В 2023 году в рамках реализации программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области» за счет средств государственной программы  «Развития  топливно-энергетического  комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области 2021-2025 года» заменен участок  тепловой сети  котельной в п. Борисово, ул. Школьная общей протяженностью 650  м. в 2-х трубном исполнении. На данном участке тепловой сети подключены 7 многоквартирных домов. Общее количество квартир 114, в которых проживают 188 граждан, что составляет 62,3 % от общего количества проживающих.

Тепловая сеть была построена в 1983 году. Ввиду особенности территории, а именно близкому нахождению грунтовых вод, основная часть тепловой сети выполнена в надземном исполнении. Стальные трубы диаметром от 150 мм до 32 мм расположены в деревянных «коробах» и засыпаны торфом (позднее опилками). В таких условиях, трубопроводы подверглись интенсивной коррозии и практически пришли в аварийное состояние.

Такой вариант «тепловой изоляции» не имеет ничего общего с действующими требованиями энергоэффективности. При этом котельная, обеспечивающая теплоснабжение п. Борисово, работающая ранее на фрезерном торфе, а в настоящее время на дровах не имеет достаточного запаса мощности и не покрывает существующие потери в сетях.

2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Главной целью Программы является повышение качества коммунальных услуг:

- привлечение к подключению к существующим централизованным системам объектов индивидуального жилищного строительства на выделенных участках;

- повышение спроса на коммунальные услуги,

- обеспечение граждан водой, теплом.

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

-выполнить  мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства;

-выполнить  мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов;

- выполнить  мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

3. Перечень программных мероприятий

В соответствии с поставленными целями и задачами перечень программных мероприятий включает в себя работу по направлениям, указанным в приложении № 1 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложениях № 2, № 3 к настоящей Программе.

Распределение финансирования Программы по годам с указанием мероприятий в рамках Программы – в приложении № 6.

Ориентировочный общий объем финансирования Программы составляет 781 069,5 тысяч рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета округа,   а также средств эксплуатирующих организаций.

Стоимость Программы определяется на весь срок выполнения работ и включает в себя возмещение всех затрат, направленных на реализацию мероприятий.

Исполнитель работ будет определяться по итогам проведения торгов в соответствии с Федеральным 8 от  05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Исполнитель обеспечивает разработку проекта,  строительство и передачу построенных объектов в муниципальную собственность.

- Муниципальный заказчик перечисляет средства за выполненные работы в рамках реализации мероприятий с учетом графика финансирования Программы.

- Объемы финансирования определяются ежегодно при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год.

В случае заключения муниципальных контрактов, превышающих срок действия лимитов бюджетных обязательств, руководствоваться муниципальным правовым актом администрации Чагодощенского муниципального округа об утверждении порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

- 5. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы, прогноз конечных результатов реализации Программы.

- Целевые показатели достижения целей и решения задач Программы представлены в приложениях № 4, к настоящей Программе.

- В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- строительство  и ремонт  нецентрализованных источников водоснабжения - 13

- количество  проведенных проверок качества  питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения - 164;

- работы по дезинфекции колодцев - 164;

- приобретение и установка  котлов - 4;

- приобретение и установка насосов - 8;

- подготовка  объектов теплоэнергетики  - 4;

- ремонтные мероприятия  на объектах коммунальной инфраструктуры - 4.

- 6. Управление Программой, контроль за ее реализацией

- и порядок отчетности

1. Управление Программой осуществляет отдел ЖКХ и жилищной политики  администрации Чагодощенского муниципального округа.

2. Контроль  за реализацией Программы осуществляют первый заместитель главы Чагодощенского муниципального округа, отдел ЖКХ и жилищной политики администрации округа, финансовое управление администрации округа.

- Приложение № 1

- к Программе

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

- тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнители/соисполнители | Источник финансирования | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения | 2023-2026 | Администрация Чагодощенского муниципального округа/ Чагодское территориальное управление, Сазоновское территориальное управление, Белокрестское территориальное управление, Первомайское территориальное управление * | бюджет округа | 964,2 | 64,2 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 2 | Проверка качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения(Сазоново 50 т.р., Чагода -57 шт.) | 2023-2026 | Администрация Чагодощенского муниципального округа/ Чагодское территориальное управление, Сазоновское территориальное управление, Белокрестское территориальное управление, Первомайское территориальное управление * | бюджет округа | 751,0 | 151 000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 3 | Работы по дезинфекции колодцев(Сазоново 30,0 т.р.Чагода 150т.р, поселения 430т.р.) | 2023-2026 | Администрация Чагодощенского муниципального округа/ Чагодское территориальное управление, Сазоновское территориальное управление, Белокрестское территориальное управление, Первомайское территориальное управление * | бюджет округа | 2416,000 | 616,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 4 | Приобретение и установка котлов | 2023-2026 | Администрация Чагодощенского муниципального округа/ Чагодское территориальное управление, Сазоновское территориальное управление, Белокрестское территориальное управление, Первомайское территориальное управление * | Всего | 4704,3 | 3804,3 | 0 | 0 | 900,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2 542,7 | 2 542,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 1261,6 | 1261,6 | 0 | 0 | 900 |
| 5 | Приобретение и установка насосов, компрессоров(Чагода 2шт 300,0т.р на 24 год) | 2023-2026 | Администрация Чагодощенского муниципального округа/ Чагодское территориальное управление, Сазоновское территориальное управление, Белокрестское территориальное управление, Первомайское территориальное управление * | бюджет округа | 1 321,5 | 271,5 | 500,000 | 200,000 | 350,0 |
| 7 | Приобретение повысительной насосной станции первого подъема м-на Барачный п. Чагода (в т.ч. разработка ПСД) | 2023-2026 | Администрация Чагодощенского муниципального округа/ Чагодское территориальное управление | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 8 | Подготовка объектов теплоэнергетики ИТОГО: | 2023-2026 |  | ИТОГО | 43 919,4 | 42 119,4 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
|  | 1. Капитальный ремонт котельной по адресу: Чагодощенский район, п. Сазоново, ул. Новая, 2к» (АПХ) |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа/ Чагодское территориальное управление | всего | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 34 939,7 | 34 939,7 |  |  |  |
|  | 2. Подготовка объектов теплоэнергетики с.п. округа |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа/ Чагодское территориальное управление, Сазоновское территориальное управление, Белокрестское территориальное управление, Первомайское территориальное управление * | бюджет округа | 1 839,8 | 39,8 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
|  | 3. Замена Участка тепловой сети котельная-ул. Школьная в п. Борисово Чагодощенского округа |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | всего | 7 139,9 | 7 139,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 6 855, 344 | 6 855, 344 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет округа | 284,620 | 284,620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Ремонтные мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры теплоснабжения |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа/ Чагодское территориальное управление, Сазоновское территориальное управление, Белокрестское территориальное управление, Первомайское территориальное управление * | бюджет округа | 935,5 | 495,5 | 440,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ремонтные мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры водоснабжения ИТОГО: | 2023-2026 | Администрация Чагодощенского муниципального округа/ Чагодское территориальное управление, Сазоновское территориальное управление, Белокрестское территориальное управление, Первомайское территориальное управление * Администрация Чагодощенского муниципального округа Чагодское территориальное управление Чагодское территориальное управление | ИТОГО | 21 670,3 | 20 220,3 | 480,000 | 470,000 | 500,000 |
|  | 10.1. Ремонтные мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры водоснабжения округа (сазоново 170,0 т.р., 300 т.р. округ) |  |  | бюджет округа | 1 929,1 | 479,1 | 480,00 | 470,00 | 500,000 |
|  | 10.2.Ремонт центральной насосной станции первого подъема п.Чагода ул. Советская д.30 ( в т.ч. разработка ПСД) на 24-25 |  |  | всего мероприятие 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | бюджет округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 10.3. Замена участков водопроводной сети в микрорайоне ЛПХ п. Чагода |  |  | всего мероприятие 10.3 | 19 741,2 | 19 741,2 | 0,000 | 0,000 | 0 |
|  |  |  |  | Фонд развития территорий | 12 634,0 | 12 634,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 6 822,9 | 6 822,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет округа | 284,3 | 284,3 |  |  |  |
| 11 | Ремонтные мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры водоотведения: | 2023-2026 | Администрация Чагодощенского муниципального округа/ Чагодское территориальное управление | ИТОГО | 669 894,0 | 176,5 | 203 014,3 | 333090,0 | 133 613,2 |
|  | 11.1 Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Чагода |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Всего: мероприятие 11.1 | 669 717,5 | 0 | 203 014,3 | 333090,0 | 133 613,2 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 638 380,8 | 0 | 191 514,2 | 319 190,4 | 127 676,2 |
|  |  |  |  | бюджет округа | 31 336, 7 | 0 | 11 500,1 | 13 899,6 | 5 937 |
|  | 11.2 Ремонтные мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры водоотведения: (реконструкция. проведение обследования состояния и изготовление сметы: КНС ул. Школьная д.29А (2000т.р. на 2024г) -КНС (Эмшер) ул. Кооперативная (2000т.р. на 2025г) | 2023-2026 | Администрация Чагодощенского муниципального округа Чагодское территориальное управление | бюджет округа | 176,5 | 176,5 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 12 | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Чагодощенского муниципального округа | 2023-2026 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | бюджет округа | 250,0 | 0 | 250,0 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чагодощенского муниципального округа | 2023-2026 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | бюджет округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Субсидия муниципальному унитарному предприятию | 2023-2026 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Бюджет округа | 6868,6 | 3765,6 | 3103,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Чагодское территориальное управление | Бюджет округа | 6128,7 | 4658,0 | 1470,7 | 0 | 0 |
| 15 | Разработка технической документации по объектам ЖКХ: (1.Чагода СЭЗ на исп. водного объекта 20 т.р.(2 барачный, 1 ЛПХ, 1 Дачный), 2.Сазоново 20т.р. 3. получение техусловий, заключение договора техприсоединения к газораспределительной сети (доначисление за БОС 24-25 г по 100т.р), 4. Проведение дополнительных гидрологических исследований артскважины Мегрино 200т.р. |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа Чагодское территориальное управление Сазоновское территориальное управление | Бюджет округа | 621,000 | 181,0 | 340,0 | 100,0 | 0,0 |
| 16 | Проектирование и строительство распределительных газовых сетей д. Ерохово | 2024-2026 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | ИТОГО | 20625,0 | 0 | 3750,0 | 16875,0 | 0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 19800,0 | 0 | 3600,0 | 16200,0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет округа | 825,0 | 0 | 150,0 | 675,0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 758 821,5 | 76 523,3 | 215 048,0 | 352 435,0 | 137 063,2 |

- Приложение № 2

- к Программе

- РЕСУРСНОЕ

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ  СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ОКРУГА (тыс. руб.)

| - Ответственный исполнитель, соисполнители | - Расходы (тыс. руб.) годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  |
| - Всего | 76 523,3 | 215 048,0 | 352 435,0 | 137 063,2 |
| - Администрация Чагодощенского муниципального округа | 76 523,3 | 215 048,0 | 352 435,0 | 137 063,2 |

- Приложение № 3

- к Программе

- ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА, ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  ЦЕЛЕЙ  ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

| - Ответственный исполнитель, - соисполнители, муниципальный - заказчик-координатор | - Оценка расходов (тыс. руб.) годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  |
| - Всего | 76 523,3 | 215 048,0 | 352 435,0 | 137 063,2 |
| - Фонд развития территорий | - 12 634,0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Областной бюджет | - 16 220,7 | - 195 114,2 | - 319 190,4 | - 127 676,2 |
| - Бюджет Чагодощенского муниципального округа | - 47 668,6 | - 19 033,8 | - 17 044,6 | - 9 387,0 |

- <*> Объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджета округа,  ежегодно подлежат уточнению и корректировке.

- Приложение № 4

- к Программе

- Сведения о показателях (индикаторах) программы

| - № п/п | - Задачи, направленные на достижение цели | - Наименование показателя | - Ед. изм. | - Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 |
| - 1 | - 1.реализация мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения новых объектов капитального строительства; - 2. реализация мероприятий, направленных на повышение надежности водоснабжения и качества коммунальных ресурсов; - 3. реализация мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем водоснабжения. | - Количество построенных и отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения | - ед. | - 4 | - 3 | - 3 | - 3 |
|  |  | - Количество проведенных проверок качества питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения | - ед. | - 41 | - 41 | - 41 | - 41 |
|  |  | - Количество продезинфицированных источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев) | - ед. | - 41 | - 41 | - 41 | - 41 |
|  |  | - Количество ремонтных мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры | - ед | - 1 | - 2 | - 1 | - 1 |
| - 2 | - 1. реализация мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение водоотведения новых объектов капитального строительства; - 2. реализация мероприятий, направленных на повышение надежности водоотведения; - 3. реализация мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем водоотведения. | - Количество ремонтных мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры | - ед. | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |
| 3 | - 1. реализация мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства; - 2. реализация мероприятий, направленных на повышение надежности теплоснабжения; 3. реализация мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем теплоснабжения. | - Количество приобретенных и установленных котлов | - ед. | - 4 | - 1 | - 1 | - 1 |
|  |  | - Количество подготовленных объектов теплоэнергетики | - ед. | - 2 | - 1 | - 1 | - 1 |
|  |  | - Количество приобретенных и установленных насосов, компрессоров | - ед. | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |