- П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

- АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

31. 05.2024                                                                  № 905

|  | О внесении изменений в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 14.10.2022 г. № 334 |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Чагодощенского муниципального округа Вологодской области от 26.01.2023 № 107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чагодощенского округа и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Чагодощенского округа», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 14.10.2022г. № 334 «Об утверждении муниципальной программы «Проект «Народный бюджет»  Чагодощенского муниципального округа на 2023-2026 годы» следующие изменения:

1.1.  В Паспорте программы Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы » изложить в новой редакции

4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложениях № 2, № 3 к настоящей Программе.

Распределение финансирования Программы по годам с указанием мероприятий в рамках Программы – в приложении № 6.

Ориентировочный общий объем финансирования Программы составляет 41435,9 ( сорок один миллион триста семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.

Финансирование общественно значимых муниципальных проектов осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов, добровольных пожертвований юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области (далее - уровень софинансирования) на реализацию общественно значимых муниципальных проектов устанавливается в размере 70% от полной стоимости проекта, но не более:

900,0 тыс. рублей для реализации общественно значимых муниципальных проектов-победителей, планируемых к реализации в сельских населенных пунктах муниципальных округов области (за исключением населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных округов области);

1800,0 тыс. рублей для реализации общественно значимых муниципальных проектов-победителей, планируемых к реализации в городских населенных пунктах муниципальных округов области, а также в населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных округов области.

Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета, в том числе за счет средств, поступивших в виде добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, устанавливается в размере полной стоимости реализации проекта за вычетом объема субсидии из областного бюджета, при этом за счет средств, поступивших в виде добровольных пожертвований физических лиц, - в размере не менее 5% от полной стоимости реализации общественно значимого муниципального проекта. Софинансирование проекта за счет добровольных пожертвований осуществляется с соблюдением требований, в том числе в части добровольности и свободы выбора целей, установленных действующим законодательством.

1.2.  В Паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований» , изложить в новой редакции

| Объемы бюджетных ассигнований | Объем финансирования Программы в 2023-2026 годах: всего – 41435,9 *тыс. руб., в том числе: 1. областной бюджет – 29005,0* тыс.руб. 2. бюджет округа – 10356,2* тыс.руб. 3. пожертвования физических лиц – 2074,7* тыс.руб. Финансирование по годам: 2023 год – 24 328,5* тыс.руб. 1. областной бюджет – 17069,8* тыс.руб. 2. бюджет округа – 6039,4* тыс.руб. 3. пожертвования физических лиц – 1219,3* тыс.руб. 2024 год –17107,4* тыс.руб. 1. областной бюджет– 11935,2* тыс.руб. 2. бюджет округа – 4316,8* тыс.руб. 3. пожертвования физических лиц – 855,4* тыс.руб. 2025 год – 0,0* тыс.руб. 1. областной бюджет – 0,0* тыс.руб. 2. бюджет округа – 0,0* тыс.руб. 3. пожертвования физических лиц – 0,0* тыс.руб. 2026 год – 0,0* тыс.руб. 1. областной бюджет – 0,0* тыс.руб. 2. бюджет округа – 0,0* тыс.руб. 3. пожертвования физических лиц – 0,0* тыс.руб. *В течение реализации программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению |
| --- | --- |

1.3. В Разделе 4 муниципальной программ, Приложение № 1

« Перечень мероприятий программы » изложить в новой редакции.

- Приложение № 1

- к Программе

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

- тыс. руб.

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнители | Источник финансирования | Всего | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обустройство общественного колодца д. Бельское | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 138,2 | 138,2 | 0,0 |
| 2 | Благоустройство общественных колодцев | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 182,0 | 182,0 | 0,0 |
| 3 | Замена участка сети водоотведения д. Мегрино (1 участок от д. 1 до д. 9; 2 участок от д. 25 до д. 11) | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 2070,0 | 2070,0 | 0,0 |
| 4 | Очистка сточной канавы п. Борисово | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 188,7 | 1 188,7 | 0,0 |
| 5 | Обеспечение надежного водоснабжения д. Анисимово (замена заборных труб и установка частотного преобразователя на скважине) | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 199,1 | 199,1 | 0,0 |
| 6 | Замена участков водопроводной сети п. Смердомский (ул. Мира, ул. Лесная, ул. Юбилейная) | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 828,3 | 828,3 | 0,0 |
| 7 | Обеспечение надежного теплоснабжения д. Анишино | 2023 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 360,0 | 360,0 | 0,0 |
| 8 | Свод деревьев в целях пожарной безопасности 13 шт. | 2023 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 406,0 | 406,0 | 0,0 |
| 9 | Расчистка канав ул. Новостроек, ул. Коллективная | 2023 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 2 504,6 | 2 504,6 | 0,0 |
| 10 | Обустройство детской игровой площадки на ул. Советская, д. 17А | 2023 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 377,9 | 377,9 | 0,0 |
| 11 | Приобретение светильников | 2023 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 290,7 | 290,7 | 0,0 |
| 12 | Организация уличного освещения посёлка Чагода | 2023-2025 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 734,6 | 734,6 | 0,0 |
| 13 | Вырубка деревьев в парке | 2023 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 930,0 | 1 930,0 | 0,0 |
| 14 | Установка качели «Гнездо» на детской площадке у РДК ул. Кирова | 2023 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 179,8 | 179,8 | 0,0 |
| 15 | Обустройство детской площадки мик-н ЛПХ дополнительными игровыми и спортивными элементами | 2023 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 111,2 | 1 111,2 | 0,0 |
| 16 | Подключение пожарного гидранта к сетям ул. Барачная – ул. Рабочая (д. 17) | 2023 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 869,2 | 869,2 | 0,0 |
| 17 | Демонтаж бесхозяйных сараев и гаражей в центре п. Чагода | 2023 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| 18 | Ремонт артезианской скважины м-н Дачный | 2023 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 524,3 | 1 524,3 | 0,0 |
| 19 | Ремонт памятника павшим в года ВОВ | 2023 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 070,1 | 1 070,1 | 0,0 |
| 20 | Народный тренажерный зал на базе клуба ЛПХ | 2023 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1 687 ,3 | 1 687,3 | 0,0 |
| 20 | Оборудование детских игровых площадок дополнительными спортивными элементами на ул. Заречная | 2023 | Сазоновское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 825,0 | 825,0 | 0,0 |
| 21 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения в п. Сазоново (обустройство колодцев с запорной арматурой по адресам: п. Сазоново, ул. Советская у д. 14, ул. Лесная у д. 50, ул. Связи у д. 2, ул. Гагарина у д. 5, ул. Первомайская у д. 8) | 2023 | Сазоновское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 172,3 | 172,3 | 0,0 |
| 22 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения п. Сазоново, ул. Хвойная | 2023 | Сазоновское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 180,5 | 180,5 | 0,0 |
| 23 | Обеспечение надежного водоотведения с канализационной насосной станции на ул. Комсомольская | 2023 | Сазоновское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 121,8 | 121,8 | 0,0 |
| 24 | Свод аварийных деревьев п. Сазоново | 2023 | Сазоновское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 220,0 | 220,0 | 0,0 |
| 25 | Обеспечение надлежащего водоотведения в п. Сазоново ул. Строителей | 2023 | Сазоновское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 948,4 | 948,4 | 0,0 |
| 26 | Свод аварийных деревьев в целях пожарной безопасности | 2023 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 143,0 | 143,0 | 0,0 |
| 27 | Приобретение и установка спортивного оборудования (рукохода с брусьями и шведской стенкой) в д. Залужье | 2023 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 143,9 | 143,9 | 0,0 |
| 28 | Поставка кресел для Избоищского ДК МБУ «Белокрестское СКО» | 2023 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 272,8 | 272,8 | 0,0 |
| 29 | Приобретение и установка уличных тренажеров д. Анишино | 2023 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
| 30 | Приобретение и установка футбольных (гандбольных) ворот д. Избоищи | 2023 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 106,5 | 106,5 | 0,0 |
| 31 | Приобретение и установка одежды сцены для Борисовского ДК МБУ «Белокрестское СКО» | 2023 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 235,4 | 235,4 | 0,0 |
| 32 | Приобретение и установка одежды сцены и окон для Избоищского ДК МБУ «Белокрестское СКО» | 2023 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 264,1 | 264,1 | 0,0 |
| 33 | Ремонт кровли здания Избоищского ДК МБУ «Белокрестское СКО» | 2023 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 610,2 | 610,2 | 0,0 |
| 34 | Ремонт крыльца Белокрестского ДК МБУ «Белокрестское СКО» | 2023 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 566,3 | 566,3 | 0,0 |
| 35 | Обустройство пожарного поста с. Покровское | 2023 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 136,4 | 136,4 | 0,0 |
| 36 | Замена участка сети водоотведения п. Чагода, ул. Советская, д. 15 З, ул. Кирова, д. 5 | 2024 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 821,1 | 0,0 | 821,1 |
| 37 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения п.Сазоново, ул.Лесная- ул.Хвойная | 2024 | Сазоновское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 393,8 | 0,0 | 393,8 |
| 38 | Обеспечение надежного водоотведения с канализационной насосной станции п.Сазоново на ул. Бульварная | 2024 | Сазоновское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 88,3 | 0,0 | 88,3 |
| 39 | Оборудование детских игровых площадок дополнительными игровыми элементами п.Сазоново на ул.Бульварная | 2024 | Сазоновское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 187,7 | 0,0 | 187,7 |
| 40 | Обустройство детской площадки п. Чагода, ул. Мелиораторов | 2024 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1426,0 | 0,0 | 1426,0 |
| 41 | Обустройство дополнительными элементами детской и спортивной площадок в д. Анишино | 2024 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 515,7 | 0,0 | 515,7 |
| 42 | Обустройство дополнительными элементами детской и спортивной площадок в п. Борисово | 2024 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 360,3 | 0,0 | 360,3 |
| 43 | Обустройство дополнительными элементами детской и спортивной площадок в с. Белые Кресты | 2024 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 594,4 | 0,0 | 594,4 |
| 44 | Обустройство дополнительными элементами детской и спортивной площадок в с. Покровское | 2024 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 515,7 | 0,0 | 515,7 |
| 45 | Обустройство дополнительными элементами детской площадки в д. Избоищи | 2024 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 515,7 | 0,0 | 515,7 |
| 46 | Обустройство дополнительными элементами детской площадки в д. Мегрино | 2024 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 515,7 | 0,0 | 515,7 |
| 47 | Организация уличного освещения п.Чагода | 2024 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 503,1 | 0,0 | 503,1 |
| 48 | Приобретение костюмов для хора "Покровчанка" Покровского КДЦ МБУ "Белокрестское СКО" с. Покровское | 2024 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 379,4 | 0,0 | 379,5 |
| 49 | Приобретение костюмов для хора "Селяночка" МБУ "Белокрестское СКО" с. Белые Кресты | 2024 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 532,9 | 0,0 | 532,9 |
| 50 | Приобретение оборудования для Сазоновского Дома культуры | 2024 | Сазоновское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 650,0 | 0,0 | 650,0 |
| 51 | Приобретение сценических костюмов для вокального ансамбля "Малиновый звон" | 2024 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 150,9 | 0,0 | 150,9 |
| 52 | Строительство газопровода и газовой котельной в п. Чагода, ул. Пролетарская, д. 35 | 2024 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 2628,6 | 0,0 | 2628,6 |
| 53 | Установка площадок для активных игр п.Чагода | 2024 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1043,8 | 0,0 | 1043,8 |
| 54 | Установка повысительных насосов мкр. Барачный, п. Чагода | 2024 | Чагодское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 666,6 | 0,0 | 666,6 |
| 55 | Замена сети водоснабжения с. Покровское ул. Набережная | 2024 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1175,7 | 0,0 | 1175,7 |
| 56 | Обеспечение качества питьевой воды п.Смердомский (система водоподготовки и обезжелезивания) | 2024 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1198,3 | 0,0 | 1198,3 |
| 57 | Обустройство одеждой сцены и окон в Мергинском ДК МБУ"Белокрестское СКО" | 2024 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 639,5 | 0,0 | 639,5 |
| 58 | Приобретение светодиодных светильников для уличного освещения Белокрестское ТУ | 2024 | Белокрестское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 99,8 | 0,0 | 99,8 |
| 59 | Приобретение, доставка и установка спортивного оборудования в д. Анисимово | 2024 | Первомайское территориальное управление | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 403,6 | 0,0 | 403,6 |
| 60 | ремонт спортивной площадки в п. Смердомский | 2024 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет, бюджет округа, пожертвования | 1100,8 | 0,0 | 1100,8 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 41435,9 | 24 328,5 | 17107,4 |

1.4. В Разделе 4 муниципальной программы, Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета округа» изложить в новой редакции.

- Приложение № 2

- к Программе

- РЕСУРСНОЕ

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ  СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ОКРУГА (тыс. руб.) И ПОЖЕРТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

| - Ответственный исполнитель, соисполнители | - Расходы (тыс. руб.) годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - Всего | - 7258,7 | - 5172,2 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Администрация Чагодощенского муниципального округа | - 1489,9 | - 1087,8 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Чагодское территориальное управление | - 4255,7 | - 2166,7 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Сазоновское территориальное управление | - 740,4 | - 395,9 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Белокрестское территориальное управление | - 772,7 | - 1400,7 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Первомайское территориальное управление | - 0,0 | - 121,1 | - 0,0 | - 0,0 |

1.5. В Разделе 4 муниципальной программы, Приложение № 3 «Прогнозная (справочная)оценка расходов бюджета округа, других источников на реализацию целей программы» изложить в новой редакции.

- Приложение № 3

- к Программе

- ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА, ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  ЦЕЛЕЙ  ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)

| - Ответственный исполнитель, - соисполнители, муниципальный - заказчик-координатор | - Оценка расходов (тыс. руб.) годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2023 | - 2024 | - 2025 | 2026 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  |
| - Всего | - 24 328,5 | - 17107,4 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Областной бюджет | - 17 069,8 | - 11935,2 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Администрация Чагодощенского муниципального округа | - 1 241,6 | - 906,4 | - 0,0 | - 0,0 |
| Чагодское территориальное управление | 3 546,4 | 1812,3 | 0,0 | 0,0 |
| Сазоновское территориальное управление | - 617,0 | - 329,9 | - 0,0 | - 0,0 |
| Белокрестское территориальное управление | - 634,4 | - 1167,3 | - 0,0 | - 0,0 |
| Первомайское территориальное управление | - 0 | - 100,9 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Пожертвования физических лиц | - 1 219,3 | - 855,4 | - 0,0 | - 0,0 |

- <*> Объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджета округа,  ежегодно подлежат уточнению и корректировке.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  Чагодощенского

муниципального округа                                                              А.В. Косёнков