# img022-2

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

 №

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на территории Чагодощенского муниципального округа на 2025-2030годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство Чагодощенского муниципального округа на 2025-2030годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
3. Постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 13.10.2022 №327 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на территории Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025годы» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава округа А.В. Косёнков

 Приложение

 к постановлению

администрации округа

 от г. №

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство Чагодощенского муниципального округа на 2025-2030 год»**

**Ответственный исполнитель программы:**

Администрация Чагодощенского муниципального

округа Вологодской области

(отдел архитектуры и градостроительства)

**Разработчик:**

начальник отдела архитектуры

и градостроительства

Кувалдова Ирина Сергеевна,

тел. (81741)2-15-78

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа1 | Вид документа2 | Наименование документа3 | Реквизиты документа4 | Разработчик документа | Гиперссылкана текстдокумента5 |
|  | **Муниципальная программа «Благоустройство Чагодощенского муниципального округа на 2023-2030 год»** |
| Структурный элемент № 1 «Благоустройство территорий населенных пунктов Чагодощенского муниципального округа» |
|  | 3 | Решение Представительного Собрания Чагодощенского муниципального округа | Правила благоустройства на территории Чагодощенского муниципального округа | от 24.11.2022 №42 | Администрация округа | https://35chagodoschenskij.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all\_104.html |
|  | Структурный элемент № 2 «Формирование современной городской среды» |
|  | 3 | Постановление Правительства Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» | от 22.09.2017№ 851 | Правительство Вологодской области | https://depstroy.gov35.ru/deyatelnost/uchastie-v-gosudarstvennykh-i-tselevykh-programmakh/formirovanie-sredy/ |

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы.

I. Приоритеты и цели муниципальной программы

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

Достижение указанной цели предполагает выполнение следующих задач:

- организация уличного освещения;

- благоустройство и повышение внешней привлекательности поселка;

 -благоустройство дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа;

-благоустройство общественных территорий Чагодощенского муниципального округа;

-количество обустроенных детских площадок.

Сроки реализации муниципальной программы: 2025 - 2030 годы.

II. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Разработка муниципальной программы «Благоустройство Чагодощенского муниципального округа на 2025-2030 годы" (далее Программа) направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение экологической обстановки. Благоустройству территории округа придается большое значение. Селитебные территории, являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций:

- Это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно удобных пешеходных и проезжих дорожек, а также благоустроенных площадок для временной парковки автомобилей.

- Это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки.

- Зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, способствуют биологическому комфорту.

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику населенных пунктов. Необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению дворов, к внешнему облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории округа. В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику населенных пунктов. Наиболее важным элементом в благоустройстве территорий является улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального назначения. Совершенствование и развитие территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. Основанием разработки программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

III. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Администрация Чагодощенского муниципального округа ставит перед собой задачу гарантировать:

организацию уличного освещения;

благоустройство и повышение внешней привлекательности населенных пунктов;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа;

повышение уровня благоустройства общественных территорий Чагодощенского муниципального округа;

количество обустроенных детских площадок.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | администрация Чагодощенского муниципального округа |
| Соисполнители | Чагодское территориальное управлениеСазоновское территориальное управлениеБелокрестское территориальное управлениеПервомайское территориальное управление |
| Участники | Граждане Чагодощенского муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2030гг. |
| Цели | повышение уровня жизни граждан Чагодощенского муниципального округа |
| Финансовое обеспечение | Объем финансирования на 2025-2030 годы –65842,6 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | год | 24677,4 | тыс. руб. |
| 20262027 | годгод | 22739,118 426,1 | тыс. руб.тыс. руб. |
| 2028 | год | 0,0 | тыс.руб. |
| 2029 | год | 0,0 | тыс.руб. |
| 2030 | год | 0,0 | тыс.руб. |

Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета области и округа  |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Вологодской области | Национальный проект «Жилье и городская среда» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателя1 | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение4 | Значения показателя по годам | Документ6 | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей 2 | Информационная система (при наличии) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Цель муниципальной программы «Повышение уровня жизни граждан Чагодощенского муниципального округа» |
| 1 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | ОМСУ | - | % | 90 | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 1 | - |
| 2 | Площадь земельных участков, обработанных акарицидными средствами | ОМСУ | - | Га. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 1 | - |
| 3 | Доля отремонтированных памятников | ОМСУ | - | % | 87 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 1 | - |
| 4 | Объем мусора, вывезенного после санитарной очистки территорий | ОМСУ | - | тонн | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 1 | - |
| 5 | Количество благоустроенных детских площадок | ОМСУ | - | Ед. | 44 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 1 | - |
| 6 | Доля контейнерных площадок, на которых проводятся мероприятия по их содержанию | ОМСУ | - | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 1 | - |
| 7 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ОМСУ | - | Ед. | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 1 | - |
| 8 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальную программу | ОМСУ | - | % | 21,75 | 30 | 17,4 | 8,7 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 1 | - |
| 9 | Количество благоустроенных общественных территорий | ОМСУ | - | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 1 | - |
| 10 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, включенных в муниципальную программу | ОМСУ | - | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 1 | - |
| 11 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном округе | ОМСУ | - | % | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 1 | - |
| 12 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок, включенных в муниципальную программу | ОМСУ | - | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 1 |  |

3. Структура муниципальной программы

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями **1** |
| **1. Проектная часть** |
| Муниципальные проекты или мероприятия, направленные на благоустройство территорий округа |
| 1.1. Наименование структурного элемента |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования, обустройство детских и спортивных площадок | Администрация Чагодощенского муниципального округаЧагодское территориальное управлениеСазоновское территориальное управление  | - благоустройство не менее 16 дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа на протяжении действия программы;- обустройство детских и спортивных площадок;- улучшение эстетического состояния дворовых территорий Чагодощенского муниципального округа.- улучшение эстетического состояния общественных территорий Чагодощенского муниципального округа. | 7-11 |
| 2 | Обустройство систем уличного освещения | Администрация Чагодощенского муниципального округаЧагодское территориальное управлениеСазоновское территориальное управлениеПервомайское территориальное управлениеБелокрестское территориальное управление  | Установка светильников | 1-6 |
| 3 | Обустройство контейнерных площадок | Администрация Чагодощенского муниципального округаЧагодское территориальное управлениеСазоновское территориальное управлениеПервомайское территориальное управлениеБелокрестское территориальное управление | Количество обустроенных контейнерных площадок, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 1-6 |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями **1** |
| **2. Процессная часть** |
| **Комплекс процессных мероприятий по «Благоустройству территорий населенных пунктов Чагодощенского муниципального округа»** |
| **2.1. Наименование структурного элемента** |
|  | **Благоустройство территории Чагодощенского муниципального округа, в т.ч** | Администрация Чагодощенского муниципального округаЧагодское территориальное управлениеСазоновское территориальное управлениеБелокрестское территориальное управлениеПервомайское территориальное управление | - создание безопасной и комфортной среды для проживания населения;- обеспечение надлежащего содержания территории кладбищ;- увеличение доли энергоэффективных светильников до 100%;- проведение ремонта памятников – 100%;- увеличение площади обработки акарицидными средствами;- увеличение площади, подлежащей санитарной очистке;- увеличение количества благоустроенных детских площадок на 5 %. | 1-6 |
| 1 | Озеленение территории п. Чагода | 1-6 |
| 2 | Уличное освещение | 1-6 |
| 3 | Организация уличного освещения | 1-6 |
| 4 | Благоустройство и повышение внешней привлекательности территории округа |  |  | 1-6 |
| 5 | Организация и содержание мест захоронения | 1-6 |

4. Сводный детальный план реализации муниципальной программы

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | № Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы 1 |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Муниципальная программа | Администрация Чагодощенского муниципального округаЧагодское территориальное управлениеСазоновское территориальное управление Белокрестское территориальное управлениеПервомайское территориальное управлениеАдминистрация Чагодощенского муниципального округа | Всего, в том числе: | **24677,4** | **22739,1** | **18 426,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| Областной бюджет | **11084,3** | **9384,3** | **5223,2** |  |  |  |
| Местный бюджет | **13593,1** | **13354,8** | **13202,9** |  |  |  |
| Иные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| 1 | **Проектная часть** |   | Всего, в том числе: | **6065,5** | **4313,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 5861,1 | 4161,1 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 204,4 | 151,9 |  |  |  |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий  | Администрация Чагодощенского муниципального округаЧагодское территориальное управлениеСазоновское территориальное управление | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обустройство детских и спортивных площадок | Администрация Чагодощенского муниципального округаЧагодское территориальное управлениеСазоновское территориальное управление | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обустройство систем уличного освещения | Администрация Чагодощенского муниципального округаЧагодское территориальное управлениеСазоновское территориальное управлениеПервомайское территориальное управлениеБелокрестское территориальное управление  | Всего, в том числе: | **2 251,1** | **2 251,1** | **0,0** |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Областной бюджет | 2161,1 | 2161,1 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Обустройство контейнерных площадок | Администрация Чагодощенского муниципального округаЧагодское территориальное управлениеСазоновское территориальное управлениеПервомайское территориальное управлениеБелокрестское территориальное управление | Всего, в том числе: | **3 814,4** | **2 061,9** | **0,0** |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 3700,0 | 2000,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 114,4 | 61,9 |  |  |  |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Комплекс процессных мероприятий по «Благоустройству территорий населенных пунктов Чагодощенского муниципального округа»** |
|  | **Процессная часть:****Благоустройство территории Чагодощенского муниципального округа, в т.ч** | Администрация Чагодощенского муниципального округаЧагодское территориальное управлениеСазоновское территориальное управлениеБелокрестское территориальное управлениеПервомайское территориальное управление | Всего, в том числе: | **18611,9** | **18 426,1** | **18 426,1** |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Областной бюджет | **5223,2** | **5223,2** | **5223,2** |  |  |  |
| Местный бюджет | 13388,7 | 13202,9 | 13202,9 |  |  |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1 | Озеленение территории п. Чагода | Всего, в том числе: | **300,0** | **300,0** | **300,0** |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | **300,0** | **300,0** | **300,0** |  |  |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2 | Уличное освещение | Всего, в том числе: | **4413,7** | **4413,7** | **4413,7** |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | **4413,7** | **4413,7** | **4413,7** |  |  |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.3 | Организация уличного освещения | Всего, в том числе: | **6964,3** | **6964,3** | **6964,3** |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Областной бюджет | **5223,2** | **5223,2** | **5223,2** |  |  |  |
| Местный бюджет | **1741,1** | **1741,1** | **1741,1** |  |  |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.4 | Благоустройство и повышение внешней привлекательности территории округа | Всего, в том числе: | **5248,9** | **5248,1** | **5248,1** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | **5248,9** | **5248,1** | **5248,1** |  |  |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.5 | Организация и содержание мест захоронения | Всего, в том числе: | **1685,0** | **1500,0** | **1500,0** |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | **1685,0** | **1500,0** | **1500,0** |  |  |  |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

<1> Указывается уровень соответствия декомпозированного до области показателя: НП – национального проекта, ГП РФ – государственной программы Российской Федерации, ФП вне НП – федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, ГП - государственной программы области, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.

<2> Национальные цели: 1 – «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», 2 – «Реализация потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», 3 – «Комфортная и безопасная среда для жизни», 4 – «Экологическое благополучие», 5 – «Устойчивая и динамичная экономика», 6 – «Технологическое лидерство», 7 – «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».

Приложение 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы в разрезе территориальных управлений округа

(тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.), годы |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Благоустройство территорий Чагодощенского муниципального округа | всего | 24677,4 | 22739,1 | 18426,1 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 13593,1 | 13354,8 | 13202,9 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 11084,3 | 9384,3 | 5223,2 | 0 | 0 | 0 |
| Уличное освещение | всего | 4413,7 | 4413,7 | 4413,7 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 4413,7 | 4413,7 | 4413,7 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация уличного освещения (оплата электроэнергии, потребленной на уличное освещение) | всего | 6964,3 | 6964,3 | 6964,3 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 741,1 | 1 741,1 | 1 741,1 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 5223,2 | 5223,2 | 5223,2 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство и повышение внешней привлекательности, в том числе- озеленение в п. Чагода | всего | 5248,9 | 5248,1 | 5248,1 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 5248,9(300,0) | 5248,1(300,0) | 5248,1(300,0) | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация и содержание мест захоронения | всего | 1685,0 | 1 500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1685,0 | 1 500,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство систем уличного освещения | всего | 2251,1 | 2251,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2161,1 | 2161,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство контейнерных площадок | всего | 3814,4 | 2061,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 114,4 | 61,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3700,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории Белокрестского территориального управление | всего | 3 548 | 3 348 | 3 096,9 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет) | 2467,4 | 2267,4 | 2057,4 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1280,6 | 1280,6 | 1039,5 | 0 | 0 | 0 |
| Уличное освещение | всего | 460,9 | 460,9 | 460,9 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 460,9 | 460,9 | 460,9 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация уличного освещения (оплата электроэнергии, потребленной на уличное освещение) | всего | 1 386,0 | 1 386,0 | 1 386,0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 346,5 | 346,5 | 346,5 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1039,5 | 1039,5 | 1039,5 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство и повышение внешней привлекательности | всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация и содержание мест захоронения | всего | 450,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 450,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство систем уличного освещения | всего | 251,1 | 251,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 241,1 | 241,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство контейнерных площадок | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории Первомайского территориального управления | всего | 1 359,9 | 1 374,1 | 1 374,1 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 914,9 | 914,9 | 914,9 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 459,1 | 459,1 | 459,1 | 0 | 0 | 0 |
| Уличное освещение | всего | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация уличного освещения (оплата электроэнергии, потребленной на уличное освещение) | всего | 612,1 | 612,1 | 612,1 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 459,1 | 459,1 | 459,1 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство и повышение внешней привлекательности | всего | 500,0 | 499,2 | 499,2 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 500,0 | 499,2 | 499,2 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация и содержание мест захоронения | всего | 75,0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 75,0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство систем уличного освещения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство контейнерных площадок | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории Чагодского территориального управления | всего | 11797,4 | 10 297,4 | 7 797,4 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6023,525 | 5978,525 | 5893,525 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 5773,875 | 4318,875 | 1903,875 | 0 | 0 | 0 |
| Уличное освещение | всего | 2 780,0 | 2 780,0 | 2 780,0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2 780,0 | 2 780,0 | 2 780,0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация уличного освещения (оплата электроэнергии, потребленной на уличное освещение) | всего | 2 538,5 | 2 538,5 | 2 538,5 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 634,625 | 634,625 | 634,625 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1903,875 | 1903,875 | 1903,875 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство и повышение внешней привлекательности, в том числе- озеленение в п. Чагода | всего | 1 748,9 | 1 748,9 | 1 748,9 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 748,9(300,0) | 1 748,9(300,0) | 1 748,9(300,0) | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация и содержание мест захоронения | всего | 1 030,0 | 1 030,0 | 1 030,0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 030,0 | 1 030,0 | 1 030,0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство систем уличного освещения | всего | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 960,0 | 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство контейнерных площадок | всего | 3000,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 90,0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2910,0 | 1455,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство территории Сазоновского территориального управления | всего | 7672,0 | 7429,5 | 5 857,6 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 4101,3 | 4103,8 | 4 036,9 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3570,7 | 3325,7 | 1820,7 | 0 | 0 | 0 |
| Уличное освещение | всего | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация уличного освещения (оплата электроэнергии, потребленной на уличное освещение) | всего | 2427,6 | 2427,6 | 2427,6 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1820,7 | 1820,7 | 1820,7 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство и повышение внешней привлекательности | всего | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация и содержание мест захоронения | всего | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство систем уличного освещения | всего | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 960,0 | 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство контейнерных площадок | всего | 814,4 | 561,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 24,4 | 16,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 790,0 | 545,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Чагодощенского муниципального округа | всего  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство и повышение внешней привлекательности | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2025-2030 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный ориентир | Год благоустройства |
| 1 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15ж по ул. Советская, п. Чагода | 2025 |
| 2 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15к по ул. Советская, п. Чагода | 2025 |
| 3 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Первомайская, д.18, п. Сазоново | 2025 |
| 4 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Первомайская, д.20, п. Сазоново | 2025 |
| 5 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Первомайская, д.22, п. Сазоново | 2025 |
| 6 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Первомайская, д.24, п. Сазоново | 2025 |
| 7 | Дворовая территория многоквартирного дома ул. Первомайская, д.26, п. Сазоново  | 2025 |
| 8 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15б ул. Советская, п. Чагода | 2026 |
| 9 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15д ул. Советская, п. Чагода | 2026 |
| 10 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15е ул. Советская, п. Чагода | 2026 |
| 11 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15м ул. Советская, п. Чагода | 2026 |
| 12 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15з по ул. Советская, п. Чагода | 2027 |
| 13 | Дворовая территория многоквартирных домов № 15и по ул. Советская, п. Чагода | 2027 |
| 14 | Дворовая территория многоквартирных домов № 16бпо ул. Советская, п. Чагода | 2028 |
| 15 | Дворовая территория многоквартирных домов № 16гпо ул. Советская, п. Чагода | 2029 |
| 16 | Дворовая территория многоквартирных домов №16д по ул. Советская, п. Чагода | 2030 |

Адресные перечни ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, подлежащих благоустройству в 2025-2030 г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный ориентир | Год благоустройства |
| 1 | Детская площадка п. Сазоново, ул. Строителей | 2025 |
| 2 | Детская площадка п. Чагода | 2025 |
| 3 | Скейт-площадка п. Сазоново, ул. Бульварная | 2026 |
| 4 | Воркаут рядом с домом ул. Кирова, д. 5 Б, п. Чагода | 2026 |
| 5 | Спортивная площадка п. Сазоново, ул. Строителей (в парке) | 2027 |
| 6 | Детская площадка ул. Советская, д. 7, п. Чагода | 2027 |
| 7 | Скейт-площадка п. Сазоново, ул. Строителей | 2028 |
| 8 | Веревочный городок (центральный парк), п. Чагода | 2028 |
| 9 | Детская площадка п. Сазоново, ул. Комсомольская-Спортивная | 2029 |
| 10 | Спортивная площадка лабиринт (Центральный парк) п. Чагода | 2029 |
| 11 | Спортивная площадка ул. Детская, п. Чагода | 2030 |