# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

От     26.02.2021

№  75

р.п.Чагода

О внесении изменений в постановление администрации района от 18.07.2019 года №176

В соответствии с Федеральным  законом  от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействии реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства  Вологодской области  от 01. 04.2019 года № 322 «Об областной адресной программе  №8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы», статьей 179  Бюджетного Кодекса  Российской Федерации, руководствуясь  статьей 21 Устава Чагодощенского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  в постановление   администрации Чагодощенского муниципального района от 18.07.2019 года № 176 «Об утверждении   муниципальной  программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Чагодощенском муниципальном районе на 2019-2025 годы» изменения, изложив  муниципальную    программу  в новой редакции  (далее - Программа) (прилагается).

2. Финансовому управлению  района   ежегодно при   разработке бюджета района предусматривать  финансирование мероприятий указанной программы  с учетом возможностей доходной  базы бюджета района.

3. Настоящее постановление   подлежит опубликованию  и  размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации района                                А. В. Доильницын

- Приложение

Утверждена

постановлением

администрации Чагодощенского

муниципального района

от 18 июля  2019 г.  №176

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- " ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В

- ЧАГОДОЩЕНСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  НА 2019 – 2025 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель программы:

Администрация Чагодощенского

муниципального района  (отдел

жилищно-коммунального хозяйства

и жилищной политики)

____________________________________

Разработчик:

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства и жилищной политики

администрации Чагодощенского

муниципального района

Иванова Татьяна Викторовна

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- " ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В  ЧАГОДОЩЕНСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2019 – 2025 ГОДЫ"

- Паспорт Программы

| Название Программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Чагодощенском муниципальном районе на 2019-2025 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального района |
| Соисполнители Программы | Администрация муниципального образования поселок Чагода* Администрация муниципального образования поселок Сазоново* |
| Цели Программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в границах муниципальных образований поселка Чагода и поселка Сазоново, признанных аварийными и подлежащих сносу (далее – проживающих в аварийном жилищном фонде). |
| Задачи Программы | - 1. Обеспечение переселяемых граждан благоустроенным жильем за счет жилищного малоэтажного строительства, или путем приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных малоэтажных домах, или путем приобретения на вторичном рынке жилья.. - 2. Сокращение объемов существующего в настоящее время на территории муниципальных образований поселок Чагода и поселок Сазоново аварийного жилищного фонда. - 3. Стимулирование рынка развития малоэтажного строительства. 4. Создание благоприятных условий на территории Чагодощенского муниципального района для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1.Ввод в эксплуатацию муниципального жилищного фонда и (или) приобретение в муниципальную собственность 342 жилых помещений, общей площадью не менее 13363,01 кв. м; 2.Расселение аварийных многоквартирных жилых домов – 60 домов; 3.Ликвидация аварийного жилищного фонда – 13363,01 кв.м; 4.Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде 698 человек (342 семей). |
| Сроки реализации Программы | 2019 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | - Объем финансирования Программы в 2019 - 2025 годах: всего – 506 040 559,46 руб., в том числе: 1.Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 460 554 663,58 рублей. 2.Бюджет Вологодской области – 19 189 777,65 рублей; 3. Районный бюджет – 26 296 118,23 руб. , в том числе по этапам: 1 этап (2019-2020) - 78 731 365,92 руб.; 2 этап (2020-2021) – 77 754 460,50 руб.; 3 этап (2021-2022) – 102 477 405,11 руб.; 4 этап (2022-2023) - 30 370 375,75 руб.; 5 этап (2023-2024) - 52 028 425,01 руб.; 6 этап (2024-2025) – 164 678 527,17 руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - В результате реализации мероприятий Программы ожидается: - снос 60 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 13363,01 кв.м и обеспечение жилыми помещениями 698 человек; - сокращение объемов существующего в настоящее время на территории муниципальных образований поселок Чагода, поселок Сазоново аварийного жилищного фонда не менее чем на 13363,01 кв. м; - строительство и (или) приобретение в муниципальную собственность не менее 13363,01 кв. м благоустроенного жилья (по цене не более стоимости квадратного метра жилья, рекомендованной Министерством регионального развития Российской Федерации на дату утверждения документации по торгам); - расселение 60 аварийных домов, подлежащих сносу; - снижение социальной напряженности; создание благоприятных условий на территории муниципальных образований поселок Чагода и поселок Сазоново для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства. |
| - Система контроля за исполнением Программы | - Контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального района. |

* - по  согласованию

- 1. Общая характеристика сферы реализации Программы, описание  текущего состояния основных проблем  в указанной  сфере  и перспективы  ее развития.

- В настоящее время на территории  Чагодощенского муниципального района  находится                   Ч многоквартирных жилых домов, признанных  аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке, в том числе 60 многоквартирных жилых домов признаны аварийными до 1 января 2017 года, их общая площадь – 13363,01 кв. м, проживают 698 человек, 342 семьи.

|  | Год обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ВСЕГО |
| Отнесено к категории аварийных и подлежащих сносу в установленном порядке | 10 | 6 | 14 | 13 | 17 | 4 | 2 | 1 | 5 | 72 |
| Общая площадь, кв.м | 2614,02 | 1455,38 | 4250,58 | 2376,10 | 3126,20 | 932,58 | 203,85 | 235,04 | 1032,1 | 16225,85 |
| Количество жилых помещений | 63 | 34 | 98 | 76 | 77 | 20 | 9 | 4 | 22 | 403 |
| Количество проживающих, чел. | 136 | 54 | 202 | 128 | 130 | 44 | 21 | 4 | 34 | 753 |

- Существующий жилищный фонд в настоящее время по-прежнему имеет тенденцию к старению и ветшанию.

- Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов, понижает их инвестиционную привлекательность и сдерживает развитие поселковой инфраструктуры.

- Ликвидация аварийного жилищного фонда стала одной из важнейших социальных проблем, поскольку расселение таких домов происходит очень медленно и темпы расселения жилых домов, отнесенных к категории непригодных для проживания, не соответствуют темпам ветшания жилищного фонда.

- Решение данной проблемы возможно путем приобретения, а также строительства благоустроенных жилых помещений (домов), что позволит ускорить темпы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

- Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

- входят в число приоритетов для формирования целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют бюджетных расходов в течение длительного времени;

- их решение окажет значительный эффект на социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

- 2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

- Главной целью Программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в границах муниципальных  образований поселка Чагода и поселка Сазоново,  признанных аварийными и подлежащих сносу.  В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить переселяемых граждан благоустроенным жильем за счет приобретения и (или) строительства жилых помещений и (или) домов;

- сократить объемы существующего в настоящее время на территории муниципальных образований  поселок Чагода и поселок Сазоново  аварийного жилищного фонда;

- стимулировать рынок строительства жилья;

- создать благоприятные условия на территории муниципальных образований поселок Чагода и поселок Сазоново для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства.

- Сроки реализации Программы: 2019 - 2025 годы.

- 3. Перечень программных мероприятий

- В соответствии с поставленными целями и задачами перечень программных мероприятий включает в себя работу по направлениям, указанным в приложении № 1 к Программе.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

- Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложениях № 2, № 3 к настоящей Программе.

Распределение финансирования Программы по годам с указанием домов, расселяемых в рамках Программы -  в Приложениях № 6,7.

- Ориентировочный общий объем финансирования Программы составляет 506 040 559 (Пятьсот шесть  миллионов  сорок  тысяч  пятьсот пятьдесят  девять) руб.  46 коп.

- Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ, средств бюджета Вологодской области, а также  средств районного бюджета.

- Стоимость Программы определяется на весь срок выполнения работ и включает в себя возмещение всех затрат на приобретение жилых помещений, а также строительство объектов, в том числе возмещение затрат на проектирование, государственную экспертизу проектной документации, создание коммуникаций и других инженерных сооружений, подключение, благоустройство прилегающих территорий, стоимость природоохранных и иных необходимых работ, предусмотренных проектной документацией, налоги (в т.ч. НДС - 18.0%), сборы и иные затраты, связанные с выполнением настоящей Программы.

Исполнитель работ будет определяться по итогам проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от  05.04.2013 N 44-ФЗ " О контрактной  системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Условия победы в торгах:

- 1. Строительство и (или) продажа жилых помещений и (или) домов по наименьшей стоимости, но не более стоимости квадратного метра жилья, рекомендованной Министерством регионального развития Российской Федерации на дату утверждения документации по торгам.

- 2. Применяемые материалы для строительства жилых помещений и (или) домов должны соответствовать требованиям нормативных документов, регламентирующих строительство капитальных сооружений.

- Исполнитель обеспечивает строительство и передачу построенных жилых объектов в муниципальную собственность.

- Муниципальный заказчик перечисляет средства на приобретение жилых помещений а также за выполненные работы по строительству объектов жилья в рамках реализации проекта с учетом графика финансирования Программы.

- Объемы финансирования определяются ежегодно при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год.

- В случае заключения муниципальных контрактов, превышающих срок   действия лимитов бюджетных обязательств, применяется  Порядок   принятия решений  о заключении муниципальных контрактов  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд  Чагодощенского муниципального района, утвержденный постановлением администрации  района от 15.06.2016  года № 146.

- 5. Целевые  показатели  (индикаторы)

- достижения целей и решения задач Программы, прогноз конечных  результатов реализации  Программы.

- Целевые показатели  достижения целей и  решения задач Программы  представлены в приложениях № 4, № 5 к настоящей Программе.

- В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- 1. Снос 60 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 13363,01 кв.м и обеспечение жилыми помещениями 698 человек;

- 2.Сокращение объемов существующего в настоящее время на территории муниципальных образований  поселок Чагода и поселок Сазоново аварийного жилищного фонда не менее чем на 13363,01 кв. м;

- 3. Строительство и (или) приобретение в муниципальную собственность не менее 13363,01 кв. м благоустроенного жилья .

- 4. Расселение 60 аварийных домов, подлежащих сносу;

- 5. Снижение социальной напряженности;

- 6. Создание благоприятных условий на территории муниципальных образований поселок Чагода и поселок Сазоново для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства.

- 6. Управление Программой, контроль за ее реализацией.

1. Управление Программой  осуществляет отдел ЖКХ и жилищной политики  администрации Чагодощенского муниципального района.

2. Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель администрации  Чагодощенского муниципального района, отдел ЖКХ и жилищной политики  администрации района, финансовое управление района.

- Приложение № 1

- к Программе

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

- 0020ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнители | Источник финансирования | Всего | 1 этап 2019-2020 | 2 этап 2020-2021 | 3 этап 2021-2022 | 4 этап 2022-2023 | 5 этап 2023-2024 | 6 этап 2024-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 2 | Мероприятия по строительству благоустроенных жилых домов, участие в долевом строительстве, приобретение жилых помещений в благоустроенных жилых домах у застройщиков или у лиц, не являющимися застройщиками | 2019 – 2025 | Администрация Чагодощенского муниципального района |  | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда | 460554663,58 | 75579231,28 | 74642042,40 | 92250110,78 | 27068280,08 | 45008156,97 | 146006842,07 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 19189777,65 | 3149134,64 | 3110085,10 | 3843754,62 | 1127845,00 | 1875339,87 | 6083618,42 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15032,00 | 3000,0 | 2333,00 | 2883,00 | 846,00 | 1407,00 | 4563,00 |
| 2 | Мероприятия по сносу расселенных домов | 2019 – 2025 | Администрация Чагодощенского муниципального района | местный бюджет | 26281086,23 | - | - | 6380656,71 | 2173404,67 | 5143521,17 | 12583503,68 |
| 23 | Принятие в муниципальную собственность приобретенных или построенных жилых помещений и (или) домов | 2019 – 2025 | Администрация муниципального образования п. Чагода * Администрация муниципального образования п. Сазоново* |  | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 342 | 57 | 61 | 62 | 19 | 30 | 113 |
| 34 | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, путем: - предоставления гражданам-нанимателям другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 57, 86, 89 ЖК РФ; - изъятия у собственников жилых помещений путем выкупа в порядке, установленном статьей 32 ЖК РФ. | 2019 – 2025 | Администрация муниципального образования п. Чагода* Администрация муниципального образования п. Сазоново* |  | Количество проживающих(чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 698 | 121 | 127 | 112 | 36 | 78 | 224 |

*- по согласованию

- Приложение №2

- к Программе

- РЕСУРСНОЕ

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ  СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЙОНА(тыс. руб.)

| - Ответственный исполнитель, соисполнители | - Расходы (тыс. руб.) годы |  |  |  |  |  |  | - ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 |  |
| - Всего | - 78 041,5 | - 61 133,3 | - 96 093,6 | - 3 317,6 | - 3 604,2 | - 52 028,4 | - 211 822,0 | - 506 040,6 |
| - Средства Фонда | - 74 917,0 | - 58 686,3 | - 90 711,1 | - 0 | - 0 | - 45 008,2 | - 191 232,1 | - 460 554,7 |
| - Средства областного бюджета | - 3 121,5 | - 2 445,2 | - 3 779,6 | - 1916,1 | - 1 859,1 | - 1 875,3 | - 4 193,0 | - 19 189,8 |
| - Средства районного бюджета | - 3,0 | - 1,8 | - 1 602,9 | - 1 401,5 | - 1 745,1 | - 5 144,9 | - 16 396,9 | - 26 296,1 |

- Приложение №3

- к Программе

- ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА  И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  ЦЕЛЕЙ  ПРОГРАММЫ (тыс.руб)

| - Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | - Оценка расходов (тыс. руб.) годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 этап 2019-2020 | - 2 этап 2020-2021 | - 3 этап 2021-2022 | - 4 этап 2022-2023 | - 5 этап 2023-2024 | - 6 этап 2024-2025 |
| - Всего | - 78 731,4 | - 77 754,5 | - 102 477,4 | - 30 370,4 | - 52 028,4 | - 164 678,5 |
| - Бюджет Чагодощенского муниципального района | - 3,0 | - 2,3 | - 6 383,5 | - 2 174,3 | - 5 144,9 | - 12 588,1 |
| - Областной бюджет | - 3 149,2 | - 3 110,1 | - 3 843,8 | - 1 127,8 | - 1 875,3 | - 6 083,6 |
| - Средства Фонда (федеральный бюджет) | - 75 579,2 | - 74 642,1 | - 92 250,1 | - 27 068,3 | - 45 008,2 | - 146 006,8 |

- <*> Объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджета района, средств бюджета Вологодской области, а также средств Фонда содействия реформированию ЖКХ ежегодно подлежат уточнению и корректировке.

- Приложение №4

- к Программе

- СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ

|  | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | 1 этап 2019-2020 | 2 этап 2020-2021 | 3 этап 2021-2022 | 4 этап 2022-2023 | 5 этап 2023-2024 | 6 этап 2024-2025 |
| - 1 | 1.Обеспечение переселяемых граждан благоустроенным жильем за счет строительства или приобретения благоустроенных жилых помещений 2.Стимулирование рынка строительства жилья | Ввод в эксплуатацию муниципального жилищного фонда | кв.м | 2234,88 | 2197,94 | 2654,60 | 778,92 | 1295,16 | 4201,51 |
|  |  | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | семей | 57 | 61 | 62 | 19 | 30 | 113 |
| 2 | 1.Сокращение объемов существующего в настоящее время на территории муниципальных образований поселок Чагода и поселок Сазоново аварийного жилищного фонда. 2.Создание благоприятных условий на территории Чагодощенского муниципального района для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства. | Расселение аварийных домов | ед. | 9 | 12 | 13 | 2 | 4 | 20 |
|  |  | Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв.м | 2234,88 | 2197,94 | 2654,60 | 778,92 | 1295,16 | 4201,51 |

- Приложение №5

- к Программе

- СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Ед. изм | Значение показателей и их обоснование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап 2019-2020 | 2 этап 2020-2021 | 3 этап 2021-2022 | 4 этап 2022-2023 | 5 этап 2023-2024 | 6 этап 2024-2025 |  |
| 1.Ввод в эксплуатацию муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Муниципальное образование поселок Чагода | кв.м | 1909,08 | 392,82 | 1532,64 | 778,92 | 1295,16 | 4201,51 |  |
| - 2 | Муниципальное образование поселок Сазоново | кв.м | 325,80 | 1805,12 | 1121,96 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.Расселение аварийных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование поселок Чагода | ед. | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 |  | 20 |
| 2 | Муниципальное образование поселок Сазоново | ед. | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.Ликвидация аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование поселок Чагода | кв.м | 1909,08 | 392,82 | 1532,64 | 778,92 | 1295,16 |  | 4201,51 |
| 2 | Муниципальное образование поселок Сазоново | кв.м | 325,80 | 1805,12 | 1121,96 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование поселок Чагода | чел. | 104 | 21 | 70 | 36 | 78 |  | 224 |
| 2 | Муниципальное образование поселок Сазоново | чел. | 17 | 106 | 42 | 0 | 0 |  | 0 |

- Приложение №6

- к Программе

- Список

- аварийных многоквартирных  домов, включенных  в программу   переселения

| - № п/п |  | - Адрес | - Количество семей/проживающих | - Площадь , кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - п. Чагода, ул. Революции, д.11 | - 13/29 | - 519,00 |
| - 2 |  | п. Чагода, ул. Революции, д.9 | 8/16 | 245,60 |
| - 3 |  | п. Чагода, ул. Революции, д.16 | 6/14 | 220,40 |
| - 4 |  | - п. Чагода, ул. Первомайская, д. 20 | 5/7 | 244,30 |
| - 5 |  | п. Чагода, ул. Революции, д.3 | 5/13 | 232,30 |
| - 6 |  | п. Чагода, ул. Революции, д.7 | 7/19 | 243,47 |
| - 7 |  | - п. Чагода, ул. Железнодорожная, д.8 | 2/3 | 50,30 |
| - 8 |  | - п. Чагода, ул. Мира, д. 6 | 3/3 | 133,60 |
| - 9 |  | - п. Чагода, ул. Первомайская, д.17 | - 5/14 | - 226,82 |
| - 10 |  | - п. Чагода, ул. Революции, д.18 | - 5/15 | - 229,20 |
| - 11 |  | - п. Чагода, ул. Школьная, д.29 | - 9/12 | - 332,70 |
| - 12 |  | - п. Чагода, ул. Боровая, д.6 | - 4/6 | - 109,50 |
| - 13 |  | - п. Чагода, ул. Советская, д.18 | - 4/5 | - 139,90 |
| - 14 |  | - п. Чагода, ул. Советская, д.17 | - 4/6 | - 133,30 |
| - 15 |  | - п. Чагода, ул. Первомайская, д.8 | - 5/9 | - 226,70 |
| - 16 |  | - п. Чагода, ул. Революции, д.10 | - 6/13 | - 238,28 |
| - 17 |  | - п. Чагода, ул. Революции, д.15 | - 4/9 | - 253,10 |
| - 18 |  | - п. Чагода, ул. Советская, д.15 | - 11/16 | - 464,10 |
| - 19 |  | - п. Чагода, ул. Революции, д.13 | - 4/11 | - 261,70 |
| - 20 |  | - п. Чагода, ул. Мира, д.4 | - 8/22 | - 335,90 |
| - 21 |  | п. Чагода, ул. Революции, д.6 | 4/13 | 239,77 |
| - 22 |  | п. Чагода, ул. Движенцев, д.6 | 10/18 | 291,67 |
| - 23 |  | п. Чагода, ул. Советская, д.13 | 8/14 | 403,60 |
| - 24 |  | - п. Чагода, ул. Школьная, д.28 | - 10/21 | - 516,76 |
| - 25 |  | п. Чагода, ул. Тракторная, д.1 | 8/19 | 254,00 |
| - 26 |  | п. Чагода, ул. Молодежная, д. 5 | 3/6 | 145,30 |
| - 27 |  | п. Чагода, ул. Революции, д.8 | 5/12 | 219,40 |
| - 28 |  | п. Чагода, ул. Боровая, д.16 | 7/26 | 305,00 |
| - 29 |  | п. Чагода, ул. Революции, д.4 | 5/7 | 224,00 |
| - 30 |  | п. Чагода, ул. Первомайская, д. 9 | 5/8 | 242,80 |
| - 31 |  | - п. Чагода, ул. Революции, д.1 | - 8/23 | - 243,00 |
| - 32 |  | - п. Чагода, ул. Школьная, д.26 | - 8/23 | - 335,90 |
| - 33 |  | - п. Чагода, ул. Школьная, д.24 | - 9/17 | - 324,50 |
| - 34 |  | - п. Чагода, ул. Революции, д.12 | - 13/16 | - 249,40 |
| - 35 |  | - п. Чагода, ул. Железнодорожная, д.4 | - 2/2 | - 77,80 |
| - 36 |  | - п. Чагода, ул. Железнодорожная, д.13 | - 2/2 | - 35,00 |
| - 37 |  | - п. Чагода, ул. Первомайская, д.19 | - 4/9 | - 199,10 |
| - 38 |  | - п. Чагода, ул. Революции, д.17 | - 7/8 | - 236,30 |
| - 39 |  | - п. Чагода, ул. Первомайская, д.21 | - 6/9 | - 222,80 |
| - 40 |  | - п. Чагода, ул. Первомайская, д.16 | - 5/11 | - 242,40 |
| - 41 |  | - п. Чагода, ул. Революции, д.19 | - 6/18 | - 247,90 |
| - 42 |  | - п. Чагода, ул. Школьная, д.22 | - 9/13 | - 320,00 |
| - 43 |  | - п. Чагода, ул. Вокзальная, д.3 | - 5/6 | - 142,20 |
| - 44 |  | - п. Сазоново, ул. Советская, д. 11 | 8/17 | 325,80 |
| - 45 |  | п. Сазоново, ул. Советская, д. 13 | - 7/7 | - 193,34 |
| - 46 |  | п. Сазоново, ул. Советская, д. 71 | 8/20 | 301,60 |
| - 47 |  | п. Сазоново, ул. Ларионова, д. 1 | 2/5 | 79,60 |
| - 48 |  | п. Сазоново, ул. 57 км, д. 1 | 4/12 | 134,70 |
| - 49 |  | п. Сазоново, ул. Заречная, д. 11 | 6/12 | 184,50 |
| - 50 |  | п. Сазоново, ул. Гагарина, д. 7 | 2/3 | 54,10 |
| - 51 |  | п. Сазоново, ул. Детская, д. 5 | 8/10 | 171,00 |
| - 52 |  | п. Сазоново, ул. Октябрьская, д. 10 | 2/5 | 65,80 |
| - 53 |  | п. Сазоново, ул. Первомайская, д. 12 | 2/5 | 68,50 |
| - 54 |  | п. Сазоново, ул. Гагарина, д. 22 | 2/5 | 111,80 |
| - 55 |  | - п. Сазоново, ул. Советская, д. 101 | - 2/2 | - 67,90 |
| - 56 |  | п. Сазоново, ул. Хвойная, д. 4 | 6/14 | 247,00 |
| - 57 |  | - п. Сазоново, ул. Советская, д. 22 | - 1/1 | - 64,50 |
| - 58 |  | п. Сазоново, ул. Советская, д. 15 | 4/12 | 251,20 |
| - 59 |  | п. Сазоново, ул. Хвойная, д. 2 | 8/16 | 341,20 |
| - 60 |  | п. Сазоново, ул. Гагарина, д. 5 | - 3/9 | - 141,70 |
|  | - ИТОГО |  | - 342/698 | - 13 363,01 |

- Приложение №7

- к Программе

Распределение финансирования  сноса  расселенных  домов

по годам

| № п/п | Адрес | Площадь дома, кв.м. | Объем финансирования на снос домов, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 этап (2021 -2022 годы) |  |  |  |
| 1 | - п. Чагода, ул. Революции, д.11 | 519,00 | 1 114 968,72 |
| 2 | - п. Чагода, ул. Железнодорожная, д.8 | 50,30 | 132 372,92 |
| 3 | - п. Чагода, ул. Мира, д. 6 | 133,60 | 255 482,32 |
| 4 | - п. Чагода, ул. Первомайская, д. 20 | 244,30 | 400 884,95 |
| 5 | п. Чагода, ул. Революции, д.3 | 232,30 | 463 844,90 |
| 6 | п. Чагода, ул. Революции, д.16 | 220,40 | 451 379,36 |
| 7 | - п. Сазоново, ул. Советская, д. 11 | 325,80 | 537 370,82 |
| 9 | п. Сазоново, ул. Советская, д. 71 | 301,60 | 609 024,00 |
| 8 | п. Чагода, ул. Молодежная, д. 5 | 145,30 | 286 519,20 |
| 10 | п. Сазоново, ул. Гагарина, д. 22 | 111,80 | 240 891,60 |
| 11 | п. Сазоново, ул. Советская, д. 13 | - 193,34 | - 380 242,57 |
| 12 | п. Сазоново, ул. Ларионова, д. 1 | 79,6 | 156 549,64 |
| 13 | п. Сазоново, ул. 57 км, д. 1 | 134,70 | 264 915,04 |
| 14 | п. Сазоново, ул. Первомайская, д. 12 | 68,50 | 134 719,23 |
| 15 | п. Сазоново, ул. Детская, д. 5 | 171,00 | 336 306,40 |
| 16 | п. Сазоново, ул. Октябрьская, д. 10 | 65,80 | 129 409,13 |
| 17 | п. Сазоново, ул. Хвойная, д. 4 | 247,00 | 485 775,91 |
|  | ИТОГО | 3244,34 | 6 380 656,71 |
| 4 этап (2022-2023 годы) |  |  |  |
| 18 | п. Сазоново, ул. Гагарина, д. 7 | 54,10 | 106 398,69 |
| 19 | п. Сазоново, ул. Хвойная, д. 2 | 341,20 | 671 039,43 |
| 20 | п. Сазоново, ул. Заречная, д. 11 | 184,50 | 362 856,90 |
| 21 | - п. Сазоново, ул. Советская, д. 101 | - 67,90 | - 133 539,21 |
| 22 | - п. Сазоново, ул. Советская, д. 22 | - 64,50 | - 126 852,41 |
| 23 | п. Сазоново, ул. Советская, д. 15 | 251,20 | 494 036,06 |
| 24 | п. Сазоново, ул. Гагарина, д. 5 | - 141,70 | - 278 681,97 |
|  | ИТОГО | - 1105,10 | - 2 173 404,67 |
|  | - 5 этап (2023-2024 годы) |  |  |
| 25 | - п. Чагода, ул. Первомайская, д.17 | - 226,82 | - 446 087,82 |
| 26 | - п. Чагода, ул. Революции, д.18 | - 229,20 | - 450 768,57 |
| 27 | - п. Чагода, ул. Школьная, д.29 | - 332,70 | - 654 322,45 |
| 28 | - п. Чагода, ул. Боровая, д.6 | - 109,50 | - 215 354,10 |
| 29 | - п. Чагода, ул. Советская, д.18 | - 139,90 | - 275 141,90 |
| 30 | - п. Чагода, ул. Советская, д.17 | - 133,30 | - 262 161,65 |
| 31 | - п. Чагода, ул. Первомайская, д.8 | - 226,70 | - 445 851,81 |
| 32 | - п. Чагода, ул. Революции, д.10 | - 238,28 | - 468 626,25 |
| 33 | - п. Чагода, ул. Революции, д.15 | - 253,10 | - 497 772,80 |
| 34 | - п. Чагода, ул. Советская, д.15 | - 464,10 | - 912 747,36 |
| 35 | - п. Чагода, ул. Революции, д.13 | - 261,70 | - 514 686,46 |
|  | - ИТОГО | - 2615,30 | - 5 143 521,17 |
|  | 6 этап (2024- 2025 годы) |  |  |
| 36 | - п. Чагода, ул. Железнодорожная, д.4 | - 77,80 | - 153 009 58 |
| 37 | - п. Чагода, ул. Железнодорожная, д.13 | - 35,00 | - 68 834,64 |
| 38 | п. Чагода, ул. Революции, д.9 | 245,60 | 483 022,52 |
| 39 | п. Чагода, ул. Революции, д.7 | 243,47 | 478 833,44 |
| 40 | - п. Чагода, ул. Мира, д.4 | - 335,90 | - 660 615,90 |
| 41 | п. Чагода, ул. Революции, д.6 | 239,77 | 471 556,64 |
| 42 | п. Чагода, ул. Движенцев, д.6 | 291,67 | 573 628,58 |
| 43 | п. Чагода, ул. Советская, д.13 | 403,60 | 793 761,76 |
| 44 | п. Чагода, ул. Революции, д.4 | 224,00 | 440 541,71 |
| 45 | - п. Чагода, ул. Школьная, д.28 | - 516,76 | - 1 016 314,00 |
| 46 | п. Чагода, ул. Революции, д.8 | 219,40 | 431 494,87 |
| 47 | п. Чагода, ул. Тракторная, д.1 | 254,00 | 499 542,84 |
| 48 | п. Чагода, ул. Боровая, д.16 | 305,00 | 599 844,74 |
| 49 | - п. Чагода, ул. Революции, д.1 | - 243,00 | - 477 909,09 |
| 50 | п. Чагода, ул. Первомайская, д. 9 | 242,80 | 477 515,75 |
| 51 | - п. Чагода, ул. Школьная, д.26 | - 335,90 | - 660 615,90 |
| 52 | - п. Чагода, ул. Школьная, д.24 | - 324,50 | - 638 195,47 |
| 53 | - п. Чагода, ул. Революции, д.12 | - 249,40 | - 490 496,00 |
| 54 | - п. Чагода, ул. Первомайская, д.19 | - 199,10 | - 391 570,78 |
| 55 | - п. Чагода, ул. Революции, д.17 | - 236,30 | - 464 732,17 |
| 56 | - п. Чагода, ул. Первомайская, д.21 | - 222,80 | - 438 181,67 |
| 57 | - п. Чагода, ул. Первомайская, д.16 | - 242,40 | - 476 729,07 |
| 58 | - п. Чагода, ул. Революции, д.19 | - 247,90 | - 487 545,94 |
| 59 | - п. Чагода, ул. Школьная, д.22 | - 320,00 | - 629 345,30 |
| 60 | - п. Чагода, ул. Вокзальная, д.3 | - 142,20 | - 279 665,32 |
|  | ИТОГО | 6398,27 | 12 583 503,68 |
|  | ВСЕГО | 13 363,01 | 26 281 086,23 |