# img022-2

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

 №

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие сети

автомобильных дорог местного

значения и транспортного обслуживания

населения на территории

Чагодощенского муниципального

окруна на 2025-2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Чагодощенского муниципального округа Вологодской области от 23.05.2024 № 866 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чагодощенского округа»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения на территории Чагодощенского муниципального округа на 2025-2030 годы».
2. Признать утратившим силу следующее постановление администрации района:
* № 328 от 13.10.2022 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения на территории Чагодощенского муниципального округа на 2023-2025 годы».
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации округа:
* № 358 от 17.03.2023 «О внесении изменений в постановлении администрации Чагодощенского муниципального района от 13.10.2022 № 328»;
* № 866 от 12.07.2023 «О внесении изменений в постановлении администрации Чагодощенского муниципального района от 13.10.2022 № 328»;
* № 1280 от 23.10.2023 «О внесении изменений в постановлении администрации Чагодощенского муниципального района от 13.10.2022 № 328».
1. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава округа А.В. Косёнков

 Приложение

 к постановлению

администрации округа

 от г. №

**Муниципальная программа**

**«Развитие сети автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения на территории Чагодощенского муниципального округа на 2025 – 2030 годы»**

**Ответственный исполнитель программы:**

Администрация Чагодощенского муниципального округа

Разработчик:

Заместитель Главы Чагодощенского муниципального округа

Симанова Татьяна Александровна

(81741)21568

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа1 | Вид документа2 | Наименование документа3 | Реквизиты документа4 | Разработчик документа | Гиперссылкана текстдокумента5 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения на территории Чагодощенского муниципального округа на 2024-2027 годы»** |
| Структурный элемент № 1 «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» |
|  | 3 | Решение Представительного Собрания Чагодощенского муниципального округа | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) в соответствии с решением Представительного Собрания Чагодощенского муниципального округа №73 от 22.12.2022 г. | от 22.12.2022 №73 | Администрация округа | https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruBTeMvLrzF8NfBcxeUIWn5XiAaOmWy817YGmuEuwQpeiPMZz\_lfFL9R2Bm3doPX983KbXIidByEAszUuVbJak8zsK80i9GoKKZigXscIoG929HeSQNcPnQbCg6EX65XPBA%3D%3D%3Fsign%3DM6upeqlIrgHMAhrLq1aur9q3k0s4npn\_rYSa2W8yoCA%3D&name=73\_EDK.doc&nosw=1 |
|  | 3 | Решение Представительного Собрания Чагодощенского муниципального округа | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с решением Представительного Собрания Чагодощенского муниципального округа Вологодской области от 25.01.2024 года №5 | от 25.01.2024 №5 | Администрация округа | https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruIfMmuQ3bYCtxg1hxIi6k7gpSUthx8\_h-t6GhH7ufJBfLyJYJa5L46byvKe\_Rx32mwmdjp8czrLci3adGJdjyMeLD1CHmESCGPwA\_P5JfAMaafTmsT0Tm\_wXgyPY\_1DE-g%3D%3D%3Fsign%3Di15oNuu7sVs5Uh1AL7UGn\_\_YbQBRR\_nWMcOtftDImqk%3D&name=5\_podderzhka\_mobilizats.doc&nosw=1 |
| Структурный элемент № 2 «Развитие транспортного обслуживания населения» |
|  | 3 | Соглашение | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Чагодощенский муниципальный округ на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам от 07 февраля 2024 года № СМ-2 | от 07 февраля 2024 года | г. ВологдаДепартамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области | https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruJymBLYRZK-8vbZs48Vi0dojDhY83Q2A4fusvDAmYyXplv1iIAdANc4zT3dhDXnGdaUvxiHz7IldDsUc5WHQhr9foeo67Gh9\_sF5YNldcaFyPuKk1kgulP1hy-bB4PtezQ%3D%3D%3Fsign%3DntZdWPDBYpoZO1vwXKsIzHxTku7Xu16djigM9hSUZUQ%3D&name=postanovlenie\_66.docx&nosw=1.  |

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы.

I. Приоритеты и цели муниципальной программы

Развитие сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с потребностями населения, темпами социально-экономического развития округа

Сроки реализации муниципальной программы: 2025 - 2030 годы.

II. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Чагодощенский муниципальный округ имеет развитую транспортную инфраструктуру, которая обеспечивает транспортную доступность и способствует экономическому развитию округа. Автомобильные дороги являются основной составляющей частью транспортной системы округа.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории Чагодощенского муниципального округа составляет 551,9 км, из которых: 58 км. – дороги федерального значения; 231,8 км. – дороги регионального значения; 262,1 км. – дороги общего пользования местного значения.

Большинство автомобильных дорог в округе нуждаются в ремонтных мероприятиях, что обусловлено наличием большого количества различного рода дефектов покрытия.

Из проблемных вопросов необходимо выделить недостаточность денежных средств, которые направляются на проведение ремонтных мероприятий и работ по содержанию автомобильных дорог местного значения, в виду высокой стоимости дорожно-строительных материалов и стоимости производства СМР.

III. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Администрация Чагодощенского муниципального округа ставит перед собой задачу гарантировать:

-приведение в нормативное состояние к транспортно-эксплуатационным характеристикам автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-увеличение площади дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия;

-обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | администрация Чагодощенского муниципального округа |
| Соисполнители | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Чагодощенского муниципального округа, Чагодское территориальное управление администрации Чагодощенского муниципального округа, Сазоновское территориальное управление администрации Чагодощенского муниципального округа, Белокрестское территориальное управление администрации Чагодощенского муниципального округа, Первомайское территориальное управление администрации Чагодощенского муниципального округа  |
| Участники | Граждане Чагодощенского муниципального округа |
| Период реализации | 2023-2027гг. |
| Цели | Развитие сети автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения в соответствии с потребностями населения, темпами социально-экономического развития округа  |
| Финансовое обеспечение | Объем финансирования на 2025-2030 годы –61734,3 тыс. руб., в том числе по годам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | год | 20238,1 | тыс. руб. |
| 2026 | год | 20748,1 | тыс. руб. |
| 2027 | год | 20748,1 | тыс. руб. |
| 202820292030 | годгодгод | 0,00,00,0 | тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб. |

Финансирование осуществляется за счет средств областного и местного бюджета  |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Вологодской области |  |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателя1 | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение4 | Значения показателя по годам | Документ6 | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей 2 | Информационная система (при наличии) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Цель муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания населения в соответствии с потребностями населения, темпами социально-экономического развития округа» |
| 1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования поддержки | ОМСУ | - | Км. |  |  |  |  |  |  |  | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 3 | - |
| 2 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Космонавтики» п. Сазоново | ОМСУ | - | Км. |  |  |  |  |  |  |  | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 3 | - |
| 3 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Солнечная» п. Сазоново | ОМСУ | - | Км. |  |  |  |  |  |  |  | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 3 | - |
| 4 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Набережная» п. Чагода | ОМСУ | - | Км. |  |  |  |  |  |  |  | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 3 | - |
| 5 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Авиации» п. Сазоново | ОМСУ | - | Км. |  |  |  |  |  |  |  | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 3 | - |
| 6 | Асфальтирование автодорог по ул. Набережная, ул. Молодежная, ул. Новая и проезда к социальным объектам (начальная школа-детский сад, дом культуры) в с. Покровское | ОМСУ | - | Км. |  |  |  |  |  |  |  | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 3 | - |
| 7 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Инженерная» п. Чагода | ОМСУ | - | Км. |  |  |  |  |  |  |  | - | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 3 | - |
| 8 | Ремонт участка автомобильной дороги «ул. Коллективная» п. Чагода | ОМСУ | - | Км. |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 3 |  |
| 9 | Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ОМСУ | - | Км. |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 3 |  |
| 10 | Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети | ОМСУ | - | Км. |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 3 |  |
| 11 | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | ОМСУ | - | Км. |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 3 |  |

3. Структура муниципальной программы «Наименование»

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями **1** |
| **1. Проектная часть** |
| Муниципальные проекты или мероприятия, направленные на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |
| **1.1. Наименование структурного элемента** |
| 1 | **Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования** | Администрация Чагодощенского муниципального округа | выполнен ремонт а/б покрытия уличной дорожной сети протяжённостью **3,0** км.;- ежегодно поддерживаются в нормативном состоянии автомобильные дороги местного значения и обеспечивается безопасность дорожного движения на них протяженностью **262,1** км.;- произведен ремонт грунтового покрытия уличной дорожной сети протяженностью **1,5** км; - приобретена специализированная техника для содержания улично-дорожной сети в количестве **2** ед. - приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования в количестве **2** ед.(объемы финансирования из регионального и местного бюджетов будут уточняться ежегодно) | - |
|  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |
|  | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |
|  | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджета округа | - |
|  | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | - |
|  | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан за счет средств бюджета округа | - |
| Муниципальные проекты или мероприятия, направленные на приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети |
| **1.2. Наименование структурного элемента** |
| 1 | **Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети** | Администрация Чагодощенского муниципального округа | выполнен ремонт а/б покрытия уличной дорожной сети протяжённостью **3,0** км.;- ежегодно поддерживаются в нормативном состоянии автомобильные дороги местного значения и обеспечивается безопасность дорожного движения на них протяженностью **262,1** км.;- произведен ремонт грунтового покрытия уличной дорожной сети протяженностью **1,5** км; - приобретена специализированная техника для содержания улично-дорожной сети в количестве **2** ед. - приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования в количестве **2** ед.(объемы финансирования из регионального и местного бюджетов будут уточняться ежегодно) | 10 |
|  | Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети | - |
| Муниципальные проекты или мероприятия, направленные на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |
| **1.3. Наименование структурного элемента** |
| 1 | **Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок** | Администрация Чагодощенского муниципального округа | выполнен ремонт а/б покрытия уличной дорожной сети протяжённостью **3,0** км.;- ежегодно поддерживаются в нормативном состоянии автомобильные дороги местного значения и обеспечивается безопасность дорожного движения на них протяженностью **262,1** км.;- произведен ремонт грунтового покрытия уличной дорожной сети протяженностью **1,5** км; - приобретена специализированная техника для содержания улично-дорожной сети в количестве **2** ед. - приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования в количестве **2** ед.(объемы финансирования из регионального и местного бюджетов будут уточняться ежегодно) | 11 |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортного обслуживания населения»** |
| **2.1 Наименование структурного элемента** |
| 1 | Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Администрация Чагодощенского муниципального округа |  | 9 |
| 2 | Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет бюджета округа |  |  | 9 |

4. Сводный детальный план реализации муниципальной программы

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | № Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы 1 |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Муниципальная программа | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Всего, в том числе: | **20238,1** | **20748,1** | **20748,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. **Муниципальные проекты или мероприятия, направленные на развитие сети автомобильных дорог местного значения**
 |  |
| 1.1 | **Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в т.ч.** | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Всего, в том числе: | **18328,5** | **18838,5** | **18838,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего, в том числе: | 10860,3 | 11370,3 | 11370,3 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Всего, в том числе: | 6527,1 | 6527,1 | 6527,1 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджета округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Всего, в том числе: | 941,1 | 941,1 | 941,1 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан за счет средств бюджета округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа | Всего, в том числе: | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Всего, в том числе: | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.Муниципальные проекты или мероприятия, направленные на развитие транспортного обслуживания населения** |  |
| 2.1 | **Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети** | Администрация Чагодощенского муниципального округа | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.Муниципальные проекты или мероприятия, направленные на развитие транспортного обслуживания населения** |  |
| 3.1 | **Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок** |  | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация Чагодощенского муниципального округа | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортного обслуживания населения»** |  |
| 4.1 | **Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам** |  | Всего, в том числе: | **1909,6** | **1909,6** | **1909,6** | **0,0** | **0** | **0** |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Чагодощенского муниципального округа | Областной бюджет | 1909,6 | 1909,6 | 1909,6 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Всего, в том числе: | 1909,6 | 1909,6 | 1909,6 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1909,6 | 1909,6 | 1909,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет бюджета округа |  | Всего, в том числе: | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  Отдельные мероприятия,направленные на ликвидациюпоследствий чрезвычайных ситуаций(при необходимости) | Ответственный исполнитель 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ответственный исполнитель … |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Указывается уровень соответствия декомпозированного до области показателя: НП – национального проекта, ГП РФ – государственной программы Российской Федерации, ФП вне НП – федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, ГП - государственной программы области, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.

<2> Национальные цели: 1 – «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», 2 – «Реализация потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», 3 – «Комфортная и безопасная среда для жизни», 4 – «Экологическое благополучие», 5 – «Устойчивая и динамичная экономика», 6 – «Технологическое лидерство», 7 – «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».