# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

от    14.10.2022

№  336

О внесении изменений в постановление администрации района от 18.07.2019 года №176

В соответствии с Федеральным  законом  от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействии реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства  Вологодской области  от 01. 04.2019 года № 322 «Об областной адресной программе  №8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы», статьей 179  Бюджетного Кодекса  Российской Федерации, руководствуясь  статьей 21 Устава Чагодощенского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  в постановление   администрации Чагодощенского муниципального района от 18.07.2019 года № 176 «Об утверждении   муниципальной  программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Чагодощенском муниципальном районе на 2019-2025 годы» изменения, изложив  муниципальную    программу  в новой редакции  (далее - Программа) (прилагается).

2. В наименовании постановления, в п.1 постановления   администрации Чагодощенского муниципального района от 18.07.2019 года № 176 слова «район» заменить словами «округ», в соответствующих падежах.

3. Финансовому управлению  администрации района   ежегодно при   разработке бюджета округа предусматривать  финансирование мероприятий указанной программы  с учетом возможностей доходной  базы бюджета округа.

4. Настоящее постановление   подлежит опубликованию  и  размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации района                                И.Ю. Зорикова

- Приложение

Утверждена

постановлением

администрации Чагодощенского

муниципального района

от 18 июля  2019 г.  №176

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- " ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В

- ЧАГОДОЩЕНСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ  НА 2019 – 2025 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель программы:

Администрация Чагодощенского

муниципального округа  (отдел

жилищно-коммунального хозяйства

и жилищной политики)

____________________________________

Разработчик:

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства и жилищной политики

администрации Чагодощенского

муниципального округа

Подгорная Елена Юрьевна

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- " ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В  ЧАГОДОЩЕНСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА 2019 – 2025 ГОДЫ"

- Паспорт Программы

| Название Программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Чагодощенском муниципальном округе на 2019-2025 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
| Соисполнители Программы | Чагодощенский территориальный отдел*, Сазоновский территориальный отдел* |
| Цели Программы | Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 13305,71 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 698 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 аварийными и подлежащих сносу (далее – проживающих в аварийном жилищном фонде) сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в границах поселка Чагода и поселка Сазоново. |
| Задачи Программы | - 1. Обеспечение переселяемых граждан благоустроенным жильем за счет жилищного малоэтажного строительства, путем приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных малоэтажных домах, путем приобретения на вторичном рынке жилья, путем предоставления возмещения за изымаемое жилое помещение и земельный участок - 2. Сокращение объемов существующего в настоящее время на территории поселка Чагода и поселка Сазоново аварийного жилищного фонда. - 3. Стимулирование рынка развития малоэтажного строительства. 4. Создание благоприятных условий на территории Чагодощенского муниципального округа для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1.Ввод в эксплуатацию муниципального жилищного фонда и (или) приобретение в муниципальную собственность 342 жилых помещений, общей площадью не менее 13305,71 кв. м; 2.Расселение аварийных многоквартирных жилых домов – 60 домов; 3.Ликвидация аварийного жилищного фонда – 13305,71 кв.м; 4.Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде 698 человек (342 семей). |
| Сроки реализации Программы | 2019 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | - Объем финансирования Программы в 2019 - 2025 годах: всего – 734 100 605,68 рублей, в том числе: 1.Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 659854943,03 рублей. 2.Бюджет Вологодской области – 27493955,96рублей; 3. Бюджет округа – 46 751 706,69 руб., в том числе по этапам: 1 этап (2019-2020) - 78 731 365,92 руб.; 2 этап (2020-2021) – 78 435 263,69 руб.; 3 этап (2021-2022) – 126 696335,72 руб.; 4 этап (2022-2023) – 64 241 140,36 руб.; 5 этап (2023-2024) - 385 996 500,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - В результате реализации мероприятий Программы ожидается: - расселение и снос 60 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 13305,71 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 698 человек; - сокращение объемов существующего в настоящее время на территории поселков Чагода и Сазоново аварийного жилищного фонда не менее чем на 13305,71 кв. м; - строительство и (или) приобретение в муниципальную собственность не менее 13305,71 кв. м благоустроенного жилья (по цене не более стоимости квадратного метра жилья, рекомендованной Министерством регионального развития Российской Федерации на дату утверждения документации по торгам); - расселение 60 аварийных домов, подлежащих сносу; - снижение социальной напряженности; создание благоприятных условий на территории поселков Чагода и Сазоново для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства. |
| - Система контроля за исполнением Программы | - Контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа. |

* - по  согласованию

- 1. Общая характеристика сферы реализации Программы, описание  текущего состояния основных проблем  в указанной  сфере  и перспективы  ее развития.

- В настоящее время на территории Чагодощенского муниципального округа находится 90 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке, в том числе 60 многоквартирных жилых домов признаны аварийными до 1 января 2017 года, их общая площадь – 13305,71 кв. м, проживают 698 человек, 342 семьи.

|  | Год обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ВСЕГО |
| Отнесено к категории аварийных и подлежащих сносу в установленном порядке | 10 | 6 | 14 | 13 | 17 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 90 |
| Общая площадь, кв.м | 2614,02 | 1455,38 | 4250,58 | 2376,10 | 3126,20 | 932,58 | 203,85 | 460,4 | 1313,4 | 2150,55 | 1636,79 | 20519,85 |
| Количество жилых помещений | 63 | 34 | 98 | 76 | 77 | 20 | 9 | 18 | 29 | 49 | 32 | 505 |
| Количество проживающих, чел. | 136 | 54 | 202 | 128 | 130 | 44 | 21 | 15 | 42 | 68 | 53 | 893 |

- Существующий жилищный фонд в настоящее время по-прежнему имеет тенденцию к старению и ветшанию.

- Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов, понижает их инвестиционную привлекательность и сдерживает развитие поселковой инфраструктуры.

- Ликвидация аварийного жилищного фонда стала одной из важнейших социальных проблем, поскольку расселение таких домов происходит очень медленно и темпы расселения жилых домов, отнесенных к категории непригодных для проживания, не соответствуют темпам ветшания жилищного фонда.

- Решение данной проблемы возможно путем приобретения, а также строительства благоустроенных жилых помещений (домов), что позволит ускорить темпы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

- Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

- входят в число приоритетов для формирования целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют бюджетных расходов в течение длительного времени;

- их решение окажет значительный эффект на социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

- 2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

- Главной целью Программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в границах поселков Чагода и Сазоново,  признанных аварийными и подлежащих сносу.  В рамках реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить переселяемых граждан благоустроенным жильем за счет приобретения и (или) строительства жилых помещений и (или) домов;

- сократить объемы существующего в настоящее время на территории поселков Чагода и Сазоново аварийного жилищного фонда;

- стимулировать рынок строительства жилья;

- создать благоприятные условия на территории поселков Чагода и Сазоново для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства.

- Сроки реализации Программы: 2019 - 2025 годы.

- 3. Перечень программных мероприятий

- В соответствии с поставленными целями и задачами перечень программных мероприятий включает в себя работу по направлениям, указанным в приложении № 1 к Программе.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

- Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложениях № 2, № 3 к настоящей Программе.

Перечень аварийных домов содержит данные не разделяя аварийные дома по этапам реализации программы, в том числе по планируемой (прогнозируемой) дате окончания расселения аварийных домов - Приложение № 5.

- Ориентировочный общий объем финансирования Программы составляет 734 100 605 (семьсот тридцать четыре миллиона сто тысяч  шестьсот пять ) руб.  68 коп.

- Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ, средств бюджета Вологодской области, а также  средств бюджета округа.

- Стоимость Программы определяется на весь срок выполнения работ и включает в себя возмещение всех затрат на приобретение жилых помещений, а также строительство объектов, в том числе возмещение затрат на проектирование, государственную экспертизу проектной документации, создание коммуникаций и других инженерных сооружений, подключение, благоустройство прилегающих территорий, стоимость природоохранных и иных необходимых работ, предусмотренных проектной документацией, налоги (в т.ч. НДС - 18.0%), сборы и иные затраты, связанные с выполнением настоящей Программы.

Исполнитель работ будет определяться по итогам проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от  05.04.2013 N 44-ФЗ " О контрактной  системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Условия победы в торгах:

- 1. Строительство и (или) продажа жилых помещений и (или) домов по наименьшей стоимости, но не более стоимости квадратного метра жилья, рекомендованной Министерством регионального развития Российской Федерации на дату утверждения документации по торгам.

- 2. Применяемые материалы для строительства жилых помещений и (или) домов должны соответствовать требованиям нормативных документов, регламентирующих строительство капитальных сооружений.

- Исполнитель обеспечивает строительство и передачу построенных жилых объектов в муниципальную собственность.

- Муниципальный заказчик перечисляет средства на приобретение жилых помещений, а также за выполненные работы по строительству объектов жилья в рамках реализации проекта с учетом графика финансирования Программы.

- Объемы финансирования определяются ежегодно при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год.

- В случае заключения муниципальных контрактов, превышающих срок   действия лимитов бюджетных обязательств, руководствоваться муниципальным правовым актом администрации Чагодощенского муниципального округа об утверждении порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

- 5. Целевые  показатели  (индикаторы)

- достижения целей и решения задач Программы, прогноз конечных  результатов реализации  Программы.

- Целевые показатели  достижения целей и  решения задач Программы  представлены в приложении № 4 к настоящей Программе.

- В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- 1. Снос 60 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 13305,71 кв.м и обеспечение жилыми помещениями 698 человек;

- 2. Сокращение объемов существующего в настоящее время на территории   поселков Чагода и Сазоново аварийного жилищного фонда не менее чем на 13305,71 кв. м;

- 3. Строительство и (или) приобретение в муниципальную собственность не менее 13305,71 кв. м благоустроенного жилья .

- 4. Расселение 60 аварийных домов, подлежащих сносу;

- 5. Снижение социальной напряженности;

- 6. Создание благоприятных условий на территории поселков Чагода и Сазоново для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства.

- 6. Управление Программой, контроль за ее реализацией.

1. Управление Программой  осуществляет отдел ЖКХ и жилищной политики  администрации Чагодощенского муниципального округа.

2. Контроль за реализацией Программы осуществляют осуществляют первый заместитель главы Чагодощенского муниципального округа, отдел ЖКХ и жилищной политики администрации округа, финансовое управление администрации округа.

- Приложение № 1

- к Программе

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

- ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнители | Источник финансирования | Всего | 1 этап 2019-2020 | 2 этап 2020-2021 | 3 этап 2021-2022 | 4 этап 2022-2023 | 5 этап 2023-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 2 | Мероприятия по строительству благоустроенных жилых домов, участие в долевом строительстве, приобретение жилых помещений в благоустроенных жилых домах у застройщиков или у лиц, не являющимися застройщиками | 2019 – 2025 | Администрация Чагодощенского муниципального округа |  | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства Фонда | 659854943,03 | 75579231,27 | 74338560,00 | 120539666,61 | 40259405,15 | 349138080,00 |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | 27493955,96 | 3149134,64 | 3097440,00 | 5022486,11 | 1677475,21 | 14547420,00 |
|  |  |  |  | средства бюджета округа (таблички) | 23876,00 | 3000,00 | 1733,00 | 3883,00 | 4260,00 | 11000,00 |
| 2 | Мероприятия по сносу расселенных домов | 2019 – 2025 | Администрация Чагодощенского муниципального округа | средства бюджета округа (снос домов) | 46727830,69 | 0,00 | 997530,69 | 1130300,00 | 22300000,00 | 22300000,00 |
| 23 | Принятие в муниципальную собственность приобретенных или построенных жилых помещений и (или) домов | 2019 – 2025 | Администрация Чагодощенского муниципального округа |  | Количество жилых помещений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 342 | 57 | 62 | 62 | 24 | 137 |
| 34 | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, путем: - предоставления гражданам-нанимателям другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 57, 86, 89 ЖК РФ; - изъятия у собственников жилых помещений путем выкупа в порядке, установленном статьей 32 ЖК РФ. | 2019 – 2025 | Чагодощенский Территориальный отдел*, Сазоновский территориальный отдел* |  | Количество проживающих(чел.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 698 | 121 | 142 | 128 | 33 | 274 |

*- по согласованию

- Приложение №2

- к Программе

- РЕСУРСНОЕ

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ  СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ОКРУГА (тыс. руб.)

| - Ответственный исполнитель, соисполнители | - Расходы (тыс. руб.) годы |  |  |  |  |  | - ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 |  |
| - Средства Фонда | 74472,14 | 31383,61 | 100268,12 | 96306,53 | 66764,29 | 290660,24 | 659854,94 |
| - Средства областного бюджета | 3103,01 | 1307,65 | 4177,84 | 4012,77 | 2781,85 | 12110,84 | 27493,96 |
| - Средства бюджета округа (изготовление табличек) | 3,00 | 1,20 | 3,42 | 3,60 | 3,66 | 9,00 | 23,87600 |
| - Средства бюджета округа (снос домов) | 0,00 | 0,00 | 997,53 | 1130,30 | 22300,00 | 22300,00 | 46727,83069 |
| - Всего | 77578,14 | 32692,46 | 105446,91 | 101453,21 | 91849,80 | 325080,09 | 734100,606 |

- Приложение №3

- к Программе

- ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА, БЮДЖЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ОКРУГА  И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  ЦЕЛЕЙ  ПРОГРАММЫ (тыс.руб)

| - Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | - Оценка расходов (тыс. руб.) годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 этап 2019-2020 | - 2 этап 2020-2021 | - 3 этап 2021-2022 | - 4 этап 2022-2023 | - 5 этап 2023-2024 |
| - Средства Фонда (федеральный бюджет) | 75579,23 | 74338,56 | 120539,67 | 40259,41 | 349138,08 |
| - Областной бюджет | 3149,13 | 3097,44 | 5022,49 | 1677,48 | 14547,42 |
| - Средства бюджета округа (изготовление табличек) | 3,00 | 1,73 | 3,88 | 4,26 | 11,00 |
| - Средства бюджета округа (снос домов) | 0,00 | 997,53 | 1130,30 | 22300,00 | 22300,00 |
| - Всего | 78731,366 | 78435,264 | 126696,336 | 64241,140 | 385996,500 |

- <*> Объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджета округа, средств бюджета Вологодской области, а также средств Фонда содействия реформированию ЖКХ ежегодно подлежат уточнению и корректировке.

- Приложение №4

- к Программе

- СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ

|  | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | 1 этап 2019-2020 | 2 этап 2020-2021 | 3 этап 2021-2022 | 4 этап 2022-2023 | 5 этап 2023-2024 |
| - 1 | 1.Обеспечение переселяемых граждан благоустроенным жильем за счет строительства или приобретения благоустроенных жилых помещений 2.Стимулирование рынка строительства жилья | Ввод в эксплуатацию муниципального жилищного фонда | кв.м | 2234,88 | 2402,62 | 2651,83 | 794,98 | 5221,40 |
|  |  | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | семей | 57 | 62 | 62 | 24 | 137 |
| 2 | 1.Сокращение объемов существующего в настоящее время на территории муниципальных образований поселок Чагода и поселок Сазоново аварийного жилищного фонда. 2.Создание благоприятных условий на территории Чагодощенского муниципального округа для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства. | Расселение аварийных домов | ед. | 9 | 3 | 4 | 5 | 39 |
|  |  | Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв.м | 0 | 627,4 | 133,6 | 6272,36 | 6272,35 |

- Приложение №5

- к Программе

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Год ввода дома в эксплуатацию |  | Дата признания многоквартирного дома аварийным |  | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  |  |  |  | Планируемая дата окончания переселения |  | Площадь застройки многоквартирного дома |  | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка |  | кадастровый номер земельного участка |  |  | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |  |  |
|  |  |  | год |  | дата |  | площадь, кв.м |  | количество человек |  |  | дата |  | кв. м |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| Всего подлежит переселению и сносу в 2019 – 2025 гг. |  | x |  | x |  | 13 305,71 |  | 698 |  |  | x |  | 9 553,76 |  | 63 066,00 |  | x |  |  | x |  |  |  |
| 1 | пгт. Сазоново, м. 57 км, д. 1 |  | 1967 |  | 11.06.2015 |  | 134,70 |  | 12 |  |  | 31.12.2022 |  | 250,00 |  | 0,00 |  | отсутствует |  |  | Не сформирован |  |  |
| 2 | пгт. Сазоново, ул. Гагарина, д. 5 |  | 1962 |  | 02.09.2016 |  | 141,70 |  | 9 |  |  | 31.12.2022 |  | 183,20 |  | 600,00 |  | 35:18:04 01 004:0051 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 3 | пгт. Сазоново, ул. Гагарина, д. 7 |  | 1953 |  | 28.12.2015 |  | 54,10 |  | 3 |  |  | 31.12.2022 |  | 122,00 |  | 165,00 |  | 35:18:04 01 004:0052 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 4 | пгт. Сазоново, ул. Гагарина, д. 22 |  | 1978 |  | 23.03.2016 |  | 111,80 |  | 5 |  |  | 28.12.2020 |  | 124,60 |  | 200,00 |  | 35:18:04 01 004:0069 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 5 | пгт. Сазоново, ул. Детская, д. 5 |  | 1951 |  | 28.12.2015 |  | 171,00 |  | 10 |  |  | 31.12.2023 |  | 194,70 |  | 588,00 |  | 35:18:04 01 007:0151 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 6 | пгт. Сазоново, ул. Заречная, д. 11 |  | 1974 |  | 24.09.2015 |  | 184,50 |  | 12 |  |  | 31.12.2022 |  | 492,00 |  | 492,00 |  | 35:18:04 01 008:0111 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 7 | пгт. Сазоново, ул. Ларионова, д. 1 |  | 1919 |  | 29.04.2015 |  | 79,60 |  | 5 |  |  | 31.12.2022 |  | 136,60 |  | 600,00 |  | 35:18:0401011:0089 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 8 | пгт. Сазоново, ул. Октябрьская, д. 10 |  | 1953 |  | 12.02.2016 |  | 65,80 |  | 5 |  |  | 12.05.2021 |  | 100,00 |  | 0,00 |  | отсутствует |  |  | Не сформирован |  |  |
| 9 | пгт. Сазоново, ул. Первомайская, д. 12 |  | 1927 |  | 12.02.2016 |  | 68,50 |  | 5 |  |  | 31.12.2023 |  | 81,30 |  | 157,00 |  | 35:18:0401010:175 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 10 | пгт. Сазоново, ул. Советская, д. 11 |  | 1958 |  | 03.12.2014 |  | 325,80 |  | 17 |  |  | 25.11.2020 |  | 175,70 |  | 720,00 |  | 35:18:0401010:0074 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 11 | пгт. Сазоново, ул. Советская, д. 13 |  | 1958 |  | 03.12.2014 |  | 193,34 |  | 8 |  |  | 31.12.2023 |  | 225,89 |  | 2 000,00 |  | 35:18:0401010:0075 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 12 | пгт. Сазоново, ул. Советская, д. 15 |  | 1927 |  | 12.08.2016 |  | 251,20 |  | 12 |  |  | 31.12.2022 |  | 138,40 |  | 525,00 |  | 35:18:04 01 010:0076 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 13 | пгт. Сазоново, ул. Советская, д. 22 |  | 1939 |  | 21.07.2016 |  | 64,50 |  | 1 |  |  | 31.12.2022 |  | 151,20 |  | 1 661,00 |  | 35:18:04 01 009:0134 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 14 | пгт. Сазоново, ул. Советская, д. 71 |  | 1958 |  | 03.12.2014 |  | 301,60 |  | 20 |  |  | 31.12.2021 |  | 163,60 |  | 651,00 |  | 35:18:0401007:0113 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 15 | пгт. Сазоново, ул. Советская, д. 101 |  | 1906 |  | 23.03.2016 |  | 67,90 |  | 2 |  |  | 31.12.2022 |  | 80,70 |  | 358,00 |  | 35:18:04 01 007:0128 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 16 | пгт. Сазоново, ул. Хвойная, д. 2 |  | 1980 |  | 12.08.2016 |  | 341,20 |  | 16 |  |  | 31.12.2022 |  | 183,40 |  | 1 196,00 |  | 35:18:04 01 010:0123 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 17 | пгт. Сазоново, ул. Хвойная, д. 4 |  | 1968 |  | 21.07.2016 |  | 247,00 |  | 14 |  |  | 31.12.2023 |  | 174,75 |  | 1 080,00 |  | 35:18:04 01 010:0124 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 18 | рп. Чагода, ул. Боровая, д. 6 |  | 1929 |  | 04.10.2012 |  | 109,50 |  | 6 |  |  | 01.12.2024 |  | 122,30 |  | 290,00 |  | 35:18:0201019:65 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 19 | рп. Чагода, ул. Боровая, д. 16 |  | 1957 |  | 03.12.2014 |  | 305,00 |  | 26 |  |  | 01.12.2024 |  | 185,55 |  | 1 246,00 |  | 35:18:0201019:0086 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 20 | рп. Чагода, ул. Вокзальная, д. 3 |  | 1936 |  | 01.12.2016 |  | 142,20 |  | 6 |  |  | 01.12.2024 |  | 155,00 |  | 369,00 |  | 35:18:02 01 017:0016 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 21 | рп. Чагода, ул. Движенцев, д. 6 |  | 1928 |  | 22.08.2014 |  | 291,67 |  | 18 |  |  | 01.12.2024 |  | 172,53 |  | 580,00 |  | 35:18:0201024:0031 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 22 | рп. Чагода, ул. Железнодорожная, д. 4 |  | 1953 |  | 27.11.2015 |  | 77,80 |  | 2 |  |  | 01.12.2024 |  | 109,90 |  | 100,00 |  | 35:18:02 01 017:0033 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 23 | рп. Чагода, ул. Железнодорожная, д. 8 |  | 1953 |  | 28.09.2016 |  | 50,30 |  | 3 |  |  | 29.11.2019 |  | 63,10 |  | 149,00 |  | 35:18:02 01 017:0035 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 24 | рп. Чагода, ул. Железнодорожная, д. 13 |  | 1953 |  | 27.11.2015 |  | 18,30 |  | 1 |  |  | 01.12.2024 |  | 47,80 |  | 138,00 |  | 35:18:02 01 017:0044 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 25 | рп. Чагода, ул. Мира, д. 4 |  | 1936 |  | 06.06.2014 |  | 335,90 |  | 22 |  |  | 01.12.2024 |  | 180,75 |  | 2 507,00 |  | 35:18:0201005:0020 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 26 | рп. Чагода, ул. Мира, д. 6 |  | 1936 |  | 09.07.2015 |  | 133,60 |  | 3 |  |  | 14.11.2019 |  | 146,40 |  | 309,00 |  | 35:18:0201002:0099 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 27 | рп. Чагода, ул. Молодежная, д. 5 |  | 1953 |  | 03.12.2014 |  | 145,30 |  | 6 |  |  | 25.08.2020 |  | 158,10 |  | 368,00 |  | 35:18:0201009:0121 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 28 | рп. Чагода, ул. Первомайская, д. 8 |  | 1929 |  | 16.04.2013 |  | 226,70 |  | 9 |  |  | 01.12.2024 |  | 126,15 |  | 1 719,00 |  | 35:18:0201005:0032 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 29 | рп. Чагода, ул. Первомайская, д. 9 |  | 1927 |  | 11.02.2015 |  | 242,80 |  | 8 |  |  | 01.12.2024 |  | 134,20 |  | 1 207,00 |  | 35:18:0201005:0033 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 30 | рп. Чагода, ул. Первомайская, д. 16 |  | 1928 |  | 12.05.2016 |  | 242,40 |  | 11 |  |  | 01.12.2024 |  | 134,00 |  | 1 126,00 |  | 35:18:02 01 013:0023 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 31 | рп. Чагода, ул. Первомайская, д. 17 |  | 1929 |  | 18.05.2012 |  | 226,82 |  | 14 |  |  | 31.12.2023 |  | 126,21 |  | 1 222,00 |  | 35:18:0201013:0032 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 32 | рп. Чагода, ул. Первомайская, д. 19 |  | 1935 |  | 12.02.2016 |  | 199,10 |  | 9 |  |  | 01.12.2024 |  | 129,10 |  | 1 555,00 |  | 35:18:02 01 013:0031 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 33 | рп. Чагода, ул. Первомайская, д. 20 |  | 1928 |  | 18.05.2012 |  | 244,30 |  | 7 |  |  | 20.11.2019 |  | 134,95 |  | 1 288,00 |  | 35:18:0201013:0027 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 34 | рп. Чагода, ул. Первомайская, д. 21 |  | 1929 |  | 07.04.2016 |  | 222,80 |  | 9 |  |  | 01.12.2024 |  | 124,20 |  | 1 639,00 |  | 35:18:02 01 013:0030 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 35 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 1 |  | 1928 |  | 11.02.2015 |  | 243,00 |  | 23 |  |  | 01.12.2024 |  | 134,30 |  | 720,00 |  | 35:18:0201013:0040 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 36 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 3 |  | 1928 |  | 18.05.2012 |  | 232,30 |  | 13 |  |  | 29.11.2019 |  | 144,20 |  | 1 295,00 |  | 35:18:02012013:0039 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 37 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 4 |  | 1928 |  | 24.12.2014 |  | 224,00 |  | 7 |  |  | 01.12.2024 |  | 124,80 |  | 1 194,00 |  | 35:18:0201005:0003 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 38 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 6 |  | 1929 |  | 06.06.2014 |  | 223,67 |  | 13 |  |  | 01.12.2024 |  | 132,68 |  | 1 483,00 |  | 35:18:0201005:0004 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 39 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 7 |  | 1928 |  | 18.05.2012 |  | 243,47 |  | 19 |  |  | 01.12.2024 |  | 134,53 |  | 1 036,00 |  | 35:18:0201013:0037 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 40 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 8 |  | 1929 |  | 03.12.2014 |  | 219,40 |  | 12 |  |  | 01.12.2024 |  | 122,50 |  | 1 640,00 |  | 35:18:0201005:0005 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 41 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 9 |  | 1929 |  | 20.03.2012 |  | 245,60 |  | 16 |  |  | 28.12.2020 |  | 135,60 |  | 819,00 |  | 35:18:0201013:0036 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 42 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 10 |  | 1929 |  | 26.06.2013 |  | 238,28 |  | 13 |  |  | 01.12.2024 |  | 131,94 |  | 1 205,00 |  | 35:18:0201005:0006 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 43 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 11 |  | 1929 |  | 12.05.2012 |  | 519,00 |  | 29 |  |  | 29.11.2019 |  | 287,90 |  | 1 657,00 |  | 35:18::0201013:0021 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 44 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 12 |  | 1929 |  | 27.11.2015 |  | 249,40 |  | 16 |  |  | 01.12.2024 |  | 181,25 |  | 1 865,00 |  | 35:18:02 01 005:0007 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 45 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 13 |  | 1928 |  | 19.03.2014 |  | 261,70 |  | 11 |  |  | 01.12.2024 |  | 143,65 |  | 1 328,00 |  | 35:18:02 01 013:0020 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 46 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 15 |  | 1928 |  | 26.06.2013 |  | 253,10 |  | 9 |  |  | 01.12.2024 |  | 139,35 |  | 1 222,00 |  | 35:18:0201013:0019 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 47 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 16 |  | 1928 |  | 18.05.2012 |  | 220,40 |  | 14 |  |  | 23.01.2020 |  | 123,00 |  | 1 237,00 |  | 35:18:0201005:0009 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 48 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 17 |  | 1928 |  | 12.02.2016 |  | 236,30 |  | 8 |  |  | 01.12.2024 |  | 130,95 |  | 1 303,00 |  | 35:18:02 01 013:0018 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 49 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 18 |  | 1928 |  | 18.05.2012 |  | 229,20 |  | 15 |  |  | 01.12.2024 |  | 127,40 |  | 1 211,00 |  | 35:18:0201005:0010 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 50 | рп. Чагода, ул. Революции, д. 19 |  | 1928 |  | 12.05.2016 |  | 247,90 |  | 18 |  |  | 01.12.2024 |  | 136,75 |  | 1 450,00 |  | 35:18:02 01 013:0017 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 51 | рп. Чагода, ул. Советская, д. 13 |  | 1958 |  | 19.03.2014 |  | 403,60 |  | 15 |  |  | 01.12.2024 |  | 227,40 |  | 1 798,00 |  | 35:18:0201005:0024 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 52 | рп. Чагода, ул. Советская, д. 15 |  | 1967 |  | 04.07.2013 |  | 464,10 |  | 16 |  |  | 01.12.2024 |  | 285,75 |  | 2 208,00 |  | 35:18:0201002:0075 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 53 | рп. Чагода, ул. Советская, д. 17 |  | 1958 |  | 09.04.2013 |  | 133,30 |  | 6 |  |  | 31.12.2021 |  | 146,10 |  | 1 488,00 |  | 35:18:0201002:0038 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 54 | рп. Чагода, ул. Советская, д. 18 |  | 1958 |  | 13.03.2013 |  | 139,90 |  | 5 |  |  | 01.12.2024 |  | 152,70 |  | 1 580,00 |  | 35:18:0201001:0044 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 55 | рп. Чагода, ул. Тракторная, д. 1 |  | 1930 |  | 07.11.2014 |  | 254,00 |  | 19 |  |  | 01.12.2024 |  | 139,80 |  | 442,00 |  | 35:18:0201023:0048 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 56 | рп. Чагода, ул. Школьная, д. 22 |  | 1937 |  | 28.09.2016 |  | 320,00 |  | 13 |  |  | 01.12.2024 |  | 185,60 |  | 1 611,00 |  | 35:18:0201011:83 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 57 | рп. Чагода, ул. Школьная, д. 24 |  | 1936 |  | 09.07.2015 |  | 324,50 |  | 17 |  |  | 01.12.2024 |  | 187,85 |  | 2 304,00 |  | 35:18:0201005:0013 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 58 | рп. Чагода, ул. Школьная, д. 26 |  | 1935 |  | 29.04.2015 |  | 335,90 |  | 23 |  |  | 01.12.2024 |  | 193,55 |  | 1 258,00 |  | 35:18:0201005:0014 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 59 | рп. Чагода, ул. Школьная, д. 28 |  | 1935 |  | 22.08.2014 |  | 516,76 |  | 21 |  |  | 01.12.2024 |  | 283,98 |  | 1 587,00 |  | 35:18:0201005:021 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |
| 60 | рп. Чагода, ул. Школьная, д. 29 |  | 1935 |  | 18.05.2012 |  | 308,20 |  | 11 |  |  | 31.12.2022 |  | 191,95 |  | 1 320,00 |  | 35:18:0201002:0073 |  |  | Сформирован под одним домом |  |  |