- П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

- АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

09.10. 2024                                                                     № 1672

Об утверждении   муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Чагодощенском муниципальном округе на  2025-2030 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  адресную  программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Чагодощенском муниципальном округе на 2025-2030   годы» (далее - Программа).

2. Финансовому управлению  администрации округа   ежегодно при   разработке бюджета округа предусматривать  финансирование мероприятий указанной программы  с учетом возможностей доходной  базы бюджета округа.

3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации района:

№ 319 от 12.10.2022 г. «Об утверждении   муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Чагодощенском муниципальном районе на 2023-2025 годы»,

№ 116 от 27.01.2023 г. «О внесении изменений  в постановление администрации  района от 12.10.2022 года № 319»,

№ 1232 от 16.10.2023 г. «О внесении изменений  в постановление администрации  района от 12.10.2022 года № 319».

№ 302 от 26.02.2024 г. «О внесении изменений  в постановление администрации  района от 12.10.2022 года № 319».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

ВРИО Главы Чагодощенского

муниципального округа                                                                   И.Ю. Зорикова

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Чагодощенского муниципального округа

от 09.10. 2024  года   № 1672

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЧАГОДОЩЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

НА 2025-2030 годы »

Ответственный исполнитель программы:

Начальник отдела ЖКХ  и жилищной

политики Подгорная Е.Ю.

(81741)21789  jkh.chagoda@yandex.ru

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Тип документа1 | Вид документа2 | Наименование документа3 | Реквизиты документа4 | Разработчик документа | Гиперссылка на текст документа5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чагодощенском муниципальном округе на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |
| «Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности, поверка приборов учета коммунальных ресурсов», «Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, закупка и установка энергопотребляющего оборудования высокого класса энергетической эффективности», Осуществление тепловой модернизации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замены окон и дверей». . » |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Федеральный закон | «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  | http://actual.pravo.gov.ru/list.html#date_period=%2C28.08.2024&number_start=261-%D1%84%D0%B7&sort=type&hash=282049740e8d3a39012c463773f149a1301099cef3ada6c77830c6092722e7f2 |

- Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы.

- I. Приоритеты и цели муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы сформированы на основе Федерального закона 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

Целью настоящей программы является:

Обеспечение рационального использования  топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий  на территории Чагодощенского муниципального округа.

- II. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

#### В округе осуществляют свою деятельность 14 учреждений образования, культуры, спорта (далее – организации бюджетной сферы), финансируемых из бюджета округа, которые располагаются в 38 зданиях, значительная часть которых находится в неудовлетворительном техническом состоянии, в результате чего потери тепла через ограждающие конструкции превышают нормативные. Техническое состояние внутренних инженерных коммуникаций в части зданий находится в неудовлетворительном состоянии. В значительном количестве случаев освещение помещений осуществляется с использованием ламп накаливания, что приводит к значительным расходам на оплату электрической энергии.

Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в бюджетных  учреждениях  Чагодощенского  муниципального округа  составляет 77% от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:

- 76 % по воде;

- 100 % по электрической энергии;

- 100 % по тепловой энергии  (обязательная установка).

В  Чагодощенском муниципальном округе осуществляют деятельность по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению два муниципальных предприятия МУП «УниверсалСервис» и МУП «Универсал», требующих оснащения приборами учета  объектов ЖКХ.

III. Задачи.

Реализация   мероприятий, направленных на:

1. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов и воды в бюджетных учреждениях округа;

2. Снижение объёма потребления всех видов энергетических ресурсов в округе для обеспечения запланированного темпа социально-экономического развития округа;

3. Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа в бюджетных учреждениях  округа;

4. Сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды в бюджетных учреждениях округа.

- Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

- 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель | Администрация Чагодощенского муниципального округа (отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа) |
| --- | --- |
| Соисполнители | Финансовое управление администрации округа; Управление образования администрации Чагодощенского муниципального округа Вологодской области |
| Участники | Муниципальные унитарные предприятия, бюджетные учреждения, юридические лица. |
| Период реализации | 2025-2030гг. |
| Цели | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Чагодощенского муниципального округа |
| Финансовое обеспечение | Объем финансирования на 2025-2030 годы – 7200,0 тыс. руб., в том числе по годам 2025; год; 1200,0; тыс. руб.. 2026; год; 1200,0; тыс. руб.. 2027; год; 1200,0; тыс. руб.. 2028; год; 1200,0; тыс. руб.. 2029 2030; год год; 1200,0 1200,0; тыс. руб. тыс. руб.. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета округа |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области»», утвержденная постановлением Правительства области от 27.05.2019 года № 484, подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области» |

- 2. Показатели муниципальной программы

| № п.п. | Наименование показателя1 | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение4 | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ6 | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей<2> | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Чагодощенского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений Чагодощенского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади | ОМСУ | - | Гкал/кв.м | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | - | Отдел ЖКХ и жилищной политики | 3 |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений Чагодощенского муниципального округа на 1 кв. метр общей площади | ОМСУ | - | кВт*ч/кв.м | 27,2 | 27,0 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 25,5 | 25,0 | - | Отдел ЖКХ и жилищной политики | 3 |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений Чагодощенского муниципального округа на 1 человека | ОМСУ | - | куб.м/чел. | 4,70 | 4,60 | 4,6 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | - | Отдел ЖКХ и жилищной политики | 3 |  |
| 4 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями Чагодощенского муниципального округа | ОМСУ | - | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Отдел ЖКХ и жилищной политики | 3 | - |
| 5 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями Чагодощенского муниципального округа | ОМСУ | - | % | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 95 | 100 | - | Отдел ЖКХ и жилищной политики | 3 | - |
| 6 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями Чагодощенского муниципального округа | ОМСУ | - | % | 63 | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | - | Отдел ЖКХ и жилищной политики | 3 | - |
| 7 | Снижение затрат на оплату потребления всех видов энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях Чагодощенского муниципального округа | ОМСУ | - | % | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - | Отдел ЖКХ и жилищной политики | 3 |  |
| 8 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных бюджетными учреждениями Чагодощенского муниципального округа | ОМСУ | - | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Отдел ЖКХ и жилищной политики | 3 |  |
| 9 | 3.Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных бюджетными учреждениями Чагодощенского муниципального округа, к общему объему финансирования муниципальной программы | ОМСУ | - | % | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | Отдел ЖКХ и жилищной политики | 3 |  |

3.   Структура муниципальной программы

«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства Чагодощенского муниципального округа на 2025-2030 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Процессная часть |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Чагодощенского муниципального округа» предпринимательства и самозанятых граждан», |  |  |  |
| Задача. 1. Выполнить мероприятия, направленные на снижение объёма потребления всех видов энергетических ресурсов в округе для обеспечения запланированного темпа социально-экономического развития округа; 2.Выполнить мероприятия, направленные на снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа в бюджетных учреждениях округа; 3. Выполнить мероприятия, направленные на сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды в бюджетных учреждениях округа; 4.Выполнить мероприятия, направленные на сокращение расходов на оплату энергоресурсов и воды в бюджетных учреждениях округа. |  |  |  |
| 1. Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности, поверка приборов учета коммунальных ресурсов. | Администрация Чагодощенского муниципального округа/ Управление образования администрации Чагодощенского муниципального округа | сокращение расходов на оплату энергоресурсов и воды в бюджетных учреждениях округа, оснащение объектов ЖКХ приборами учета ресурсов. | 1,2,3,4,5,6,7 |
| 2. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, закупка и установка энергопотребляющего оборудования высокого класса энергетической эффективности | Управление образования администрации Чагодощенского муниципального округа / Управление образования администрации Чагодощенского муниципального округа | снижение объёма потребления всех видов энергетических ресурсов | 4 |
| 3. Осуществление тепловой модернизации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замены окон и дверей | Управление образования администрации Чагодощенского муниципального округа | выполнить мероприятия, направленные на сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды в бюджетных учреждениях округа. | 7,9 |
| 4. Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций в целях их реализации. | Администрация Чагодощенского муниципального округа | сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды в бюджетных учреждениях округа. | 8 |

- Сводный детальный план реализации муниципальной программы

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Чагодощенском муниципальном округе на 2025-2030   годы»

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Ожидаемый результат реализации структурного элемента |  |  |  | Оценка расходов (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Областной бюджет | Местные бюджет |  | Прочие источники |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
|  | - Муниципальная программа ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чагодощенском муниципальном округе на 2025-2030 годы» | Администрация Чагодощенского муниципального округа/ Управление образования администрации Чагодощенского муниципального округа | 2025 | х |  |  |  | 1200,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1200,0 |  | 0 | начальник отдела ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |  |
|  |  |  | 2026 | х |  |  |  | 1200,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1200,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | х |  |  |  | 1200,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1200,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | х |  |  |  | 1200,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1200,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2029 | х |  |  |  | 1200,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1200,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2030 | х |  |  |  | 1200,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1200,0 |  | 0 |  |  |
|  | Итого |  | 2025--2030 | х |  |  |  | 7200,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7200,0 |  | 0 |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Чагодощенского муниципального округа» | Администрация Чагодощенского муниципального округа/ Управление образования администрации Чагодощенского муниципального округа | 2025 |  | х |  | 1200,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1200,0 | 0 |  | начальник отдела ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
|  |  |  | 2026 |  | х |  | 1200,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1200,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | х |  | 1200,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1200,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 |  | х |  | 1200,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1200,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2029 |  | х |  | 1200,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1200,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2030 |  | х |  | 1200,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1200,0 | 0 |  |  |
| 1. | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности, поверка приборов учета коммунальных ресурсов. | Администрация Чагодощенского муниципального округа / Управление образования администрации Чагодощенского муниципального округа | 2025 |  | х |  | 300,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 300,0 | 0 |  | начальник отдела ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
|  |  |  | 2026 |  | х |  | 300,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 300,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | х |  | 300,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 300,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 |  | х |  | 300,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 300,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2029 |  | х |  | 300,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 300,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2030 |  | х |  | 300,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 300,0 | 0 |  |  |
| 2 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, закупка и установка энергопотребляющего оборудования высокого класса энергетической эффективности | Администрация Чагодощенского муниципального округа/ Управление образования администрации Чагодощенского муниципального округа | 2025 |  | х |  | 100,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100,0 | 0 |  | начальник отдела ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
|  |  |  | 2026 | х |  | 100,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | х |  | 100,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | х |  | 100,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2029 | х |  | 100,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2030 | х |  | 100,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100,0 | 0 |  |  |
| 3 | Осуществление тепловой модернизации зданий и сооружений в части утепления и герметизации стен и фасадов, замены окон и дверей | Администрация Чагодощенского муниципального округа | 2025 | х |  | 800,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 800,0 | 0 |  | начальник отдела ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа |
|  |  |  | 2026 | х |  | 800,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 800,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | х |  | 800,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 800,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2028 | х |  | 800,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 800,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2029 | х |  | 800,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 800,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2030 | х |  | 800,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 800,0 | 0 |  |  |